海门长三角药物创新中心一期项目门窗工程

（资格后审）

招   标   文   件

招 标 人：  海门市水务工程建设有限公司

代理机构：   上海申邑工程咨询有限公司

日    期：   2020   年  10  月  27  日

目    录

- 投标须知及投标须知前附表

第二章  评标办法

第三章  合同条款及格式

第四章  投标文件格式

第五章  投标单位资格审查须知

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 海门长三角药物创新中心一期项目门窗工程 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 位于海门区 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 估算投资约550万元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料（含土建单位配合费用、门窗所有密封费用）、包供货与施工、包运输保管、包安全文明施工、包成品保护、包质量合格、包竣工验收、包售后服务、包风险承担等方式。 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 工期60天（具体根据现场土建实际进度及甲方要求为准）。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 详见工程量清单及图纸 |
| 9 | 16 | 工程报价方式 | 固定全费用综合单价报价 |
| 10 | 12 | 投标和投标保证金有效期 | 45日(从投标截止之日算起) |
| 11 | 13.1 | 投标担保金额 | 人民币 壹拾万 元（优先采用银行汇票形式，如无法办理银行汇票也可采用电汇或转账方式），投标保证金必须在投标截止时间前从企业基本账户转出办理（账户名：海门市水务工程建设有限公司 账号：1111527609100368867开户行：中国工商银行海门城南支行），汇票或转账凭证与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中），没有递交投标保证金的投标恕不接受。投标保证金不足额或不符合上述要求均作废标处理。 |
| 12 | 14.1 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 13 | 18.3 | 招标控制价 | 人民币5500639.55元（含9%的税金）。 |
| 14 | 18.4 | 招标控制价发布时间 | 与招标文件同时 |
| 15 | 20.1 | 投标文件份数 | 叁份（正本一份、副本二份）。 |
| 16 | 21 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 截止时间： 2020年 11月9日14 时 30 分 递交地点：南通市海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦308室。 |
| 17 | 24 | 开 标 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：南通市海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦308室。 |
| 18 | 25 | 评标委员会 | 评标委员会构成按照有关规定执行。 |
| 19 | 35 | 履约保证金 | 中标价的10%，银行转账或银行保函，投标人在收到中标通知书后，签订合同前以企业法人的身份向招标人提交，履约保证金在工程竣工验收合格后无息返还。 |
| 20 |  | 资格审查方式 | 资格后审，资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。 |
| 21 |  | 招标代理人 | 单位名称：上海申邑工程咨询有限公司 地 址：海门市丝绸路919号 联 系 人：史先生 电 话：18705110518 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过 公开 招标方式确定施工单位。

1.2现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(2)施工用水、电：施工用水、用电已接至施工场地，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由分包人自行承担。工地具备电源点，投标人应自行踏勘施工现场，查看具体位置。

(3)场内外道路：场外道路已通，场内施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：中标人应做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置及二次进退场、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。请投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的单位必须具备：证照核发部门颁发的有效法人营业执照，经营范围包括本次招标的相关业务范围；

2.2参加投标的项目负责人必须具备具有建设工程类中级及以上职称；

2.3本工程不接受联合体投标。

2.4参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见投标单位资格后审须知）

2.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳招标文件工本费300元整，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.现场考察及答疑

4.1投标人可对工程现场和周围环境自行考察，以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料，考察现场的费用由投标人自负。招标人对投标人进行的现场考察给予必要的协助和配合。

4.2投标人需要招标人解答的问题，对招标文件有疑问需要澄清的，应当以书面形式向招标人提出。

(二)招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章、投标人须知及投标人须知前附表

第二章、评标办法

第三章、合同条款及格式；

第四章、投标文件格式

第五章、投标单位资格后审须知

5.2除上述内容外，根据本章第5款和第6款对招标文件所作的澄清或修改内容，构成招标文件的组成部分。

5.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标控制价等)全部在集团网上发布，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清

6.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 5日前以无记名的方式向上海申邑工程咨询有限公司以书面或在电子邮箱中提出，并电话联系招标人或招标代理（电话18705110518） 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间  3  日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

7.招标文件的修改

7.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

8.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。投标文件应包括下列 8.1、8.2条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条；资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1商务标

(1) 法定代表人身份证明书；

(2) 授权委托书(委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人)；

(3) 投标函；

(4) 已标价的工程量清单；

①按工程量清单报价法，采用固定全费用综合单价；

②相同子目的报价应一致（若不一致，以相同子目的最低报价为准）；

③列明计价依据（综合单价分析表（必须标明人材机消耗量））；

(5)项目组组成人员情况表；

8.2资格审查文件。

（1）资格审查申请书（包括附表1-9）。

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）。

8.3资格审查证明材料原件

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。

9.招标文件提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，应装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标保证金优先采用银行汇票形式，如无法办理银行汇票也可采用电汇或转账方式，投标保证金必须在投标截止时间前从企业基本账户转出办理（账户名：海门市水务工程建设有限公司  账号：1111527609100368867开户行：中国工商银行海门城南支行），汇票或转账凭证与投标文件一起送达开标地点并递交（不要密封在投标文件中），没有递交投标保证金的投标恕不接受。投标保证金不足额或不符合上述要求均作废标处理。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后一周内退还。

13.3中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，或者中标后将工程转包的，则保证金不予退还。

13.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，其投标保证金不予退还：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15、招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求与图纸一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1本工程项目采用全费用固定综合单价报价方式。投标人报价时应充分考虑临时用水用电的解决、大型机械设备的进出场、其它设施设备的配合使用、原有场地的处理、各种风险等完成本工程所需的全部费用。投标采用人民币为计价单位，并且将不会因汇率的浮动而调整，投标文件上的金额必须与工程价汇总表总计一致，任何在工程量清单内未有报价而工程所需之项目，将被视为已包括在其余项目内。投标报价计算方法依据如下：

16.1.1本项目实行按招标图纸及工程技术要求与规范计价的招投标方式，招标人提供招标图纸和招标文件，投标价须为闭口形式，各项单价、价款为包干性质；

16.1.2投标人须自行考虑现场条件、人工、材料及设备价格波动之风险，材料或人工差价等一次包定。承包金额不会因人工、材料及设备价格波动、汇率的变化等因素而调整；

16.1.3签定合同后，如工程发生设计变更，都须按工程量清单之单价及变更数量来调整；

16.1.4投标人必须对工程价汇总表及工程量清单表进行完整报价，并在汇总表及工程量清单表上加盖公司公章；

16.1.5本工程施工图纸深化设计费用已包含在全费用固定综合单价中，工程结算时，甲方不再另行支付。合同中乙方应承担相应的深化设计及优化方案的责任和义务。

16.2投标人已经充分考虑了施工期间人工、各种材料，各种机械、各种机具等费用涨价、降价的风险，竣工结算时不做调整。

17.投标报价的计价方法

按工程量清单报价法，采用固定全费用综合单价，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。本清单工程量计价均按全费用固定综合单价包干报价，不再计取任何其余费用，单价为施工企业依据自身实际情况自主报价产生，税金统一按9%计取。

18.招标控制价

18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

本工程招标控制价为：5500639.55元（含9%的税金）。

18.2招标控制价编制依据

18.2.1根据图纸、业主要求及现场情况。

18.3相关说明：详见本工程《工程量清单》及图纸。

18.4投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

18.5税金暂统一取9%，其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。

(五) 投标文件的密封和递交

18.投标文件的密封与标志

18.1投标人应准备 叁  份（正本一份、副本二份）完整的投标文件。

18.2投标人的投标文件分：

A、商务标（8.1）；

B、资格审查文件（8.2）；

C、资格审查证明材料原件（8.3）。

投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

将资格审查证明材料原件密封在一个密封袋里，并在袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

18.3所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。资格审查证明材料原件包除外。

18.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人或项目负责人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件、投标保证金缴款凭证同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

18.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

18.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

19.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

20.本工程评标、定标办法采用下面第 20.1 评标办法，详细内容见第二章。

20.1价格单因素评标办法

21.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，按照有关程序，当众启封投标文件，并公布投标文件的主要内容。

投标单位的法定代表人或其委托代理人或项目负责人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

22．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标，且必须取得工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格，并在抽取评标专家前向招投标监管机构报备相关证明材料，否则，评标委员会的所有成员必须全部从专家库中随机抽取。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

23.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

24.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；

24.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

24.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

24.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

24.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

24.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

24.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

24.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

24.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

24.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

24.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

24.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

24.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

24.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

24.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

24.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

24.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

24.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

24.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.23不符合招标文件有关暗标的要求。

24.24授权委托书有修改的。

25. 资格审查、评标、定标工作在招标投标监管部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或委托代理人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27. 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.投标报价可以四舍五入到“元”。

29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- （七）授予合同

30. 评标结束后，招标人在海门市城市发展集团有限公司官方网站发布中标结果公示（网址http://cfjt.haimen.gov.cn/ ）。

30.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

30.2中标人收到中标通知书后，应在5日内凭中标通知书与招标人签订合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31.合同签订

31.1中标后，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约保证金，中标人不提供履约保证金的，不得要求签订合同，且投标保证金不予退还。

31.2若中标人不能按上述规定条款执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

31.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订合同。

31.4.订立书面合同7日内，招标人必须将合同报招标投标监管部门备案，合同备案包括施工现场项目部人员名单和岗位、职责、身份证等信息以及廉政合同。

31.5中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

（八）关于投标人异议和投诉处理

32、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人应当予以驳回。

33. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

# 第二章  评标办法

价格单因素评标办法（最低价）

评标程序:如投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取入围投标单位20家进行资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）在各投标人的有效报价中，最低投标报价的投标人为第一中标候选人，最低报价出现相同时，则抽签确定第一中标候选人。

（四）有效报价是指投标人的投标报价低于招标人设定的投标最高限价。

注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格或放弃中标资格的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章  建设工程施工合同

（GF—2013—0201）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海门长三角药物创新中心一期项目门窗工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：海门长三角药物创新中心一期项目门窗工程

2.工程地点：  海门区

3.资金来源：

4.工程内容：  详见工程量清单

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

5.工程承包范围：设计图纸与工程量清单所列全部内容

二、合同工期

计划开工日期：      年     月     日。（具体以开工令为准）

计划竣工日期：       年     月     日。

工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：合格  。

四、签约合同价与合同价格形式

1、本合同的合同总价按工程承包范围及内容及其他合同附件等范围内暂定为人民币【              】元（大写：【               】元整），其中不含税合同总价为人民币【             】元（大写：【              】 ），合同总价税款人民币【          】元（大写：【                    】 ），税金因国家政策调整。

2、合同价格形式：单价合同。乙方按本合同约定的标准，以包料（供货、运输等）、包工（施工、深化设计、成品保护等）、包工期、包质量、包验收、包税费、包安全文明施工、包风险、包维保等全费用固定综合单价的方式承包本工程。【备注：工程所用材料进场后由乙方负责运至指定卸料地点】。

五、项目经理

承包人项目经理：               。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年     月     日签订。

十、签订地点

本合同在                         签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                             生效。

十三、合同份数

本合同一式 八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四 份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人（签字）  ：      法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：                              组织机构代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                                  电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                账  号：

### 第二部分 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）本合同协议书及承诺书；（2）招标文件、中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：              ；

联系电话：             ；

电子信箱：                   ；

通信地址：              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：            ；

联系电话：           ；

电子信箱：               ；

通信地址：           。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定 。

1.1.3.10 临时占地包括：   双方在合同履行过程中确定  。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁布实施的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /    。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书及承诺书；（2）招标文件、中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术资料；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套   ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、总进度计划    ；

承包人提供的文件的期限为：开工前三天；

承包人提供的文件的数量为： 2份        ；

承包人提供的文件的形式为：书面文件     ；

发包人审批承包人文件的期限：收到上述文件后3日内予以确认。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容，竣工时与工程资料一并交发包人。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场办公室；

发包人指定的接收人为：         。

承包人接收文件的地点：工地现场办公室    ；

承包人指定的接收人为：     。

监理人接收文件的地点：工地现场办公室  ；

监理人指定的接收人为：           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：道路已畅通，但承包人应遵守当地有关部门的相关规定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：均归发包人所有    。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅限于本工程使用   。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 均归承包人所有。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：均包含在本合同价内 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： /  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：全费用固定综合单价不调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                          ；

身份证号：                  ；

职    务：                     ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                     。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：前期工作已完成，现场具体情况由承包人在投标前自主踏勘，发包人不再为此支付费用、承担责任    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：供水、供电管线、计量表具由发包人安装至施工现场，施工中所发生的水电费用，从工程款中扣除。施工场地与公共道路的通道已畅通，但承包人应遵守当地有关部门的相关规定。开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、总监理工程师现场交验，并做好记录。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 无      。

发包人是否提供支付担保： 不提供      。

发包人提供支付担保的形式：无      。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档 。

承包人需要提交的竣工资料套数：   四套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  工程竣工验收合格后2个月内    。

承包人提交的竣工资料形式要求：   书面及电子文档     。

（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定    。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                   ；

身份证号：                      ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                        ；

建造师执业印章号：                      ；

安全生产考核合格证书号：                ；

联系电话：           ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在本工程施工期间的出勤率应达90%以上，出勤率少于90%的按每天500元处罚。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理不得更换，擅自变更的按违约处理。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前2天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人批准、认可后方可离开   。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得分包       。

主体结构、关键性工作的范围：   /            。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。承包人擅自分包的，发包人有权解除合同。

其他关于分包的约定：           /             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：   履约保证金为中标价的10%，银行转账或保函，在签订合同前递交  。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   见监理合同       。

关于监理人的监理权限：    见监理合同   。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 见监理合同 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                    ；

职    务：                        ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                  ；

通信地址：                  ；

关于监理人的其他约定：             。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；

（2）                                   ；

（3）                                   。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：   本工程质量要求合格 。

关于工程奖项的约定：   / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人及发包人。

监理人、发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准  。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工场地治安管理计划   。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  纳入合同价格支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到上述文件后3日内予以确认  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：每月1日、15日向监理和发包人提供下半个月进度计划，发包人和监理人在收到上述文件后3日内予以确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前提供总进度计划，按旬提供旬进度计划，报监理单位审核后交发包人。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 15  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后、开工前  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人除向发包人承担工期保证金外（履约保证金的25%），违约金每逾期一天另罚款1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  /    。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

10级以上台风，烈度7度以上地震，以及造成无法施工的连续3天以上的暴风雨、水灾。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /     。

#### 8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料设备

8.2.1承包人所购的材料必须为优质、品牌产品，进场前必须由监理、发包人验收合格

后方可进场。未经发包人和监理同时认可的，所使用的材料按购价的 60%计价，发包人也可要求退场或拆除且所引起的一切责任与后果均由承包人负责。

8.2.2发包人在招标时指定品牌和厂家的材料，承包人在实际采购前，必须由发包人和

监理认质认生产厂家后方可采购。代用材料时，须经发包人认可。

8.2.3承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样和其它为保证工程质量

进行的材料检验试验工作所发生的费用由承包人承担，并已包含在合同价内，在结算时不作调整；根据有关国家标准或施工验收规范要求对材料、构配件和建筑工程质量委托第三方检测检验所发生的费用由发包人承担。但对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承包人支付。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 其费用含在合同价内  。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按管理部门要求和发包人需求确定 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： /    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行         。

施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定执行          。

施工现场需要具备的其他试验条件：     /      。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     /       。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：   按通用条款执行      。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:      按12.1款执行   。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /         。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /         。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /            。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /       。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    否    。

#### 12. 合同价格、计量与支付

#### 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：包括但不限于：

a）根据招标要求、图纸、相关资料及招投标过程中形成的方案、文件等（并经过甲方、监理方共同确认（组织图纸会审）认可），依据合同约定计量计价原则，按招投标过程中甲乙双方达成的价款（工程量清单格式）核定合同固定价格；超出合同约定范围内容的调整视同工程变更处理。

b）措施项目费包括且不限于为保证现场正常进行施工所需的一切措施费用：所有进场施工的铝合金门窗材料以及其他关联配件费用的保管费用、损耗费用（装卸、运输等一切损耗）、施工机械进出场费、场内二次驳运及堆高费、吊运费或其他机械辅助吊运费、材料取样检测、相关技术资料的收集及整理、安全文明施工费用、临时设施及其他施工措施费用及其它一切为把铝合金门窗材料完好地运抵施工现场并至施工结束且并通过所有验收所需发生的费用；措施项目费已含在全费用固定综合单价中，结算时不再增加任何费用。

c）劳动保险费、文明施工费（含噪音补偿费）、场内外的二次搬运费及施工场地等工程相关费用均由乙方在合同约定范围内全费用固定综合单价包干费用中；

d）总承包方收取的施工管理及配合费（按1%收取，由乙方支付，投标报价中需综合考虑，甲方不单独支付）由乙方考虑，乙方必须服从总承包方和甲方的统一管理指挥；

e）所有建筑安装材料检验费、技术措施费、性能检测费用等按现行相关文件规定执行，均包含在合同约定范围内全费用固定综合单价中；工程结算时，将不再另行支付；

f）乙方如另有承诺和需要着重说明的事项，请另行写明；

g）定标后，双方商定的合同约定范围内全费用固定综合单价包干在任何情况下（包括且不限于必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地仓储、运输、货品迟到工地的窝工、政策性变动、市场价格波动、甲方的开发计划延后等）均不做调整，风险均由乙方自行承担；

h）乙方应在合同约定范围内全费用固定综合单价中充分考虑政府行为的交通管制和停工要求，以及停电、停水、二次驳运，施工场地可能不足，成品保护等所需措施的一切费用和工期，以及各种可能影响施工的因素并采取合理措施保证施工的正常进行所增加的费用。工程结算时，此部分费用将不再另行支付；

i）为履行本合同所需的一切所有费用均包含在全费用固定综合单价内，结算时不再另行支付；

j) 乙方如另有承诺和需要着重说明的事项，请另行写明，但这些说明不得与招标文件的内容相悖，若有相悖之处，则乙方所列说明中与招标文件相悖之内容均不能对甲方具有约束力;

对有关词语的解释参照项目所在地（省/市/自治区）建设厅文件。

风险费用的计算方法：自行考虑在全费用固定综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：               /                。

双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包方认可的设计变更；（2）发包方和监理方均认可的签证；（3）发包方招标时的暂定价项目 ；（4）工程量清单漏项、缺项及描述不全的项目。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /       。

风险费用的计算方法：       /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

3、其他价格方式：    /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：   合同价的5%   。

预付款支付期限：  合同签订后10个工作日内  。

预付款扣回的方式：           无             。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /      。

预付款担保的形式为：            /        。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：        /        。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：      /             。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  承包人在接到发包人通知书后三日内将已完工程量计算书递交至监理工程师，监理工程师将承包人递交的工程量报告于三日内进行计量和确认。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：  设计施工图和发包工程量为依据，最终以实际完成并经过监理验收和招标人书面确认的工程量作为结算工程量。。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：           /          。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式：合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同价5%的预付款；门、窗框全部安装完成后10个工作日内支付至合同价的35%；门窗全部安装完成并通过验收后付至合同价的75%，同时退还履约保证金（无息）；工程审计结束后付至审计结算价的95%，余款待质保期结束后付清（质保期2年，以上付款均不计息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   按节点提交      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    按节点提交    。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到进度付款申请后三天内     。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到经监理人审核确认的进度付款申请后三天内   。

（2）发包人支付进度款的期限：  签发进度款支付证书后三天内    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /    。

12.4.6 支付分解表的编制

（1）、总价合同支付分解表的编制与审批：    /      。

（2）单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  颁发工程接收证书后7天内 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                               /  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    /          。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /    。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      /                   。

（1）单机无负荷试车费用由   /     承担；

（2）无负荷联动试车费用由   /     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后3天内   。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   工程竣工验收合格后28天内   。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行    。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：   按通用条款执行       。

发包人完成竣工付款的期限：    按通用条款执行    。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按通用条款执行    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   四份    。

承包人提交最终结算申请单的期限：  工程竣工验收合格满5年         。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    工程竣工验收合格满5年    。

（2）发包人完成支付的期限：   工程竣工验收合格满5年      。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：     24个月      。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   不扣留     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第   /  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /       ；

（2）  5 %的工程款；

（3）其他方式:  。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  /  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /                     。

关于质量保证金的补充约定：     /             。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   参照工程质量保修书   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 收到保修通知后24小时内到达工程现场。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：      双方另行确定            。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  双方另行确定    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  双方另行确定           。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    双方另行确定           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   双方另行确定      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行确定       。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行确定        。

（7）其他：   /      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：  因承包人原因而延误工期的，承包人除向发包人承担工期保证金（履约保证金的25%）外，同时按每逾期一天罚款1000元的计算标准承担违约金，发包人实际损失（含间接损失）大于违约金的，承包人按发包人实际损失赔偿。

工程达不到合同约定的工程质量标准，除没收承包人的质量保证金（履约保证金的50%）外，并由承包人负责返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。由此造成逾期交付的，承包人还需承担逾期交付的违约责任。

发生一般或以上等级安全事故（按国务院第493号令的等级标准），承包人在承担相应赔偿责任的同时，发包人没收承包人的违约金（为履约保证金的25%）。施工单位出现严重安全、质量事故的，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按应予计量工程量的60%款项结算。

若发包人按本合同规定的付款方式及金额向承包人支付工程款后，承包人的施工人员、材料供应商、机械与设备出租人、与本工程施工建设相关人员及单位等向发包人索要工资、材料款、机械与设备出租费等，则承包人承担由此引起的一切责任与费用，并且按合同价的20%向发包人缴纳罚款 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   见16.2.1条款    。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   双方另行确定     。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  10级以上台风，烈度7度以上地震，以及造成无法施工的连续3天以上的暴风雨、水灾 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  60  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   按通用条款执行      。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  按通用条款执行          。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  按通用条款执行    。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行    。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /          。

选定争议评审员的期限：     /              。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   /        。

其他事项的约定：          /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：      /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向 南通 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地  人民法院起诉。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按国务院第279号令规定执行  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为 3  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 3  年；

5．供热与供冷系统为  3 个采暖期、供冷期；

6．其他项目保修期限约定如下： 2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                   地  址：

法定代表人(签字)：        法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：

开户银行：             开户银行：

账  号：                   账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：      （ 中标人名称  ）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

- 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为                 工程施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日

第四章 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

投标人：                                (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

年     月     日

目  录

  - 投标函

  - 法定代表人身份证明书

  - 授权委托书

  - 已标价的工程量清单

  - 计划投入的主要施工机械设备表

六、主要施工管理人员表

一、投  标  函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                          （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)           （￥     ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的缺陷，工程质量达到      标准，项目负责人：         。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我单位金额为人民币     元的投标保证金已按招标文件要求提交。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（6）                           （其他补充说明）。

投标人：                              (盖公章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字或盖章)

地    址：

电    话：

邮政编码：

年    月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月        日

经营期限：

姓    名：       性别：       年龄：        职务：

系            （投标人单位名称）        的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖公章）

日  期：     年    月     日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

三、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

四、已标价的工程量清单（发布的工程量清单）

五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |

第五章  投标单位资格后审须知

- 总  则

1．鉴于     作为拟建                 的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 1 个标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

- 资格后审申请

4．资格审查将面向具备证照核发部门颁发的有效法人营业执照，经营范围包括本次招标的相关业务范围。

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6.投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9．如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段

10.申请书应由投标单位的法定代表人或其委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

- 资格审查评审标准

11．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

12．评标委员会将依据投标单位的合同工程营业额（收入、净资产）和在建工程的未完部分合同金额，对投标申请人作出财务能力评价，以保证投标申请人有足够的财务能力完成该投标项目的施工任务。

13．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

- 联合体

14、本工程不接受联合体投标。

- 利益冲突

15．近三年内直至目前，投标申请人应：

15.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

15.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

15.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

- 资格审查文件的提交

16．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料 。

17．资格审查文件的编制：详见附表、附件1。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

- 附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照，经营范围包括本次招标的相关业务范围 | 企业营业执照（副本） |
| 2 | 拟派工程项目负责人资质等级 | 具有建设工程类中级及以上职称 | 具有建设工程类中级及以上职称证书 |
| 3 | 拟派的委托代理人、项目负责人为投标企业正式人员 | 1）投标企业与委托代理人、项目负责人签订的有效劳动合同书； （2）投标企业为委托代理人、项目负责人缴纳社会养老保险证明（由当地社保机构出具，并加盖业务章） | ①劳动合同书； ②投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳的2020年4月至2020年9月社会养老保险清单，实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |
| 4 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币100000元整 | 提供缴款凭证 |

注：1-4项资料所有复印件均须加盖单位公章，且按照顺序装订成册，同时提供原件查验。

附件2

招标工程项目概况

一、项目概况、

1、项目位置：位于海门区

2、地质与地貌：长江冲积平原

3、气候与水文：亚热带季风性气侯。

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

二、工程描述

1、项目名称：海门长三角药物创新中心一期项目门窗工程

2、标段划分及相应招标内容：一个标段；详见工程量清单

3、计划工期：60日历天

4、设计标准、规范简介：（实施时，按本工程施工图规定的有关设计、施工规范执行。）

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与             （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：建造师注册证书、执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同事宜。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

七、资格审查申请书格式

（项目名称）

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1

#### 投标申请人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

近三年工程营业额数据表

投标申请人名称：

| 近三年工程营业额 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财 务 年 度 | 营 业 额（单位） | 备 注 |
| 第一年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第二年（应明确公元纪年） |  |  |
| 第三年（应明确公元纪年） |  |  |

附表3：

近二年已完工程及目前在建工程一览表

投标申请人名称：

| 序号 | 工程名称 | 监理（咨询）单位 | 合同金额（万元） | 竣工质量标准 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

附表4：

财 务 状 况 表

一、开户银行情况

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近三年每年的资产负债情况

| 财务状况 （单位） | 近三年（应分别明确公元纪年） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 1.总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3.总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

三、为达到本项目现金流量需要提出是信贷计划（投标申请人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

| 信贷来源 | 信贷金额（单位） |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

附表5

类似工程经验

投标申请人名称：

| 1 | 合同号 |
| --- | --- |
|  | 合同名称 |
|  | 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点 （请详细说明所承担的工程合同内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、砼浇注的年完成量等） |
| 5 | 合同身份（注明其中之一） □独立承包人 □分包人 □联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期 |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

附表6

公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：

| 1.公司人员 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员类别 数量 | 管理人员 | 工人 |  |  |  | 其他 |
|  |  | 总数 |  | 其中技术工人 |  |  |
| 总数 |  |  |  |  |  |  |
| 拟为本工程提供的人员总数 |  |  |  |  |  |  |
| 2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 经历 数量 人员类别 | 从事本专业工作时间 |  |  |  |  |  |
|  | 10年以上 |  | 5年至10年 |  | 5年以下 |  |
| 管理人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员（如下所列） |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 安全管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 材料管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 计划管理人员 |  |  |  |  |  |  |
| 试验人员 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

附表7

拟派往本招标工程项目负责人简历表

招标申请人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |
| 项目负责人注册证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附表8

拟派往本招标工程项目技术负责人简历表

投标申请人名称

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |
| 技术资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |

附表9

拟用于招标工程项目的主要施工机械设备情况

投标申请人名称：

| 序 号 | 机械和设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 KW | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |