海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目

（二次招标、资格后审）

招标文件

招   标   人:  海门市东洲水处理有限公司

招 标 代 理：南通星宇工程项目管理有限公司

日        期：  2020   年  11 月  11 日

第一章  投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目 |
| 2 | 建设地点 | 海门市东洲水处理有限公司 |
| 3 | 建设规模 | 东洲水处理有限公司外部泵站及厂区部分管道阀门等腐蚀严重需进行防腐处理。工作范围：污水提升泵站出水管道、阀门、起重机梁、过河管道及厂区相关管道、阀门、扶梯等，总面积约2000㎡。工程总投资额约302687.14元,详见工程量清单 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 工期要求 | 90日历天 |
| 7 | 资金来源 | 企业自筹 |
| 8 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 9 | 投标和投标保证金有效期 | 45日 (从投标截止之日算起) |
| 10 | 投标担保金额及提交方式 | 投标保证金为人民币6000元。（必须为现金，其他方式一律无效。） |
| 11 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 12 | 招标控制价 | 为人民币302687.14元。 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 14 | 投标文件递交 地点及截止时间 | 截止时间： 2020年 11月25 日 09 时 00 分 递交地点：海门市东洲水处理有限公司4楼会议室（三厂镇镇西村，北京路888号） |
| 15 | 开 标 | 开标时间：同投标文件递交截止时间 递交地点：海门市东洲水处理有限公司4楼会议室（三厂镇镇西村，北京路888号） |
| 16 | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金金额为中标价的 5 %，在领取中标通知书前提交至招标人账户。 |
| 17 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 18 | 招标人 | 单位名称：海门市东洲水处理有限公司 联系人： 龚先生 电话：13962887078 地址：海门区三厂镇镇西村，北京路888号 |
| 19 | 招标代理人 | 单位名称：南通星宇工程项目管理有限公司 联 系 人：顾先生 电话：18118621777 地 址：海门区南海东路765号东 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：见本须知前附表。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件  。

(2)施工用水、用电：由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整 。

(3)场内外道路： 由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整 。

说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本项目施工应采取的措施方案，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用   公 开  招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质。

2.2参加投标的项目负责人必须具备建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师资质。

2.3参加投标的项目负责人必须具备安全生产考核合格证B证。

2.4参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第六章）

2.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，该费用无论是否中标不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

招标公告

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程量清单

第五章：投标文件格式

第六章：投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在江苏海润城市发展集团有限公司官网下载，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向海门市东洲水处理有限公司及电话联系招标代理公司提出，招标人予以解答，解答的内容报江苏海润城市发展集团有限公司备案后于投标截止时间3日前在江苏海润城市发展集团有限公司官网中发布。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式经建设单位备案后以电子文件形式发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

8.投标文件应包括下列  8.1、8.2、8.3条内容，其中商务标包括以下 8.1 条；资格审查文件包括以下8.2条；资格审查证明材料原件包括以下  8.3 条。

8.1  商务标

(1)法定代表人身份证明书；

(2)授权委托书；

(3)投标函；

(4)已标价的工程量清单；

(5)计划投入的主要施工机械设备表

(6)主要施工管理人员表。

8.2资格审查文件

（1）资格审查申请书（包括附表1）

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件并加盖公章（红印）。

8.3资格审查证明材料原件

附件1《资格审查必要合格条件标准》所需提交的所有资料原件，应随身携带。

9．招标文件提供的投标文件格式投标人必须使用，但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，并装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标保证金一律采用现金方式，投标单位须按投标须知要求的投标保证金金额和提交方式（现金不得放入投标文件中）在本工程投标截止时间前和投标文件同时提交。否则，招标人可以拒绝接收该单位投标文件。开标后中标单位交纳的投标保证金转为履约保证金，不足部分由中标单位在办理中标通知书前递交至招标人指定账号。于合同终止后无息退还应退的投标保证金。未中标单位投标保证金于开标会结束当场退还（无息）。

13.2投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金；

(4)中标人无正当理由拒绝签订合同；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15.招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

16.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间的政策性调整及各类材料的市场风险，单价结算不作任何调整。 完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18.招标控制价

18.1投标人的投标报价高于或等于招标控制价的，招标人应予拒绝。

18.2工程量清单及招标控制价编制参考依据：

（1）根据建设单位提供的施工数据。

（2）《建设工程工程量清单计价规范》[GB50858-2013]等。

（3）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等。

（4）《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建价[2018]178号）。

（5）人工价格按江苏省工程预算工资单价（苏建函价〔2020〕382号文）执行。

（6）材料价格参考《海门市建设工程造价信息》2020年第5期、《南通市建设工程造价信息》2020年第10期及市场价计入。

（7）其他江苏省、南通市现行计价文件等。

19.投标报价编制要求

19.1采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

19.2下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为措施项目费列入投标报价，工程结算时不作调整：

（1）施工所需水、电费用及临时水电接入、设施配套及设备费用，包括正式通电通水后、移交前的用电、用水费用由投标人承担，相关费用列入报价。

(2)仓库、办公室及为招标人临时搭建的办公用房及各专业临时办公用房等临时设施费用由投标单位承担，相关费用列入报价。

(3)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

(4)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；

(5)本工程施工过程中降水、排水等费用。

(6)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用。

(7)现场垃圾清运费及环境保护费用。

(8)现场的安全防护费用。

(9)进出现场车辆的自动冲洗设施，设备及有关费用。

(10)成品保护。

19.3本工程所用的材料（除甲供材外）均由投标人负责采购，由投标人和材料供应商签订供货合同，并承担全部责任。采购的材料品牌、品名、型号、规格、材质等必须经招标人及监理认可。材料必须到质检部门送检，合格后方可使用。

19.4投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

19.5投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理；因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。

(五) 投标文件的密封和递交

20.投标文件的密封与标志

20.1投标人应各准备 叁 份完整的投标文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

20.2投标人的投标文件包装为叁包，投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样。将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。将资格审查证明材料原件包装在一个包装袋里，并在包装袋上标明：投标单位名称和原件清单。

20.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

20.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带有效身份证件、授权委托书原件、投标保证金（现金）同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

21.投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

21.1投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在封袋上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

22.本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法，详细内容见第二章。

23.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。投标单位的法定代表人或授权委托人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

24．评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26.投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

26.3如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4其他投标文件中要求投标人签字盖章而未签字盖章的；

26.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.6投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

26.7除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

26.8组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

26.9在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

26.10联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

26.11投标报价低于成本、高于或者等于招标文件设定的招标控制价的；

26.12同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.13与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.14与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.15与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.16未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.17投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.18明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.19投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.20投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.23不符合招标文件有关暗标的要求。

26.24授权委托书有修改的。

27.资格审查、评标、定标工作在招标投标监管部门的监督下，由招标人依法组建的3人及以上的评标委员会在海门市东洲水处理有限公司会议室组织进行。

28.投标文件的澄清

28.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

32.中标

32.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

33.2中标人中标公示期满后即中标通知书的签发之日，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出之日起7日内不与招标人签订合同的，视为自动放弃中标资格。投标保证金不予退还。

33.中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

34.若中标人不能按本须知第32条、第33条的规定执行，视为放弃中标，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

36.中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人书面同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

- 关于投标人异议和投诉处理

37.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

38.投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

39.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

异议受理单位：南通星宇工程项目管理有限公司

异议受理单位通讯地址：海门区南海路765号东

异议受理单位联系电话：18118621777

40.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

41.(异议)参照苏建规字(2016)4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。

42.（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章 评标办法

# 最低价评标办法

评标程序：进行资格条件评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）对投标报价进行评分，评分采用百分制，得分采用四舍五入法保留两位小数。

1、投标报价（100分）

（1）确定有效报价：投标报价低于招标控制价为有效报价（投标报价等于或者高于招标控制价的作无效标处理）。

（2）确定评标基准价：各投标人有效报价中的最低投标报价为评标基准价。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；但评标过程中的计算错误可作调整；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。

（3）计算投标报价得分

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审得分最高的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，由抽签确定第一中标候选人。确定第二、第三中标候选人的方法同理。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

注：如响应招标文件单位不足三家,执行江苏省人民政府令第120号《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》 “第三十二条”规定：
    （一）获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人少于3个的；
　　（二）资格预审合格的申请人少于3个的；
　　（三）投标人少于3个的；
　　（四）招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的；
　　（五）评标委员会否决全部投标的；
　　（六）评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的。
    因前款第一项、第二项、第三项原因重新招标且招标人对投标人提出的资格要求不高于法定最低标准和要求，申请人仍少于3人的，招标人应当优先邀请已提交资格预审申请文件的申请人或者已提交投标文件的投标人进行谈判。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章 建设工程施工合同

工程发包方： 海门市东洲水处理有限公司               （以下简称甲方）

工程承包方：                                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条：工程名称：海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目

第二条：工程地点：海门东洲水处理有限公司

第三条：工程内容：详见本工程《工程量清单》

第四条：承包方式：   包工包料

第五条：合同价： 人民币大写

¥                元。

第六条：合同工期：

计划开工日期：    年   月    日

计划竣工日期：    年    月   日

工期总日历天数： 90日历天。（开工时间以甲方通知为准，如由于现场原因不能正常施工的，乙方应及时办理延期手续）。乙方在保证质量及安全的前提下，确保施工进度，如有延期，每延迟1日，乙方需向甲方承担200元违约金；逾期超过15日，甲方有权选择解除合同，并要求乙方承担5万元违约金，乙方并按前述约定承担合同解约前的违约责任。

第七条：工程质量要求:工程质量要求达到合格标准。

第八条：施工安全：本工程实施过程中中标单位要严把安全关，施工过程中发生的一切事故由中标单位自行负责。

第九条：双方的权利义务

1、甲方应在开工前向乙方交底施工要求。

2、乙方应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工，并协调好施工周边环境，按期保质完成施工内容。

第十条：付款方式

本工程不设预付款及工程进度款，工程竣工验收合格后，根据双方统计核实的工程量支付合同价款的85%，余款作为质保金，在质保期满二年后一次性付清（不计息）。乙方每次申请付款时需提供相同金额的增值税专用发票。按照在质保期内施工单位自行负责检查修补所出现油漆脱落现象。

第十一条：其他

1、施工中甲方对乙方实施技术指导和质量监督，乙方应予服从。

2、严禁乙方将工程转包，如被甲方发现乙方将工程转包的，立即终止合同，已完工程量不予结算，且没收全部履约保证金，并追究法律责任。

3、本工程使用材料必须符合规范要求，如施工过程中乙方使用劣质材料，每发现一次，承担合同价3%的违约金；累计发现2次以上（含2次）甲方有权解除合同，已完成的合格工程量按70%结算工程款。

4、因履行本合同发生争执，可由双方协商解决。协商不成的，按照下列第（1）种方式解决：

（1）提交南通仲裁委员会仲裁；

（2）依法向工程所在地的人民法院起诉。

5、本合同经甲乙双方法定代表人（委托人）签字盖章后生效，甲方派         同志为现场负责人，乙方派           同志为施工负责人。

本工程的相关招标文件同本合同同等生效。未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式捌份，双方各执肆份。

甲    方(公章)：　　　　　                 乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　         法定代表人(签字或盖章)：

2020年   月   日　　　　　　　　           2020年   月   日

附件1

工程质量保修书

发包人（全称）：  海门市东洲水处理有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人所施工的内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为3年，其中外墙弹性涂料为5年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为3年；

5．供热与供冷系统为 3个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为3年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为2年 ,质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /              。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

发包人(公章)：                      承包人(公章)：          

地  址：                   地  址： 

法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：

2020年   月   日　　　　　　　　         2020年   月   日

附件2

- 廉政合同

工程发包方:    海门市东洲水处理有限公司                    （以下简称甲方）

工程承包方：                                              （以下简称乙方）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同施工的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　                       乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　              法定代表人(签字或盖章)：

2020年   月   日　　　　　　　　                2020年   月   日

附件3

安全生产协议

发包单位：海门市东洲水处理有限公司      　（以下简称甲方）

承包单位：                     　　　　　（以下简称乙方）

为在海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织有权对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

（6）甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

（7）甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建筑工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

①人身伤亡事故；

②发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

③发生场站内火灾事故；

④发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

⑤施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

⑥施工过程中，因违反工程相关规定的，被相关管理机关勒令停工的。

（12）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　                 乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　        法定代表人(签字或盖章)：

2020年    月     日　　　　　　　　       2020年    月     日

第四章  工程量清单

海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道、阀门防腐 | 2000㎡（暂定） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 投标总价为人民币（大写） ： |  |  |  |  |
| 投标单位（盖章）: 法定代表人或授权委托人(签字或盖章)： |  |  |  |  |

特别说明：

- 投标单位应自行踏勘现场，对施工涉及脚手架搭设、高空作业安全、阀门井排水及过河管道、污水池沿边施工所需条件投标人应在投标报价时自行全面考虑，在施工过程中招标人不再另行增加安全、措施费用，结合现场实际合理报价；

2、本工程清单未对材料有要求的，其规格、颜色及质量必须经建设单位认可；

3、本工程投标报价为全费用单价，含营改增因素、管理费、利润、施工文明措施费、机械进退场费、脚手架等措施费以及规费税金等全部费用在内；

4、若对清单电子文件中的数据、格式等进行修改，按废标处理。

注：工程量核算

- 管道按实际面积计算

- 连接法兰每对（两片）、闸阀每只、止回阀每只按如下标准计算施工面积：

| 规格（mm） | 折算面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 200 | 0.5 |  |
| 300 | 0.7 |  |
| 400 | 1.0 |  |
| 500 | 1.3 |  |
| 600 | 1.7 |  |
| 800 | 2.0 |  |
| 1000 | 2.5 |  |

- 钢质扶手梯：每座按3㎡计算

- 起重机梁：每米梁按1㎡面积计算

投标采用暂按2000㎡面积报总价形式

结算价=实际施工面积/2000*中标价

提示：一、材料要求：污水管道采用8710-3；空气管道底漆采用环氧富锌防锈底漆、面漆采用聚氨酯，与原颜色一致。

二、质量要求：二底二面。

三、除锈标准：喷砂除锈、干净彻底。

第五章 投标文件格式

（封面） 工程

施工投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字或盖章)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、投 标 函

：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                 （小写）             的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到         。

(四)我单位拟派               为本工程项目负责人。

（五）我单位金额为人民币        整的投标保证金已按招标文件要求提交。

(六)如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金。

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月   日

四、已标价的工程量清单

（按照提供的工程量清单进行报价）

五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目经理 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 质量员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为岗位证书编号 |

第六章  投标单位资格后审须知

一、总  则

1．鉴于海门市东洲水处理有限公司 作为拟建海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 1个 标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

二、资格后审申请

4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。

5、投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写，否则，按照资格审查不通过处理。

6、投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7、投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8、按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9、如果投标单位投标一个以上的标段，投标单位应在资格审查申请书中指明投标的标段，并提供关键人员和主要设备的相关资料。

10、申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字。没有签字的申请书将可能被拒绝。

三、资格审查评审标准

11、对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

12、评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

四、联合体

13、本工程不接受联合体投标。

五、利益冲突

14、近三年内直至目前，投标申请人应：

14.1、未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

14.2、未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

14.3、与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

六、资格审查文件的提交

15、投标单位的资格审查文件须按照该工程投标文件提交地点和截止时间进行提交，迟到的资格审查文件将被拒绝。

16、投标单位应提交资格审查申请书及有关资料。

17、资格审查文件的编制：详见附表1、附件1。

18、只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。

19．资格审查文件不予退还（证书原件除外）。

20．只有资格审查合格的投标人才能参加本招标工程项目的开标、评标。资格审查不合格的投标人其投标书当场退还。

七、附件

21、《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的的标准，随投标单位资格后审须知同时发布，以便每个投标单位都能了解资格审查的必要合格条件及评分标准。

22、《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

23、《诚信承诺书》、《现场踏勘承诺书》由投标单位承诺，随投标单位资格审查须知同时发布。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照。 | 企业营业执照（副本） | 注：1-9项均须提供复印件，并且所有复印件均须加盖单位公章，缺一不可。必须提供原件 查验。 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建设行政主管部门核发的防水防腐保温工程专业承包贰级及以上资质 | 企业资质证书（副本） |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 安全生产许可证(副本) |  |
| 4 | 拟派项目负责人资质等级 | 建筑工程或市政公用工程贰级及以上注册建造师资质资质 | 中华人民共和国建造师注册证书 （必须注册在该投标单位） |  |
| 5 | 拟派项目负责人安全生产考核证 | 项目负责人具备安全生产资格，并取得安全生产考核证 | 必须为B类安全考核证书 |  |
| 6 | 拟派的项目负责人及委托代理人为投标企业正式员工 | （1）投标企业与项目负责人及委托代理人双方签订的有效劳动合同书； （2）投标企业为拟派项目负责人及委托代理人缴纳社会养老保险证明（由当地社保机构出具，并加盖业务章） | 1、劳动合同书； 2、投标企业所在地社保机构出具的企业为拟派项目负责人及委托代理人缴纳的2020年4月至2020年9月社会养老保险清单，实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |  |
| 7 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |  |
| 8 | 现场踏勘承诺书 | 按现场踏勘承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件4） |  |
| 9 | 投标保证金 | 人民币6000元整 | 提供现金，其他方式一律无效 |  |

附件2

招标工程项目概况

一、项目概况

1、项目位置：海门市东洲水处理有限公司

2、地质与地貌：长江冲积平原

3、气候与水文：亚热带海洋性气侯。

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

二、工程描述

1、项目名称：海门市东洲水处理有限公司管道、阀门防腐项目

2、标段划分：本工程为一个标段

3、招标内容为：详见工程量清单

4、计划工期：90日历天。

5、设计标准、规范简介：实施时，按本工程规定的有关设计、施工规范执行。

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

附件4

现场踏勘承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。

若我单位违反以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

资格审查申请书格式

（项目名称）

招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

后附投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。