南通市海川环境科技有限公司2021年度

水利施工劳务分包单位入库项目

招 标 文 件

（资格后审）

招   标   人: 南通市海川环境科技有限公司

招标代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日        期：  2020  年  12   月  23   日

# 第一章  投标人须知及投标人须知前附表

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：南通市海川环境科技有限公司2021年度水利工程劳务分包单位入库项目 |
| 2 | 资金来源：自筹 招标方式：公开招标 工期要求：项目业主规定的合理建设工期（根据具体项目定）。 服务期限：2021年1月1日至2021年12月31日 投标保证金数额：人民币10000元，采用现金方式提交（其他方式一律无效）。 履约保证金数额：入库履约保证金为20000元人民币，入库期内全部项目完成后退还。在签订单项分包合同时，乙方应另外交纳单项分包项目履约金，金额为单项分包合同价的5%，具体以单项分包合同为准。 |
| 3 | 投标有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。 投标文件份数：伍份。（一正四副） |
| 4 | 投标文件递交地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦四楼会议室 投标文件递交截止时间：2021年 1月13日14时00分 |
| 5 | 开标时间：2021年 1月13日14时00分 开标地点：海门张謇大道897号嘉陵江商务大厦四楼会议室 |
| 6 | 招标人：南通市海川环境科技有限公司 联系人：沈先生 联系电话：15151389666 代理单位: 江苏建达全过程工程咨询有限公司 地 址：海门市光华大厦A座1008室 联系人：陈女士 电话：18912438989 |

## 二、投标人须知

(一)总 则

1.项目概况

1.1本项目招标范围：见投标须知前附表第2项。

1.2按照《中华人民共和国招标投标法》等相关规定，本项目已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定7家入围水利施工劳务分包单位。

2.投标人资格要求

2.1投标单位具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

2.2本工程不接受联合体投标。

2.3参加投标的单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第五章）

2.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费，（本项目人民币300元），该费用无论中标与否均不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标办法

第三章：项目需求

第四章：投标文件格式

第五章：资格审查文件

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料(招标文件、工程量清单、图纸、招标文件的澄清、修改、补充等)全部在电子邮箱（jsjd8989@163.com，密码：jsjd238989）中发布，请投标单位自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5.招标文件的澄清

5.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 5日前以无记名的方式向代理单位以书面或在电子邮箱中提出【jsjd8989@163.com】， 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间 3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。投标人应密切关注招标人在（jsjd8989@163.com，密码：jsjd238989）邮箱中发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三)投标报价

7.本项目采用工程量按实结算，报价响应。投标报价应包含项目实施范围所涉及的一切费用。

8.本次招标报价费率为77.5%，计算基数为江苏省规范性预算或招标人总包合同价明细中（除去主材）的相关费用合计。

(四) 投标文件

9.投标文件应包括下列 9.1、9.2、9.3、9.4条内容，其中商务标包括以下 9.1 条，综合技术标包括以下 9.2条，资格审查文件包括以下 9.3条，证明材料原件包括以下 9.4 条。

9.1商务标

9.1.1法人代表身份证明书;

9.1.2授权委托书，委托代理人必须与投标文件中的委托代理人为同一人；

9.1.3投标函；

注：9.1.1—9.1.3格式详见第四章。

9.2综合技术标

评标办法中综合技术标各项评分因素需要提供的所有资料。

9.3资格审查文件。

第五章资格审查文件中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。

9.4资格审查证明材料及技术标证明材料原件

9.5投标保证金

9.5.1投标人按投标须知前附表规定的金额以现金方式提交，在本工程投标截止时间前和投标文件同时提交。否则，招标人可以拒绝接收该单位投标文件。开标后中标单位交纳的投标保证金转为履约保证金，）待履约结束后退还（无息）。未中标单位投标保证金于开标会结束当场退还（无息）。

9.5.2投标人出现下列情况，经招标投标监管部门核实后，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金作自动放弃处理，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标文件中有虚假材料；

（2）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（3）中标人无正当理由拒绝签订合同；

（4）若经查实，中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

10、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件格式（第四章），格式可以按同样格式进行扩展。

11、投标文件的签署

11.1投标文件须用不能擦去的蓝色或黑色墨水书写或打印，全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。无论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。

（五）投标文件的递交

12、投标文件的密封与标志

12.1投标人应准备 伍份完整的投标文件。（一正四副）

12.2投标人的投标文件分四包密封，一包商务标（9.1）、一包综合技术标（9.2）、一包资格审查文件（9.3），一包资格审查证明材料及技术标证明材料原件（9.4）。

投标人应将商务标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将综合技术标密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“综合技术标”字样；

投标人应将资格审查文件密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。

投标人应将资格审查证明材料及技术标证明材料原件放在一个密封袋里，并在密封袋上标明：投标单位名称，原件清单目录。

12.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

12.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或委托代理人必须携带本人身份证原件到场。否则，招标人拒绝接收该单位投标文件。

投标单位的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为自动放弃该项目投标保证金，并默认开评标结果，不得提出任何异议。

13、投标截止时间

13.1投标人应按投标人须知前附表第5项规定的时间和地点递交投标文件。

13.2招标人可以按本须知第6条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

13.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

14.2投标人的修改或撤回通知，应按招标文件规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

14.3投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（六）开标、评标、定标

15、开标

15.1开标由招标人或招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。

15.2开标时，由招标人委托的监督机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的，将作为无效投标文件，退回投标人。

15.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

16、评标

16.1评标工作

评标工作在招标人纪委的监督下，由招标人依法组建的评标委员会组织进行。

16.2评标办法

本项目评标办法详见第二章。

17、投标文件的澄清

17.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作无效标处理。

19、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

20、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作无效标处理。

21、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作无效标处理：

21.1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

21.2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

21.3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

21.4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

21.5、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

21.6投标报价大于或小于招标控制价的；

21.7、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

21.8、未按招标文件要求提供投标保证金的；

21.9、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

21.10、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

21.11、投标文件载明的投标文件包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

21.12、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

21.13、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

21.14、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22、评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

（七）关于投标人异议和投诉处理

23、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

24、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

25、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

26、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标投标监管部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

招标投标监管部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招标投标监管部门应当予以驳回。

27. 投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

# 第二章   评标办法

综合评分法

一、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，按评标总得分由高到低的顺序推荐入围中标候选人。

评标结束后7个工作日内，招标人对于本次招标确定的中标候选单位进行实地考察，一旦发现与投标文件不符，将取消相关单位的中标资格。考察结束后公示入围名单。若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，招标人不再组织招标，由落选的次单位进行入库填充。

二、如出现相同最高分，采用随机抽签，直至比出大小为止，号码较大者为入围中标候选人之一。

三、评分标准：

| 序号 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 （60分） | 投标报价 | 60分 | 投标人的投标报价必须响应本工程招标文件的要求。 ①投标报价响应招标文件要求的得60分。 ②投标报价未响应招标文件要求的得0分。 |
| 二 | 综合评分（40分） | 施工资质 | 3 | 同时具备水利水电施工总承包三级及以上、环保工程专业承包三级及以上的得3分。 |
|  |  | 业绩 | 15分 | 企业自2015年1月1日以来，承担过合同额 1000 万元及以上水利水电施工业绩的，有一个得5分；承担过合同额500万元及以上水利水电施工业绩的，有一个得3分；承担过合同额200万元及以上水利水电施工业绩的，有一个得1.5分；本项最多得15分（提供中标通知书、施工合同及竣工或完工验收证明，金额以合同为准，时间以竣工或完工验收证明为准） |
|  |  | 考核 | 5分 | 投标供应商未有被海门区公共资源交易中心不良通报、罚款记录的得5分，有不良通报、罚款记录得0分； |
|  |  | 技术方案 | 5分 | 技术方案从以下几个方面进行综合评估，根据完善程度和针对性进行综合评分，所有评审技术标的评标委员会成员的评分中去掉一个最高分和一个最低分后再进行平均计分。 (1)专业能力描述（0.7-1分）； (2)管理能力描述（0.7-1分）； (3)进度计划和保证措施（0.7-1分）； (4)劳务分包管理人员配备（0.7-1分）； (5) 施工劳务中常见的问题及应对措施（0.7-1分）； |
|  |  | 地方贡献 | 12分 | 2017-2020年中其中一个年度满足在海门区行政区域内缴纳税收在500万元及以上的得12分，400万元（含）-500万元（不含）的得10分，300万元（含）-400万元（不含）的得8分，200万元（含）-300万元（不含）的得6分，100万元（含）-200万元（不含）的得4分，50万元（含）-100万元（不含）的得2分，其余不得分。提供完税证明。 |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

（4）特殊情况处理：如资格审查合格的投标人少于入围数量的，则按流标处理，重新组织入围招标；如资格审查合格的投标人正好等于入围数量的，则直接确定为入围中标候选人，如资格审查合格的投标人为入围数量以上的，则按照流程评审。

招标人将根据如下项目分配原则向中标入围单位分配具体项目：以入库投标供应商响应的报价作为具体项目二次报价的招标控制价，由业主结合报价及履约考核情况安排项目。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章 项目需求

一、项目需求主要内容简介：南通市海川环境科技有限公司2021年度水利工程劳务分包单位入库项目（服务期限2021年1月1日至2021年12月31日）。

二、工期质量及地点：

1.工期：项目业主规定的合理建设工期（根据具体项目定）。

2.质量：合格

3.地点：海门行政区域（根据具体项目定）。

三、付款方式：

工程完工后支付合同价的60%，工程竣工验收且审计结束后付至审定价的97%，质保期满且审计结束后付清余款（不计息）。

四、其它相关说明：

1.入库后的库内操作模式：

中标人在报价费率为最高限价的基础上，根据招标文件要求响应发包人的二次竞标或接受发包人委派的分包工程，按招标文件及发包人要求完成相应分包工程。入库后，如出现中标人拒绝响应发包人的二次竞标或拒绝接收发包人直接委托分包工程的情形，视中标人自动放弃入库履约保证金，并接受退库处理；造成发包人损失的，根据发包人实际损失予以赔偿。

2.无论投标结果如何，投标人自行承担与投标响应有关的全部费用。

3. 履约保证金：分包项目履约保证金为单项分包合同价的5%，具体以单项分包合同为准，工程竣工验收合格后退还。

第四章 投标文件格式

（封面）              设计

投标文件

投标人(盖公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日       期：            年           月           日

一、投标函

致：                 （招标单位）

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）招标文件的全部内容，愿以  77.5  %的报价费率（计算基数为江苏省规范性预算或招标人总包合同价明细中（除去主材）的相关费用合计），同时在以该报价费率为最高限价的基础上，根据招标文件要求参与发包人的二次竞标或接受发包人委派的分包施工项目，按招标文件及发包人要求完成工程。（如入库后，不愿意以此费率参与发包人具体项目的二次竞标或发包人直接委托的工程，中标人承诺愿意没收履约保证金，接受退库处理和发包人的一切处罚）。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我单位金额为人民币（大写）            的投标保证金已按招标文件要求提交。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成工程。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

（6）              （其他补充说明）。

投标人：                               （盖公章)

法定代表人或委托代理人：               (签字或盖章)

地    址：

电    话：

邮政编码：

年    月    日

二、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

三、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的

工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

第五章 资格审查文件

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人须提交的 证明材料 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） | 以上材料均须提供复印件，并加盖单位公章后按顺序装订成册，同时提供原件查验。 |
| 2 | 企业资质 | 水利水电工程施工总承包叁级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 | 企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。 | 安全生产许可证(副本) |  |
| 4 | 委托代理人为公司正式员工 | 1、投标企业与委托代理人签订的有效劳动合同书； 2、投标企业为委托代理人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章） | 1、有效劳动合同书 2、投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人缴纳的2020年5月至10月社保缴费清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）。 |  |
| 5 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件2）。 |  |
| 6 | 投标保证金 | 人民币10000元 | 提供现金 |  |

附件2

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与             （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本项目投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本项目投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

劳务分包合同

甲方：        （以下简称甲方）

乙方：        （以下简称乙方）

为了整合双方资源，充分发挥甲、乙双方各自优势，在公平公正、互惠互利、协商一致的原则下，甲、乙双方达成如下合作协议：

一、协议范围：

1、内容：

2、工期：

3、质量：

4、合同暂定价格：：人民币      （大写）；小写     元。

5、合同形式：综合单价合同。

6、付款方式：工程完工后支付合同价的60%，工程竣工验收且审计结束后付至审定价的97%，质保期满且审计结束后付清余款（不计息）。

7、履约金：分包项目履约保证金为单项分包合同价的5%，具体以单项分包合同为准，工程竣工验收合格后退还。。

二、合作方式：

甲方对乙方进行工程管理，乙方向甲方提供施工服务，并服从甲方管理，承担施工作业中相应的安全文明生产责任。

1、合作考核：按照江苏海润城市发展集团有限公司工程管理办法及分包入库单位管理考核办法执行。

1.1在合作期内，乙方违反甲方相关管理规定及要求，或因乙方原因发生严重质量、安全、进度或损害甲方商誉情形的，甲方有权单方面终止双方合作协议，且乙方履约保证金不退还，作为乙方支付甲方违约金，如该违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

三、权利和义务

3.1甲方权利和义务

（1）履行项目管理责任，对乙方生产活动按照项目合同进行管理、考核及监督。

（2）按照项目合同及甲方生产管理规定对乙方进行安全生产教育。

（3）核查技术人员尤其是高风险工人上岗相关资格证件。

（4）负责监督项目按有关法规和规定实施。

（5）监督项目执行相应的施工安全机制，承担相关安全责任。

（6）若因乙方原因而造成工期严重延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

3.2乙方权利和义务

（1）在向甲方提供施工过程中，由乙方直接导致的安全、经济、劳资、侵权等一切纠纷、事故全部由乙方负责处理并承担责任。

（2）乙方必须自行就具体项目配备专职的安全管理人员，对己方安全生产责任全面负责。

（3）全面履行相关管理要求及项目合同约定，服从甲方管理和监督。

（4）保证技术人员尤其是高风险工人持证上岗，并为项目所有劳务人员提供完善的人身保险与保障。

（5）保证项目执行相应的施工安全机制，承担相关安全责任。

4.项目分包单位管理规定

4.1工程进度

（1）乙方应按合同工期要求制定工程形象进度图,根据总体或年度进度计划每月底上报经监理审核通过的下月施工进度计划。乙方未及时上报下月施工进度计划的，每次需支付1000元违约金。因乙方原因，不能完成当月进度计划的，每次需支付5000元违约金。

（2）乙方如不能按合同工期完成施工内容，每延期一天，需支付合同总价0.5%的违约金。逾期30天的，属严重延误，乙方需支付合同总价30%的违约金，甲方有权直接从工程款中扣除违约金，且甲方有权扣除全部履约保证金；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应补足。

4.2人员管理

（1）乙方人员按甲方要求参加相应工程会议，无故缺席或未经请假同意便未按会议要求参会的，乙方需按以下规定支付违约金：①乙方法定代表人未参会的，支付1000元/次/人；②乙方项目负责人未参会的，支付500元/次/人；③其他人员未参会的，支付300元/次/人。

（2）乙方应服从甲方、监理单位及上级部门管理，无正当理由不服从管理的，每次需支付1000元违约金。单个工程累计3次（含3次）不服从管理的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价30%的违约金，甲方有权直接从工程款中扣除违约金，且甲方有权扣除全部履约保证金，已完成并验收合格的工程，按审计工程价款的50%结算。

（3）乙方应按规定配备项目管理人员，上报管理人员进场计划，乙方不得随意变更项目管理人员。如有特殊情况确需更换的，应经甲方同意，并且更换项目负责人须向甲方支付3万元/次/人的违约金，更换专职安全员须向发包人交纳1万元/次/人；如发现未经审批擅自更换或兼职的，甲方有权解除合同，乙方需支付合同总价30%的违约金，甲方有权直接从工程款中扣除违约金，且甲方有权扣除全部履约保证金，已完成并验收合格的工程，按审计工程价款的50%结算。

（4）从工程开工（以开工令为准）起，乙方项目负责人必须常驻现场，其出勤天数按月考核，不得少于实际施工天数的80%，若考核发现项目负责人出勤天数少于实际施工天数的80%，按每少出勤1天，乙方需支付2000元违约金。乙方项目负责人离开施工现场必须经甲方同意，未经甲方同意擅自离开施工现场的，每发现一次，乙方需支付2000元违约金。乙方项目部其他管理人员出勤天数不得少于实际施工天数的95%，若考核发现项目部其他管理人员出勤天数少于实际施工天数的95%，则每少出勤1天，乙方需支付500元违约金。乙方项目部其他管理人员离开施工现场必须经甲方同意，未经甲方同意擅自离开施工现场的，每发现一次，乙方需支付500元违约金。

4.3质量管理

（1）乙方上一道工序未报验就进行下一道工序，每次需支付1万违约金。

（2）已报验通过的工序被检查发现不满足设计要求或施工规范的，每次乙方需支付5000元违约金。

（3）乙方应加强质量管理，严格按有关施工规范及设计图纸施工，如因未按规范、招标文件、设计图纸的要求施工，引发质量问题或质量事故的，乙方必须返工并承担相应经济损失，同时根据事故等级，乙方需支付2-10万元违约金，造成严重后果或社会不良影响的，将乙方列入集团分包库黑名单，取消其在集团的投标资格。

（4）施工中如出现质量问题和质量事故，乙方应迅速向甲方进行汇报。乙方隐瞒事故，擅自处理的，需支付1万元/次的违约金。

（5）乙方应按甲方提供的设计图纸、施工方案进行施工。未按设计图纸、施工方案施工造成工程实体质量、外观质量存在质量缺陷的，需支付处5000元/次的违约金。

4.4安全文明施工管理

（1）乙方安全生产责任不明确，安全制度不健全、未上墙的，需支付1000元的违约金。

（2）专职安全员必须按规定配备，持证上岗，无故不在岗或临时离岗未办理安全管理交接手续的，每次乙方需支付1000元/人的违约金。

（3）未按要求开展各项安全活动的，或对专项性安全活动开展不力的，乙方需支付2000元的违约金。

（4）按照要求如实登记安全管理台账，台账不全或记录造假的，乙方需支付1000元/次的违约金。

（5）营造安全生产氛围，对安全生产氛围差、无醒目安全生产标语标志的，乙方需支付1000元/次的违约金。

（6）按照要求和规定设置安全警示（警告）标志，对临边、高空、水上、危险品使用存放等危险区域设置安全防护设施。未按要求设置的，每发现一处，乙方需支付500元的违约金；

（7）现场管理和施工人员需按照要求落实安全防护措施，管理人员挂牌上岗。未按规定进行安全防护和未挂牌上岗的，乙方需支付100元/人/次的违约金。

（8）严格执行临时用电安全使用规定。未按规定执行的，需支付500元/次的违约金。

（9）乙方人员需遵守施工管理的规章制度，工作日中午不饮酒，如发现饮酒行为，乙方需支付1000元/人/次的违约金；特种机械必须经检验检测合格才能开机使用，操作人员必须持证上岗，如有违反，乙方需支付500元/人/机/次的违约金。

（10）施工材料堆放整齐，施工设备停（摆）放有序，做到“工完料清”。管理混乱的，乙方需支付2000元/次的违约金。

（11）现场做到文明施工。发现野蛮施工、严重扬尘等现象的，每次乙方需支付1000元的违约金；被环保部门、攻坚办等上级部门通报的，每次乙方需支付5000元的违约金。

（12）在施工过程中，乙方要保证做到文明、安全施工。如果施工工地在建设单位或监督管理部门组织的工程安全文明工地检查评比中，被评为不合格工地或被通报批评的，每次乙方需支付1万元的违约金；累计被评为不合格工地或被通报批评三次的，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金，且所有损失由乙方承担。情节严重的，记为不良记录，取消当年分包入库资格。

（13）及时排查安全隐患，落实整改措施，反馈整改结果。对查实的安全隐患不及时进行整改的，乙方需支付2000元/次的违约金；重复发现同一安全隐患的，需加倍支付违约金。

（14）危险性较大的分部分项工程实行安全方案报批制度。未经监理审批或不按照审批后的方案施工的，需支付1万元/处的违约金。

（15）因管理不善、违反安全生产规定导致安全生产责任事故的，根据事故等级，每次需支付2-10万元的违约金，涉及触犯法律的，由司法机关处理。如同一事故已由上级部门处罚的，不再要求支付违约金。

（16）加强用工管理，普及安全生产知识。发现未落实三级安全生产教育和安全技术交底的，需支付200元/人/次的违约金。

（17）及时办理相关保险事宜。未办理的，需支付5000元/人的违约金。

（18）地下开挖工程乙方应按海门市工程管线保护办法严格执行，签订《施工现场燃气管道设施安全保护协议》，现场施工前书面通知燃气等特殊管线单位人员进行检查，未按开挖工程管线保护办法执行，造成管线破坏、引起安全事故的，按质量、安全处罚条款从重支付违约金。

4.5工程材料管理

（1）乙方在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好、擅自使用不合格材料的，每发现一次扣除合同总价2%的工程款作为违约金。且视其严重程度，可记录为不良记录，取消入库资格。

（2）根据项目施工计划及时申报材料使用计划，材料申报计划与实际施工需求严重不相符或将申报施工材料挪作他用的，每发现一次，扣除合同总价2%的工程款作为违约金。节约施工材料的，按节约材料市场价的70%予以奖励；超过定额用量，浪费材料或因非甲方原因造成返工的材料设备损失全部由乙方承担。视其严重程度，可记录为不良记录，取消入库资格。

4.6工程结算及保修阶段管理

（1）分包工程施工完工并通过验收后，乙方须在1个月内上报工程结算材料，逾期的，每天需支付1000元的违约金。

（2）工程缺陷责任期内，乙方须根据合同相关约定履行工程保修责任，未根据合同要求及时履行的，每次需支付1万元的违约金；拒绝履行的，每次扣除合同总价1%的工程款作为违约金，同时，甲方委托第三方完成维修产生的费用全部由乙方承担。

五、其他：

1.本协议一式六份，双方各执三份，均具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。

2.未尽事宜，双方共同协商解决，签订补充协议。

3.本合同发生争议，双方应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由  南通  仲裁委员会仲裁。

甲方：                             乙方：

法定代表人                         法定代表人

或授权人：                         或授权人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

签约地点：                         签约地点：

年  月  日                         年  月  日

廉政协议

甲方：                    （以下简称甲方）

乙方：                    （以下简称乙方）

工程由乙方实施。为进一步加强项目实施过程中的廉政建设，特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本合同一式肆份，由甲、乙双方各执二份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：                代表人（签字或盖章）：

2020年  月  日                         2020年  月  日

安全生产协议

甲方：        （以下简称甲方）

乙方：        （以下简称乙方）

工程由乙方实施。为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目业主（甲方）与承包人（乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

本合同自双方盖章后生效。一式肆份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：               代表人（签字或盖章）：

2020年  月  日                        2020年  月  日

履约承诺书

致：                （甲方）

我单位承诺：

在               工程项目实施过程中：

1、我单位绝不发生挂靠、转包和分包行为；

2、我单位保证严格按甲方要求对项目部主要管理人员进行合理配备并确保在岗在位；

3、我单位保证严格履行合同中规定的责任与义务；

4、我单位承诺绝不发生违反有关法律、法规、规章规定的行为。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回履约保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

承诺人：  （盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

2020年  月  日