南通市海门区采购

招标文件

项目名称：南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）

采购单位:  南通市康泰资产管理有限公司

上海申邑工程咨询有限公司

二○二二年 三 月 二十二 日

江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）

第一章  招标公告

根据政府采购相关法律法规的规定，上海申邑工程咨询有限公司受南通市康泰资产管理有限公司委托，就南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）进行公开招标，欢迎符合要求的单位前来参与投标。

一、项目名称：南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）

本项目主要内容简介：按服从采购管理，对采购人管理范围内的资产提供主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修等服务。

- 招标限价：

主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修收费标准如下：

| 名称 | 商业类建筑 | 住宅类建筑 | 其他业态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务单价（按面积，元/㎡/年） | 6 | 4 | 5 |

供应商需以下浮率的形式进行报价，最低下浮为8%。投标下浮率低于8%的按废标处理。

三、投标供应商的资格要求:

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

②提供上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）及上一年度的财务状况报告承诺函（格式见招标文件附件）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）（格式见招标文件附件）；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见招标文件附件）。

- 供应商的其他资格要求：

2.1自2018年1月1日以来，供应商具有类似维修维保项目业绩或含维修维保服务的物业项目业绩或装饰装修施工业绩。需提供合同复印件加盖公章，物业项目业绩合同中需体现维修维保服务；

2.2营业执照范围须含物业服务或工程维修或装饰装修施工等类似描述内容。若投标人为工程维修或装饰装修施工单位的，须同时提供安全生产许可证。

3.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网  （http://www.ccgp.gov.cn/）”、信用江苏等网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

4.进入嘉陵江商务大厦参与招投标活动人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时核酸检测”（48小时自核酸检测报告上的出具时间起算）并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无48小时核酸检测、无健康码、行程码或以上两码异常者不得参与招投标活动。为严格落实疫情防控常态化管控措施，投标单位进入嘉陵江商务大厦的人员原则上不得超过两人同时只可一人进入开标室参与投标。若投标人违反上述规定的，视情按否决投标处理。

5.第八部分内附件1《新冠肺炎疫情防控承诺书》需由参加供应商员签署后单独存放，现场递交。

6.因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。

7.本项目  不  接受联合体投标。

四、招标采购方式：公开招标。

五、投标保证金: 投标保证金金额为人民币 2万 元整，现金方式递交，不重复递交。如未携带，投标文件将被拒绝，未中标单位的投标保证金当场退还。

六、采购文件获取：

符合招标条件的供应商如决定参与投标，请登录江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/） 。

七、投标截止及开标时间：2022年4月13日上午9点30 （北京时间）。

八、递交投标文件、开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。

九、联系方式：

- 采购人： 南通市康泰资产管理有限公司

联系人：潘先生     联系电话：15962969000

招标代理单位：上海申邑工程咨询有限公司

联系人：朱先生  联系电话：15950855955

友情提醒：

1、请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

2、请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

3、请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名、投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二章  采购项目需求

一、采购项目内容

（1）项目名称：南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）。

（2）项目内容：服从采购人安排，对采购人管理范围内的资产提供主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修等服务。

二、服务地点及时间：

（1）服务地点：南通市海门区。

（2）服务期：服务期一年（具体开始时间以合同签订日期为准，服务期为合同签订后一年。服务期满后，中标人年度考核得分在90分及以上的，采购人可选择续签合同，续签时间不得超过一年）。

三、服务内容：

1、服务主要内容：对采购人管理范围内的资产提供主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修等服务。详细范围如下：

| 服务范围 | 服务项（含巡检踏勘） |
| --- | --- |
| 主体建筑内零星维修范围 | 水、电、卫、暖、空调等设备零星维修 |
|  | 室内外线路零星维修 |
|  | 门、窗维修更换 |
|  | 走道、墙面、顶面、地面维修（地砖重新铺贴、乳胶漆脱落修补） |
|  | 闭门器、锁具、铰链等维修 |
|  | 照明设施维修更换 |
|  | 楼梯扶手检查、除锈、维修 |
|  | 外立面隐患排查及修复 |
| 室外配套工程零星维修范围 | 照明：区域内路灯、草坪灯、景观灯、灯杆、灯罩维修更换 |
|  | 道路、井盖：破损路面地砖铺贴、破损井盖更换、破损路牙石更换 |
|  | 围墙、花坛维修、脱落石材铺贴更换 |
|  | 集水井、排水沟井盖检查维修更换 |
|  | 设施加固、除锈、维修（座椅、游乐健身设施等） |
|  | 景观水池维修 |

- 主体建筑、室外配套工程单项维修费用在3000元以内（审计价下浮10%后）的，由供应商进行免费维修维护；单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下的，在采购人委托第三方咨询单位审计后，按审计价下浮10%结算，维修费由采购人另行支付。同一资产同项内容算为一项。以上计算单项维修费时均不计人工费，人工费用已包含在按面积计算的年度服务费中。

- 供应商拟派工作人员须按照规定缴纳社保及意外险，派用男性员工超60周岁或女性员工超55周岁的，需经过采购人同意。合同履行期间，拟派工作人员的安全责任全部由供应商承担。

- 特殊项目（如单独工程巡检、运行维护等服务及单项零星维修费用在60万元及以上的项目）维修服务费用双方另行协商。

- 在服务期间，每个实际单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下的项目，在开始实施施工前需缴纳该项目概算（或预算）金额的10%作为单项目履约保证金。

- 采购人将以履约评价作为对供应商的维修服务考核。履约评价分为单次履约评价、单业主季度履约评价、单业主年度履约评价、年度总履约评价四个部分（详见服务合同附件3）。履约评价合格分为70分，如累计10次单次履约评得分在70分以下的，本合同将无条件终止，采购人拒绝返还履约保证金。供应商年度考核得分在90分及以上的，采购人可选择续签合同，续签时间不得超过一年。单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下项目单次履约评价在90分（含）以上的，全额退还单项目履约保证金；单次履约评价在80分（含）-90分（不含）的，扣除单项目履约保证金的10%；单次履约评价在70分（含）-80分（不含）的，扣除单项目履约保证金的15%；单次履约评价在60分（含）-70分（不含）的，扣除单项目履约保证金的20%；单次履约评价在60分以下的，扣除全部单项目履约保证金。所有单项目履约保证金待合同履行结束且扣除履约扣款后30日内无息退还。

- 7、供应商对采购人管理范围内的资产每个季度至少巡检踏勘一次，梅雨季节、冬季等时间段需根据天气情况增加巡检踏勘次数。主体建筑、室外配套工程单项维修项目需在供应商提交维修申请单并得到采购人书面确认后48小时内进场维修。特殊项目或特殊情况由双方根据实际需求另行协商确定。在服务期内，供应商应做好随时应急维修准备。收到应急维修通知后，需2小时内赶到现场，根据实际情况提出解决方案并予以实施。

四、其它相关说明：

1）中标单位与采购人签订服务合同。

2）本项目投标有效期为开标后60天。

3）无论投标结果如何，供应商自行承担与投标相应有关的全部费用。

4）招标文件工本费每套售价500 元现金,开标现场收取，售后不退。

第三章   供应商须知

## 一、招标采购文件说明

1、 招标采购文件由招标方负责解释。

2、 招标采购文件由下述部分组成：

第一部分   招标公告

第二部分   采购项目需求

第三部分   供应商须知

第四部分   开评标

第五部分   拟签订的合同文本

第六部分   质疑提出和处理

第七部分   投标文件格式

## 二、招标采购文件的澄清和修改

1、供应商领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前，送至采购人或代理单位，采购单位作统一答复，所有开评标程序等由代理单位作统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

3.采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

4.采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

5.投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

6.采购单位视情组织答疑会。

## 三、投标文件的制作

### 1、 原则：

（1）供应商应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

（2）供应商在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（3）采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

### 2、 投标文件的组成：见本招标采购文件第六部分“投标文件格式”。

特别提示：请供应商携带相关原件用于备查。不能提供原件的，则需供应商提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由供应商自负。（须将备查原件放在一个资料袋中，原件资料袋可不密封，但须在资料袋上标明投标单位名称和原件清单目录。）

### 3、 投标文件制作要求：

（1）供应商应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4纸（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

（2）投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

（3）投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

（4）供应商应将本项目投标文件密封。

（5）所有密封文件封套正面须标明项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

### 4、履约保证金

本项目初始履约保证金为人民币2万元，在领取中标通知书后7天内，以现金形式转入采购人指定账户。在服务期间，每个实际单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下的项目，在开始实施施工前需缴纳该项目概算（或预算）金额的10%作为单项目履约保证金。初始履约保证金待合同履行结束后，中标人未出现违约行为的，采购人在30日内无息退还。如中标人未按要求递交初始履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同，并免于任何相关法律、经济责任；如中标人未在单项零星维修项目开始实施施工前缴纳该项目的单项目履约保证金，且中标人直接实施施工的，采购人有权拒绝支付该单项零星维修费用。所有单项目履约保证金待合同履行结束且扣除履约扣款后30日内无息退还。

### 5、投标有效期：投标文件从开标之日起，投标有效期为60个工作日。

## 四、投标文件的递交

1、招标方于开标地点在投标截止时间前半小时内接受标书。

2、供应商递交投标文件的方式为拟派项目负责人当面递交的方式。

3、招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

4、投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

1．报价下浮率低于采购文件中规定最低投标下浮率的；

2．由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件；

3．未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人身份证明或授权书等有涂改的；

4．未能提供合格的资格文件；

5．与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的；

6．开标时投标供应商拟派项目负责人未到开标现场或拟派项目负责人不能提供相应身份证明的；

7．投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的；

8．评标委员会认为其他不合理情况的；

9．不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

### 六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的供应商不足3家的，采购任务取消。

第四章   开评标

## 一、开评标程序

### 1.采购人组织开标

(1）招标方在招标文件规定的时间和地点公开开标，供应商的拟派项目负责人须持有效身份证参加开标会。

(2)评审期间，投标供应商拟派项目负责人必须在场，负责解答有关事宜。

(3)凡在投标、开标过程中，采购人已提示是否有异议的事项，供应商当时没有提出异议的，事后供应商不得针对上述事项提出质疑。

(4)在投标、评标过程中，如果供应商联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

2.评委会

由采购单位代表及相关领域的专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

（1）评审内容

供应商的投标资格；投标文件是否完整；投标文件是否恰当地签署；是否作出实质性响应；是否有计算错误。评委评标只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

（2） 陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，供应商按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

### 3.中标通知

（1）中标结果确定后，将公示1个工作日。公示期满，如无异议的，采购人向其签发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人和成交供应商依法承担法律责任。公示期满，如无异议的，中标人须在中标公示期满后3日内领取中标通知书，否则视为中标人放弃本项目的中标权，同时视为中标人自动放弃本项目的投标保证金。

（2）未收到中标通知的供应商默认为未中标人，采购人不再以其它方式另行通知。

## 二、 评标办法

综合评估法

1、评标程序:先进行资格审查评审→商务技术综开标→商务技术标评审→价格标→确定中标候选人。

首先进行供应商资格审查，再对通过资格审查的进入商务技术标评审，然后进行价格标评审。最后根据评分合计由评标委员会按总分由高到低推荐3名中标候选人（得分一样，则得分相同的供应商采用随机抽签，直至比出大小为止，号码较大者为中标候选人之一）。评分保留两位小数。

若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未提交的，或者存在违法行为被有关部门依法查处，且其违法行为影响中标结果的，采购人依据招标投标法实施条例第五十五条重新确定中标人或重新招标。

2、资格审查

所有的合格供应商全部进入资格审查，由评标委员会根据参加资格审查的供应商递交的资格审查文件，并按照招标文件资格审查中附件1（资格审查必要合格条件标准）要求对供应商的资格进行审查。

3、商务技术标（70分）

| 评分项目 | 总分值 | 评分因素 |
| --- | --- | --- |
| 拟派项目组成员 | 6分 | 根据各投标人针对本项目提供的拟派人员酌情打分。较好得4（含）-6（含）分，一般得2（含）-4（不含）分，较差得1（含）-2（不含）分。未提供不得分。 |
| 项目负责人答辩 | 25分 | 拟派项目负责人根据评委及业主代表的问题作出回答，评委酌情打分，优秀得18（含）-25（含）分，良好得11（含）-18（不含）分，较差得5（含）-11（不含）分。同时，拟派项目负责人具有贰级建造师及以上执业资格或中级工程师及以上职称的，予以优先考虑。 |
| 拟派人员证书 | 4分 | 1、拟派人员中具有建筑工程、机电安装专业贰级建造师及以上执业资格证书的得1分； 2、拟派人员中具有建筑工程、机电安装专业贰级造价师或造价员及以上执业资格证书的得1分； 3、拟派人员中具有建（构）筑物消防员证的得1分； 4、拟派人员中具有电工证的得1分。 提供证书复印件证明材料，未提供不得分。 |
| 服务实施方案 | 4分 | 根据各投标人提供的公司管理制度（含人员制度、工程管理制度、安全制度等）酌情打分。较好得3（含）-4（含）分，一般得2（含）-3（不含）分，较差得1（含）-2（不含）分。未提供不得分。 |
|  | 4分 | 根据各投标人提供的服务实施方案中，巡检踏勘方案酌情打分。较好得3（含）-4（含）分，一般得2（含）-3（不含）分，较差得1（含）-2（不含）分。未提供不得分。 |
|  | 4分 | 根据各投标人提供的服务实施方案中，零星维修方案酌情打分。较好得3（含）-4（含）分，一般得2（含）-3（不含）分，较差得1（含）-2（不含）分。未提供不得分。 |
|  | 4分 | 根据各投标人提供的服务实施方案中，成品保护等安全、文明施工措施酌情打分。较好得3（含）-4（含）分，一般得2（含）-3（不含）分，较差得1（含）-2（不含）分。未提供不得分。 |
|  | 4分 | 根据各投标人提供的服务实施方案中，零星维修工程应急预案酌情打分。较好得3（含）-4（含）分，一般得2（含）-3（不含）分，较差得1（含）-2（不含）分。未提供不得分。 |
| 近年来类似业绩 | 15分 | 自2018年1月1日以来，具有合同价在80万元及以上的类似维修维护项目或含维修维护服务的物业项目或装饰装修项目业绩，每一个得3分，最高得15分。需提供合同复印件证明材料。如提供物业合同的需体现维修维保服务，不提供或未体现维修维保服务的不得分 |

- 价格标（30分）

| 评分项目 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格标 | 最高投标下浮率为基准价，其报价分为满分，投标人得分=（投标下浮率/基准价）×分值。 | 30分 |

5、确认中标候选人

评委完成评标后，应向采购人推荐有排序的3名合格的中标候选人，经评委评审总得分最高的3名供应商为中标候选人（得分一样，则得分相同的供应商采用随机抽签，直至比出大小为止，号码较大者为中标候选人之一）。评分保留两位小数。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第五章  合同

南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）

服务合同

南通市康泰资产管理有限公司

项目协议书

甲方：南通市康泰资产管理有限公司

乙方：

一、项目名称:_ 南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）

- 项目地点：_南通市海门区___

三、项目范围：服从甲方安排，对甲方管理范围内的资产提供主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修等服务。

四、服务内容及费用

1、服务主要内容：对甲方管理范围内的资产提供主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修等服务。详细内容如下：

| 服务范围 | 服务项（含巡检踏勘） |
| --- | --- |
| 主体建筑内零星维修范围 | 水、电、卫、暖、空调等设备零星维修 |
|  | 室内外线路零星维修 |
|  | 门、窗维修更换 |
|  | 走道、墙面、顶面、地面维修（地砖重新铺贴、乳胶漆脱落修补） |
|  | 闭门器、锁具、铰链等维修 |
|  | 照明设施维修更换 |
|  | 楼梯扶手检查、除锈、维修 |
|  | 外立面隐患排查及修复 |
| 室外配套工程零星维修范围 | 照明：区域内路灯、草坪灯、景观灯、灯杆、灯罩维修更换 |
|  | 道路、井盖：破损路面地砖铺贴、破损井盖更换、破损路牙石更换 |
|  | 围墙、花坛维修、脱落石材铺贴更换 |
|  | 集水井、排水沟井盖检查维修更换 |
|  | 设施加固、除锈、维修（座椅、游乐健身设施等） |
|  | 景观水池维修 |

- 服务单价如下

| 名称 | 商业类建筑 | 住宅类建筑 | 其他业态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务单价 （按面积，元/㎡/年） |  |  |  |

3、主体建筑、室外配套工程单项维修费用在3000元以内（审计价下浮10%后）的，由乙方进行免费维修维护；单项维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下的，在甲方委托第三方咨询单位审计后。按审计价下浮10%结算，维修费由甲方另行支付。同一资产同项内容算为一项。以上计算单项维修费时均不计人工费，人工费用已包含在按面积计算的年度服务费中。

- 4、乙方拟派工作人员须按照规定缴纳社保及意外险，派用男性员工超60周岁或女性员工超55周岁的，需经过甲方同意。合同履行期间，拟派工作人员的安全责任全部由乙方承担。

- 5、特殊项目（如单独工程巡检、运行维护等服务及单项零星维修费用在60万元及以上的项目）维修服务费用双方另行协商。

五、合同期

服务期一年（具体开始时间以合同签订日期为准，服务期为合同签订后一年。服务期满后，乙方年度考核得分在90分及以上的，甲方可选择续签合同，续签时间不得超过一年）。

六、零星维修质量

满足国家相关规范、标准及政府的相关要求，质量等级达到合格。且满足甲方要求，并通过甲方验收，甲方出具《维修验收单》（详见附件2）。

七、考核标准

- 甲方将以履约评价作为对乙方的维修服务考核。履约评价分为单次履约评价、单业主季度履约评价、单业主年度履约评价、年度总履约评价四个部分（详见附件3）。履约评价合格分为70分，如累计10次单次履约评得分在70分以下的，本合同将无条件终止，甲方拒绝返还履约保证金。乙方年度考核得分在90分及以上的，甲方可选择续签合同，续签时间不得超过一年。单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下项目单次履约评价在90分（含）以上的，全额退还单项目履约保证金；单次履约评价在80分（含）-90分（不含）的，扣除单项目履约保证金的10%；单次履约评价在70分（含）-80分（不含）的，扣除单项目履约保证金的15%；单次履约评价在60分（含）-70分（不含）的，扣除单项目履约保证金的20%；单次履约评价在60分以下的，扣除全部单项目履约保证金。所有单项目履约保证金待合同履行结束且扣除履约扣款后30日内无息退还。

八、付款方式

1、巡检踏勘费用每三个月支付一次，即第四个月开始的前十个工作日内支付前三个月的服务费。

2、单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）的项目，每六个月内已完成的项目为一批次，由甲方委托第三方咨询单位结算审计后十个工作日内支付，按审计价下浮10%结算。

3、乙方在收款前，需向甲方提供合法有效等额的增值税专用发票及相关付款证单，经甲方审核无误且确认无任何扣款或迟延付款之事由后，依其财务作业流程付款。如因乙方提交资料迟延或不符合要求而造成甲方迟延付款的，甲方不承担任何责任。

九、甲方责任

1、按实际需求，提前向乙方发出服务通知；

2、对乙方的服务实施监督检查，如因乙方服务不到位，造成重大经济损失的，有权终止合同。并由乙方赔付其经济损失。

十、乙方责任

1、遵从甲方的协调管理；

2、根据有关法律、法规、政策及本合同的规定，制定本项目的各项管理办法、规章制度、实施方案和考核办法，加强员工业务培训和职业道德教育，敬业爱岗，确保各项服务规范有序地进行；

3、按投标文件承诺，项目管理所必备的物资装备和各项管理承诺指标的落实；

4、有权依照有关法规、政策和本合同的规定对违反法规政策的行为予以制止和处罚；

5、接受政府有关部门的监督、指导，并接受甲方的监督、检查；

6、在签订本合同前，乙方根据招标文件向甲方一次性缴纳20000元作为初始履约保证金。初始履约保证金待合同履行结束后，乙方未出现违约行为的，甲方在30日内无息退还。

在服务期间，每个实际单项零星维修费用在3000元（含）以上60万元（不含）以下的项目，需缴纳该项目概算（或预算）金额的10%作为单项目履约保证金。在该单项零星维修合同履约完毕后30日内无息退还。

7、乙方自愿接受甲方对使用人员的监管，对不符合要求的人员甲方有权利要求乙方清退。未经甲方同意，乙方不得擅自更换管理处经理和投标书中明确的各管理人员，更不得减少服务人员

9、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。。

10、其他应由乙方负责的事项：必须遵守甲方的服务要求及验收标准。

十一、服务要求及验收标准

（一）工程巡检踏勘要求及标准

（1）现场巡检踏勘内容包括以下：

①房屋主体结构。主要包括：房屋的梁、板柱、墙体等结构是否有明显开裂、变形和损伤现象，地基是否有不均匀沉降问题；

②房屋使用情况。主要包括:有无擅自加层、拆改、加大房屋荷载，房屋设计使用用途是否发生改变，防雷装置、电梯等设施设备是否损坏或者擅自拆改，玻璃幕墙是否存在安全隐患；

③房屋消防隐患。主要包括：电线、公共设施等是否老化，是否占用或堵塞消防、疏散通道，消防设施、器材是否损坏或擅自拆除、停用等问题；

④室内外设施设备、零配件是否需要更换等。

⑤其他安全隐患。

- 现场巡检踏勘完毕后编制巡检踏勘报告、填写《维修申请单》（格式见附件1）、维修清单、维修概算，并递交给甲方。经甲方确认后方可进行维修。

（二）零星维修要求及验收标准

木门窗、钢门窗及木装修工程

1、木门窗开关不灵活、松动、脱榫、糟朽，钢门窗开关不灵、开焊、严重锈蚀的应修理更换。

2、修缮后的钢、木门窗应开关灵活，接缝严实，不松动，框与墙体结合牢固，楼房单元门、楼梯间通道部位的门窗应齐全完整，每年秋季应对门窗检修一次。

3、纱门窗、百叶门窗、挂镜线、窗帘盒、窗台板、筒子板、木踢脚板、壁橱吊柜一般损坏的应修复，严重损坏的可更换，原没有的不新装。

4、木楼梯、外走访的柱根、柁头、接榫部位糟朽的应予以加固；楼梯基础、扶手、平台栏杆应保证牢固安全；木楼梯损坏严重的，可改做钢筋混凝土或铁制楼梯。木阳台、木晒台损坏严重的可拆除。

5、顶棚吊挂过稀、钉子过小、钉合处劈裂、有明显下垂的应以加固。

### 墙面装饰工程(磁砖、大理石、不锈钢、装饰板等）

1、外墙面以建筑物层高或4m左右高度为一个检查层，每20m长度应抽查一处，每处约长3m。每一检查层至少检查3处。有梁、柱、垛、翻檐时应全数检查，并进行纵向和横向贯通检查；

2、外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和粘贴方式应符合设计要求；

3、外墙饰面砖必须粘贴牢固，不得出现空鼓；

4、外墙饰面砖墙面应平整、洁净，无歪斜、缺棱掉角和裂缝；

5、外墙饰面砖墙面的色泽应均匀，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处；

6、外墙饰面砖接缝应连续、平直、光滑，添嵌密实；宽度和深度应符合设计要求；阴阳角处搭接方向正确，非整块使用部位应适宜；

7、外墙饰面砖工程对应的室内墙面应无渗漏现象；

8、在外墙饰面砖墙面的腰线、窗口、阳台、女儿墙压顶等处，应有滴水线（槽）或排雨水措施。滴水线（槽）应顺直，流水坡项应正确，坡度应符合设计要求；

9、在外墙饰面砖墙面的突出物周围，饰面砖的套割边缘应整齐，缝隙应符合要求；

改砌砖地面工程

1、木楼板损坏、松动、残缺的应修复，木楼楞糟朽、变形严重的应加固或抽换。

2、普通木地板的损坏面积占自然间地面面积	25％以下时可修复，超过25％或缺乏木材时可改做水泥地面或块料地面。特殊用户的木楼板、木地板应修复。

3、普通水泥楼、地面起砂、空鼓、开裂严重的应修补或重做；水磨石或块料楼、地面损坏时，应修复无法修复的可改做相应标准的楼、地面。

4、层间厂房、卫生间地面漏水的应修缮或重做防水层。

5、砖地面损坏、破碎的应改做水泥地面。

6、木质楼地面维修后应牢固、平整、拼缝严密；水泥楼地面应平整、不起砂、不开裂墙。

屋面工程

1、屋面一般漏雨应及时修复；严重漏雨采取修补办法不能解决的或挑修屋面。

2、屋顶上的压顶、出线、屋脊、天沟、檐沟、斜沟、雨水斗、落水管等一般损坏的应修复，严重损坏的应翻修或更换。

3、楼房原有的雨水斗、落水管缺损的应修补齐全。

4、局部变形的加气混凝土板屋面，漏雨严重的应先加固，再做屋面防水层；大部分加气板严重变形且漏雨严重的可换钢筋混凝土板。

5、屋面隔热保温层性能不好引起温度裂缝的，在屋面大修时一并解决。

6、屋面工程修缮后要求平整、排水坡度满足要求，排水通畅不存水、不漏雨。

7、各种屋现、天沟每年应检查一次，清除落叶杂物，疏通雨水口、落水管等。

抹灰工程

1、外墙抹灰空鼓、剥落的应及时修复；损坏面积过半可铲除重抹，重抹时可提高标准； 沿主要街道、广场的房屋外抹灰损坏的应原样修复，复原有困难的，可用其他材料代替但不得降低用料标准和影响色泽协调。外墙面应每十年清洗一次，以保持市容观瞻。

2、清水墙损坏的，应修补嵌缝；墙面风化严重的可以抹灰；外墙勒脚、散水损坏的应修复；原无勒抹灰和散水的可新做。

3、内墙抹灰开开明空鼓、剥落的应修复，损坏面积超过该墙面面积50％的可以铲除重抹； 原无踢脚线的结合重抹可以加做水泥踢脚线；墙裙损坏应修复，墙面长期潮湿影响使用的可做防潮层。

4、灰顶棚裂缝应修补；空鼓且有下坠危险的必须铲除重抹；纸顶棚损坏的，应修补。

油漆粉饰工程

1、木门窗、纱门窗、百叶门窗、封檐板、木栏杆等油漆起皮、剥落或更换的新木件应油饰；木楼、地板油漆脱落的应重做。上述部件应	5－ 10年油饰一次。

2、钢门窗、铁晒衣架、铁皮雨水斗、落水管、铁皮屋面、钢屋架及支撑或其他各类构件（铁栅栏、铁栏杆、铁门）其油漆起皮、剥落或铁件锈蚀应除锈、刷防锈涂料后再油饰； 铸铁污水管、水管、煤气管在刷防锈漆后应刷两道银粉；上述部件应3－5年油饰一次。

3、油漆粉饰工程修缮后要求油饰层与基层结合牢固，不脱皮、不流坠、不起泡、无皱纹、不漏刷及返锈透底。

4、楼梯间、公用走廊的室内墙面每5－10年应粉刷一次。

5、抹灰工程修缮后抹面应平整，不开裂、不空鼓、不起泡、不翘边，面层与基层结合牢固。

水、电、卫、暖、空调等设备工程

1、房屋各项设备应保持完好，保证运行安全和正常使用，电气线路及锅炉等应定期检查，按照有关安全规程定期保养。

2、电气线路的修理，应遵循供电部门的“低压电气装置规程”。房间的电气设施以原设计为准，一般不予改装；电线老化破损、严重裸露，应及时修复或更新；电表容量不足0.3A/ 户的平房院落或楼房及逐步增容。

3、上、下水及卫生设备损坏的应修理；堵塞或零件残损，应疏通或补齐。

4、楼内压力供水管道及泵房、水塔、水箱等损坏应及时修复，水箱应按规定定期清洗。

5、供暖、空调系统、煤气系统、公用天线的维修保养按有关规定执行。

6、避雷设施应每年进行一次摇测，避雷设施损坏、失效的应修复。

7、金属构件、铁门、铁栏杆、铁扶梯、铁晒衣架等锈蚀的应修理或更换，无保留价值的可拆除。

8、原院墙、院门、院内道路、沟渠、下水道、污水井、院内厕所损坏或堵塞的，应修复或疏通。

#### 十二、安全文明施工与环境保护

1、安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）乙方人应严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，并符合甲方关于安全生产管理办法的要求，乙方原因造成的安全事故，责任由乙方承担；

（2）工程施工前，乙方负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认；乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验；特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书，持证上岗作业；

（3）乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

（4）建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。 满足江苏省、南通市、海门市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

（5）乙方必须为施工人员配置安全帽；

（6）安全施工管理违约责任表

2、施工垃圾清理

（1）乙方必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作。

（2）施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；

（3）遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（4）定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；

（5）验收前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走；

十三、违约责任

1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）不履行合同义务或不按合同约定履行义务。如一方违约，对方有权追究其违约责任。

2、未能达到投标书承诺和本合同约定的服务要求及标准，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改到位的，甲方有权视情况扣除履约保证金，直至解除合同；造成甲方直接经济损失的，乙方应给予甲方相应的经济赔偿。如乙方全部履行合同义务，履约保证金在委托管理期限界满后予以退还（无息）。

3、因甲方房屋建筑设计和施工、设施设备质量或安装技术等方面存在的缺陷而造成重大事故的，由甲方承担责任并负责善后处理；因乙方管理不善或操作不当等原因，造成损失的，由乙方按实赔偿，造成重大事故的，由乙方承担责任并负责善后处理（事故发生的原因以相关权威机构的鉴定结论为准）。

4、乙方在维修维护服务前，需提供用于当次维修维护的零配件、材料样品，如样品无法达到甲方满意，需更换至甲方满意为止（样品的品牌、材质档次与原更换材料一致）。维修过程中或维修完成后，如发现乙方没有按报送样品进行采购供货，甲方有权要求乙方返工，直至满意为止。如乙方拒绝返工的，甲方有权单方面解除合同，且拒绝支付已完成维修维护的款项。

5、乙方须在合同签订后一个月内在海门当地成立子公司或分公司，且该公司企业所得税在海门缴纳，若乙方未按规定成立子公司或分公司及缴纳税收，甲方有权拒绝支付合同款并无条件解除合同，同时扣除全额履约保证金。

十四、不可抗力

如果发生不可抗力情况，使合同任一方或双方完成其各自的合同义务成为不可能或非法，双方有权停止进一步履行合同的义务，但并不影响任一方对过去任何违反合同事项的违约责任的承担。

十五、争议的解决

1、如果甲方与乙方由于合同而产生任何争端，首先应由双方努力协商解决，或者提请政府主管部门进行调解。如调解不成，双方同意向项目所在地有管辖权的法院提请诉讼

2、在争议解决期内，乙方须继续遵从任何与受诉问题有关的指令或决定，不得影响工程进度及质量，直至法院有所裁决为止。

十六、合同生效及终止

1、合同自双方签字并盖章后生效，双方权利及义务履行完毕后，合同自行终止。

2、本合同一式肆份，甲、乙双方各持贰份。

十七、本合同中所列各方的权利、义务为双方协商之后的结果，特别是各自应承担责任的条款，权利方已经作出了足以让责任方理解的解释。

（以下无正文）

发包方（章） ：南通市康泰资产管理有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

税 号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

年   月  日

承包方(章)：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

税 号：

开户银行：

帐 号：

邮政编码：

年   月  日

附件1

维修申请单

编号：

| 维修事由 | （需附现场勘查记录及图片资料） |
| --- | --- |
| 维修公司 意见 | （需附处理方案及费用预算） 签字 年 月 日 |
| 业主单位 意见 | 签字 年 月 日 |
| 康泰公司 意见 | 签字 年 月 日 |

注：此申请单适用于单向维修申请，该申请单一式两份，一份康泰公司存档，一份交维修公司。

附件2

维修验收单

维修申请单编号：（        ）

| 维修进场时间 |  |  | 维修完成时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修范围： |  |  |  |  |
| 维修结果 |  |  |  |  |
| 维修公司填写： 在本次维修过程中，我方已对业主报修内容完成处理，申请验收。 签字 年 月 日 |  |  |  |  |
| 业主意见 |  | 签字 年 月 日 |  |  |
| 康泰公司 意见 |  | 签字 年 月 日 |  |  |

注:1、维修公司在处理维修结束后，此单交康泰公司存档。

2、本单适用于维修公司完成的维修项目。

- 附件3

单次履约评价表

| 业主方名称： |  |  |  |  | 业主编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型： 单次履约评价 |  |  |  |  |  |  |
| 维修内容： |  |  |  |  |  |  |
| 维修服务周期/工期： |  |  |  |  |  |  |
| 履约评价维度 |  | 分项指标 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| 维修服务履行情况 | 巡检踏勘质量 | 巡检踏勘过程中遗漏问题 | 巡检完成后，每发现1处遗漏问题，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 巡检人员素质及能力是否符合要求 | 每发现1次不达标，扣1分 |  |  |  |
|  | 维修质量 | 维修服务标准/验收标准产品质量评估符合性情况 | 每发现１处不合格，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 维修服务问题未按要求整改 | 每发现１处，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 违约行为 | 每发现１处违约行为，扣1分 |  |  |  |
|  | 专业能力 | 维修计划完成情况 | 未完成计划项，每１项扣1分 |  |  |  |
|  |  | 维修人员素质及能力是否符合要求 | 每发现1次不达标，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 工艺技术的先进性 | 每发现1次工艺缺陷，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 技术问题的反应能力 | 每发现1处不达标，扣1分 |  |  |  |
|  | 安全生产 | 安全生产管理措施是否到位 | 每发生1次安全隐患，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 有否发生重大质量事件或安全生产事故 | 每发生1起重大质量事件、安全生产事故，扣5分 |  |  |  |
|  | 协作配合 | 配合管理方现场协调 | 每1处未及时配合，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 突出情况有应急处理 | 每1处未及时配合处理，扣1分 |  |  |  |
|  | 客户投诉 |  | 本次维修服务投诉扣5分 |  |  |  |
|  | 综合得分 | 合计扣分 |  |  |  |  |
|  | 综合得分 | 采用百分倒扣评分制，减除所扣分数，最后得分： 注：合格分数线：70分 |  |  |  |  |
|  | 使用业主评语 |  |  |  |  |  |
|  | 评价人 |  |  | 业主部门审批 |  |  |
| 康泰公司 | 验证评估 |  |  |  |  |  |

乙方项目负责人签字确认：

单业主季度履约评价表

| 业主方名称： |  |  |  |  |  |  |  | 业主编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型：季度履约评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常履约评价周期： 季评 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常履约评价得分 占权重90％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度算术平均得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 权重90%，换算得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外部评价意见 占10% | 康泰公司对客户满意度调查（10%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣分： |  |  |  |  |  |  | 得分： |  |  |  |  |  |
| 季度度履约评价得分 | 日常履约评价得分90％+外部评价意见10%= 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主方评价部门评语 | 评价意见： 评价人： 部门审批： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 康泰公司验证评估 | 评价意见： 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乙方项目负责人签字确认：

单业主年度履约评价表

| 业主方名称： |  |  |  |  | 业主编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价类型：年度履约评价 |  |  |  |  |  |  |
| 日常履约评价周期：年评 |  |  |  |  |  |  |
| 季度履约评价得分 占权重90％ |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度算术平均得分： |  |  |  |  |  |
|  | 权重90%，换算得分： |  |  |  |  |  |
| 外部评价意见 占10% | 康泰公司对客户满意度调查（10%） |  |  |  |  |  |
|  | 扣分： |  | 得分： |  |  |  |
| 年度履约评价得分 | 季度履约评价得分90％+外部评价意见10%= 分 |  |  |  |  |  |
| 业主方部门评语 | 评价意见： 评价人： 部门审批： |  |  |  |  |  |
| 康泰公司验证评估 | 评价意见： 负责人： |  |  |  |  |  |

乙方项目负责人签字确认：

年度总履约评价表

| 评价类型：年度总履约评价 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 业主名称 |  | 单业主年度履约评标得分 |
| 年度总履约算术平均得分= 分 |  |  |
| 康泰公司意见 | 评价意见： 负责人： |  |

- 第六章  质疑提出和处理

### 一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次招标活动的当事人。

2、供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间24小时前送至采购单位。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

5、本项目要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6、提供报名回执的复印件，由供应商法人代表签字或盖章，并加盖供应商公章，对不能提供的将不予受理。

### 二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次招标授权人送达采购单位和采购人。

2、在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

### 三、质疑处理

1、质疑成立的处理。中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的10%作为违约金；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的50%作为违约金；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权收取其保证金的100%作为违约金；取消相应会员资格6个月，同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权取消其会员资格，收取其保证金的100%作为违约金，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通市公共资源交易中心网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权取消其相应的会员资格，同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七章 投标文件格式

（封面）       （项目名称）

投 标 文 件

（资格审查文件）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

## 日      期：           年          月         日

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书及授权委托书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 营业执照（营业执照范围须含物业服务或工程维修或装饰装修施工等类似描述内容。若投标人为工程维修或装饰装修施工单位的，须同时提供安全生产许可证。） |  | 第 页 | 原件备查 |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  | 第 页 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力 |  | 第 页 | 见附件 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 7 | 提供上一年度的财务报告（成立不满一年不需提供）及上一年度的财务状况报告承诺函） |  | 第 页 | 原件备查 |
| 8 | 供应商的其他资格要求 |  | 第 页 | 原件备查 |
| 9 | 供应商认为需要提交的其他资料 |  | 第 页 |  |

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。

（2）《授权书》及相关《承诺函》等格式详见附件。

## 附件：

关于资格的声明函

南通市康泰资产管理有限公司：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的供应商，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

致：                   （业主单位）

本授权委托书声明：我        (姓名)系                 (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加

的投标活动。

该授权代理人将全权负责处理我公司在本项目招投标及合同签订过程中的一切事务，其所签署的一切文件，我均予以承认。

委托期限：

该授权代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

上一年度的财务状况报告承诺函

南通市康泰资产管理有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

承诺人：（公章）

年    月   日

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市康泰资产管理有限公司：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：（公章）

年    月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（封面）       （项目名称）

投 标 文 件

（商务技术标）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：           年          月         日

商务技术标投标文件其他资料根据评分办法，自行编写。如有缺项漏项自行负责。

（封面）       （项目名称）

投 标 文 件

（价格标）

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日      期：           年          月         日

南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）

报价函

1、我方已仔细研究了南通市康泰资产管理有限公司2022年度维修服务项目（三次）的招标文件的全部内容，愿意就该项目给出如下报价：以采购文件规定的主体建筑、室外配套工程巡检踏勘、零星维修收费标准为依据，投标下浮率为     %。

2、我方承诺在服务期限内，按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现本项目全部服务内容。

3、我方承诺在本项目招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件。

4、主体建筑、室外配套工程单项维修费用在3000元以内（审计价下浮10%后）的，由我方进行免费维修维护；单项零星维修费用在3000元（含）以上60万（不含）以下的，在采购人委托第三方咨询单位审计后，按审计价下浮10%结算。同一资产同项内容算为一项。以上计算单项维修费时均不计人工费，人工费用已包含在按面积计算的年度服务费中。

5特殊项目（如单独工程巡检、运行维护等服务及单项零星维修费用在60万元及以上的项目）维修服务费用双方另行协商。

6、我方中标：

6.1我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

6.2我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守本项目招标文件中对供应商的所有规定。

7、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8、                                       （其他补充说明）。

投标响应单位（公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

第八章 新冠肺炎疫情防控文件

（由参加供应商员提前签署，于开标现场提交）

- 附件1

新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                             户籍地：

居住地：

身份证号：                                     联系电话：

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：

1、无新冠肺炎感染的症状。

2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。

5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

承诺人（参与现场供应商员）签字：

2021年     月      日