2022年沿海景观带海堤提升工程

（通州湾交界段）监理服务

招 标 文 件

（资格后审）

招   标   人: 南通市永信工程管理有限公司

招标代理机构: 南通东洲工程项目管理有限公司

日        期：  2022 年  8  月  22  日

- 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：2022年沿海景观带海堤提升工程（通州湾交界段）监理服务 建设地点：海门与通州湾交界处。 工程规模：项目实施内容为闽海路至通州湾交界处约600米堤防提升建设，堤顶宽度14米，工程总投资约1200万元。 计划服务监理期：工程施工全过程及质量缺陷保修期。 质量要求：合格。 |
| 2 | 委托监理范围：工程总投资范围内的全部内容，包括不限于施工阶段、完工验收阶段、竣工验收阶段和质量缺陷责任期监理工作。对工程进行质量、进度、投资三大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系等。 |
| 3 | 资金来源：政府 招标方式：公开招标 工程报价方式：固定总价 投标保证金数额：投标保证金为人民币3000元，以现金方式递交。履约保证金为中标价5%，必须从中标人单位基本帐号汇入招标人指定账户。 |
| 4 | 投标和投标保证金有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。 投标文件份数：正本壹份、副本贰份。 |
| 5 | 投标文件递交地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。 投标文件递交截止时间：同开标时间 |
| 6 | 开标时间：2022年 9 月 2 日 9 时 00 分 开标地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216室第一开标室。 |
| 7 | 招标人：南通市永信工程管理有限公司 联系人：张先生 联系电话：0513-81222266 |
| 8 | 招标代理：南通东洲工程项目管理有限公司 地址：海门区解放中路531-2号 联系人：陆淋晖 联系电话：13921648022 |
| 9 | ①每家单位进入嘉陵江商务大厦参与招投标活动人员不得超过2名，参与招投标活动的人员须全程佩戴无呼吸阀口罩。所有进入开评标室的人员请提前准备好“行程码”、“苏康码”“48小时核酸阴性检测证明”（48小时核酸检测报告上的出具时间起算）并主动出示，同时配合测温、查码等工作。未佩戴口罩、无48小时核酸阴性检测证明、无健康码、行程码或以上两码异常者不得参与招投标活动。 ②附件5《新冠肺炎疫情防控承诺书》由参加投标人员签署后单独存放，现场递交。 ③因违反上述规定造成的招投标活动延误、暂停或取消的，后果由相关责任人自负。 ④为严格落实疫情防控常态化管控措施，投标单位进入开标地点（嘉陵江商务大厦）参与投标的人员原则上不得超过两人同时只可一人进入开标室参与投标 ，若投标人违反上述规定的，视情按否决投标处理。 |

- 二、投标须知

- （一）总则

1、监理工程概况：

1.1本工程监理招标范围：见投标须知前附表第2项。

1.2按照《中华人民共和国招标投标法》和《江苏省工程建设监理招标投标实施办法》及相关规定，本工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定监理单位。

1.3工程基本情况

1.3.1现场条件：现状。

1.3.2工程规模：见投标须知前附表第1项。

1.3.3本工程质量要求：合格。

1.4招标人提供的现场办公条件：招标人不提供现场办公条件，均由投标人自行考虑并承担费用。

2、投标人条件

2.1监理单位资质及要求

具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质，持有工商行政管理部门核发的营业执照并取得法人资格的监理单位；

本工程不接受联合体投标。

2.2拟派驻的总监资质要求及其它要求

总监必须具有全国水利工程建设监理工程师执业资格证书（注册专业为水工建筑）。

监理机构人员配备要求

施工阶段监理单位派驻到现场的监理人员总人数应符合下表要求：

| 岗 位 | 人员要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1名 | 具有全国水利工程建设监理工程师资格证书（注册专业为水工建筑） |
| 专业监理工程师 | 1名 | 全国水利工程建设监理工程师资格证书 |
| 监理员 | 1名 | 具有监理员考试合格证书或培训合格证书（水利工程施工类专业） |
| 总计 | 3名 | 所有证书均在有效期内，根据工程进度要求无条件及时到岗，必须服从业主安排。 |

注：（1）要求拟派人员与实际派驻人员必须一致。

（2）表中所列人员为最低限度要求，中标单位可根据项目各阶段的建设需要及时投入人员，所有监理人员均须身体健康，总监的年龄不得超过65周岁，专监及监理员的年龄不得超过60周岁。

（3）常驻要求：总监每月出勤不少于22天，其余监理人员每月出勤不少于26天。中标后中标单位所有监理人员由招标人进行脸部信息采集，并现场进行考勤。严格执行考勤制度，如不满足要求，总监每缺勤一天处罚1000元，其余监理人员每缺勤一天，按每人每天500元进行处罚。

2.4投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目提供招标代理服务的；

（5）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3、投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，该费用无论是否中标不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、现场考察及答疑

4.1投标人可对工程现场和周围环境自行考察，以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料，考察现场的费用由投标人自负。招标人对投标人进行的现场考察给予必要的协助和配合。

4.2投标人需要招标人解答的问题，对招标文件有疑问需要澄清的，应当以书面形式向招标人提出。

- （二）招标文件内容、澄清及修改

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容:

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款及格式

第四章：技术标准和要求

第五章：投标文件格式

第六章：资格证明文件格式

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1投标人获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间  5  日前以无记名的方式向南通东洲工程项目管理有限公司以书面或在电子邮箱中提出【hmdz118@163.com】，并电话联系招标人或招标代理（电话0513-82211906）， 招标人予以解答，解答的内容于投标截止时间  3  日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

6.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

7.招标文件的修改

7.1投标截止时间3 日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。但如修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

7.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的为准。

7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三)投标报价

8、投标报价应包括完成招标文件所确定的委托监理范围和监理业务所需全部费用（含税费）。

9、投标报价的方式

9.1最高限价为人民币18万元，高于招标控制价的均为无效报价，等于或低于招标控制价为有效报价【但低于所有招标控制价（含）以下报价平均值 80%的投标报价为无效报价】，投标人的投标报价保留小数点后两位。

9.2项目总投资范围内的监理工作全部由中标单位承担，监理费不作调整。如遇特殊原因，因工期延误，监理费用不增加。

9.3监理服务期为工程施工全过程及质量缺陷保修期。

（四）投标文件

10. 投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

投标文件应包括下列 10.1、10.2、10.3 条内容，其中商务标包括以下10.1条；资格审查文件以下10.2条；资格审查证明材料原件以下 10.3 条。

10.1商务标

10.1.1法定代表人身份证明书；

10.1.2授权委托书；

10.1.3投标函；

10.1.4本工程拟派监理人员一览表；

10.1.5用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表

注：格式详见第五章。

10.2资格审查文件。

（1）资格审查申请书（包括附表1）；

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件并加盖公章（红印）。

10.3资格审查证明材料原件(附件《资格审查必要合格条件标准》所需提交的所有资料原件，投标保证金除外，应随身携带）。

10.4投标保证金

10.4.1本工程投标保证金一律采用现金形式在投标截止时间前随投标文件一起提交。

10.4.2未中标单位的投标保证金当场退还。

10.4.3中标人的投标保证金转为履约保证金，不足部分在领取中标通知书前补齐。

10.4.4投标人出现下列情况，经招标人核实后，有权取消其中标资格，并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标文件中有虚假材料；

（2）投标人在投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（3）中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

（5）若经查实，中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

11、投标人应当使用本招标文件提供的投标文件表式（第五章），表式可以按同样格式进行扩展。

12. 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

（五）投标文件的递交

13、投标文件的密封与标志

13.1投标人应各准备 贰 份完整的投标文件。其中正本壹份，副本壹份，并标明“正本”或“副本”字样。

13.2投标人的投标文件分：A、商务标（10.1）；B、资格审查文件（10.2）；C、资格审查证明材料原件（10.3）。

投标人的投标文件包装分为三包密封，投标人应将商务标10.1（一正、一副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明招标人名称、工程（标段）名称、投标人名称、“商务标”字样。将资格审查文件10.2（一正、一副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明招标人名称、工程（标段）名称、投标人名称、“资格审查文件”字样。将资格审查证明材料原件10.3（投标保证金除外，应随身携带）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：投标单位名称、原件清单目录。

所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

13.3递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须随身携带有效身份证件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

13.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

13.5投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

14、投标截止时间

14.1投标人应按投标须知前附表第5项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

14.2招标人可以按本须知第7条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止时间方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

14.3超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

15、投标文件的修改与撤回

15.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

15.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第12条、第13条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

15.3投标截止时间以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（六）开标、资格审查、评标、定标

16、本工程评标、定标办法采用价格单因素评标办法，详细内容见第二章。

16.1招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容

投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为自动放弃该项目投标保证金，并默认开评标结果，不得提出任何异议。

17评标工作

评标工作在招标人及纪检人员监督下，由招标人依法组建的评标委员会组织进行。

18、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作无效标处理。

19．投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

19.1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

19.2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

19.3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

19.4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

19.5、组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

19.6、在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

19.7、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

19.8、除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

19.9、投标报价高于或等于招标文件设定的招标控制价的；

19.10、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

19.11、未按招标文件要求提供投标保证金的；

19.12、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

19.13、项目监理机构的人员配备达不到招标文件规定的最低要求的；

19.14、投标文件提出的监理范围、监理服务期、监理费用及支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受的；

19.15、同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

19.16、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

19.17、不符合招标文件有关暗标的要求；

19.18、投标文件组成不符合招标文件要求的。

20．资格审查、评标、定标工作在集团公司纪检部门的监督下由招标人或代理机构组织进行。

21．投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在公司纪检部门在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或授权委托人签字，签字的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

22.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23．在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

24、中标

24.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

24.2招标人和中标人还应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后30日内不与发包人签订合同的，视为自动放弃中标资格。

25、合同签订

25.1中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金。

25.2若中标人不能按本须知的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  评标办法

价格单因素评标办法（合理低价法）

评标程序:若本项目投标单位数量大于或等于30家时，则随机抽取投标单位20家进行资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

1、企业业绩（3分）：2019年1月1日以来投标企业承担过单项工程投资额900万以上的江堤或海堤工程监理业绩（时间以合同签定日期为准，金额以监理合同为准，须提供中标通知书、监理合同及竣（完）工验收鉴定书等证明材料），有一项得1.5分，最多得3分；

2、奖项（1分）：2019年1月1日以来（以获奖证书颁布或获奖公示时间为准）以总监工程师身份所监理项目获得过地级市及以上水利优质工程或文明工地奖项，有一个得0.5分，最多得1分。

4、商务标得分（96分）

（1）确定有效报价：高于招标控制价的为无效报价，低于所有招标控制价（含）以下报价平均值80%的为无效报价，其余均为有效报价。

各投标人有效报价算术平均值为A（若7≤有效投标文件<10 家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价），招标控制价为B，则：评标基准价=A×Q1+B×Q2；Q1的取值范围为10%、15%、20%、25%、30%，Q2=1-Q1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。

商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。

（2）计算投标报价得分

①各投标人的有效报价与评标基准价相比较，相同的得96分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.15分，每下浮1%扣0.1分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位。

评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。

评委完成评标后，应向招标人推荐有排序的1-3名合格的中标候选人，经评委评审总得分的投标人为第一中标候选人，如最高得分出现相同时，则投标报价折率低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价折率也相同时，由抽签确定第一中标候选人。

注：中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标候选人资格的或放弃中标资格的，招标人将重新组织该标段招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章  合同条款及格式

第一部分  协议书

发包人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程概算投资额：

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：，身份证号码：，注册号：。

五、监理合同价

监理合同价为 （大写：           ）。

六、期限

监理期限：自始    至    止。

2. 相关服务期限：工程施工全过程及质量缺陷责任期，项目缺陷责任期为12个月。

七、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 发包人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的对接人员、提供工程资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年    月    日。

2. 订立地点：                     。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 叁 份。

发包人：   （盖章）         监理人：   （盖章）

住所：                      住所：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人或其授权          法定代表人或其授权

的代理人：（签字）           的代理人：（签字）

开户银行：                  开户银行：

账号：                      账号：

电话：                      电话：

传真：                      传真：

电子邮箱：                  电子邮箱：

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “发包人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与发包人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受发包人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受发包人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，发包人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，发包人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，发包人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指发包人或监理人；“双方”是指发包人和监理人；“第三方”是指除发包人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指发包人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报发包人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由发包人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由发包人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报发包人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报发包人；

（15）经发包人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报发包人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报发包人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及发包人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向发包人书面报告，经发包人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知发包人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 发包人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，发包人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当发包人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助发包人、承包人协商解决。

2.4.2 当发包人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理发包人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报发包人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报发包人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报发包人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向发包人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用发包人的财产

监理人无偿使用附录B中由发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，发包人提供的房屋、设备属于发包人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交发包人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．发包人的义务

3.1 告知

发包人应在发包人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

发包人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，发包人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

发包人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 发包人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 发包人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 发包人代表

发包人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。发包人应在双方签订本合同后7天内，将发包人代表的姓名和职责书面告知监理人。当发包人更换发包人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 发包人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，发包人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

发包人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为发包人认可。

3.7 支付

发包人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给发包人造成损失的，监理人应当赔偿发包人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向发包人的索赔不成立时，监理人应赔偿发包人由此发生的费用。

4.2 发包人的违约责任

发包人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 发包人违反本合同约定造成监理人损失的，发包人应予以赔偿。

4.2.2 发包人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 发包人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向发包人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

发包人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，发包人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知发包人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知发包人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由发包人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，发包人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由发包人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达发包人时解除。发包人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，发包人应通知监理人限期改正。若发包人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。发包人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到发包人按本合同约定应付的款项，可向发包人发出催付通知。发包人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向发包人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得发包人应付酬金或发包人的合理答复，监理人可向发包人发出解除本合同的通知，自通知到达发包人时本合同解除。发包人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）发包人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经发包人同意，监理人员外出考察发生的费用由发包人审核后支付。

8.2 检测费用

发包人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由发包人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经发包人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由发包人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使发包人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得发包人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /   。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

A、发包人与监理人签订的补充条款；

B、协议书；

B、中标通知书；

C、招投标文件；

D、专用条件；

E、通用条件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：施工图所示全部内容，工程施工阶段、竣工验收和保修阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系等。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）审核承包人施工组织设计和施工方案，并督促检查承包人按规范、规程、标准及图纸进行施工；

（2）审核承包人的各项施工准备工作；

（3）审查督促承包人施工管理制度、质量管理和质量保证体系，确保体系的建立、健全和实施，按市级文明工地要求进行管理；

（4）监理人员应熟悉及消化各专业图纸，了解设计要求、意图，组织设计交底、施工图纸会审及审查设计变更；

（5）对承包人的质量、进度、投资进行控制，工程合同和资料管理及工程中的组织协调工作；

（6）复核计算已完工程量，对工程结算（包括工程变更和技术核定调整的工程）进行初步审核，签署工程付款凭证；

（7）审查工程使用的原材料、半成品、成品和设备质量，按程序进行见证取样、送样、封样，同时配合委托人考察设备供应，进场设备开箱检验及安装调试确认；

（8）按时向委托人提供形象进度报告，每月向委托人提交监理月报；

（9）分部、分项工程质量签证，协助委托人组织完工验收，办理竣工资料备案手续；

（10）按照工程监理规划的要求，采用旁站、巡视和平行检查等形式监理工程质量；负责施工工序过程中的质量控制，对重要工序和关键部位实行旁站监理，对隐蔽工程进行复验签证及时检查质量保证资料记录。若发生工程质量事故，参与分析及处理工程质量事故的全过程；

（11）负责竣工图和各项工程质量资料的审查，督促承包人完成资料的归档工作；

（12）应对承包人在施工场地的工作人员进行安全教育,加强施工现场安全巡查，并做好巡查记录，监督承包人不得违反安全管理的规定进行施工，如承包人发生安全事故, 监理人视情况承担连带责任。

（13）应对承包人提交的工程竣工资料进行审核；

（14）提供现场施工应有的检测设备及相关的技术规范，供发包人等相关单位使用及查阅。

（15）协助发包人做好其他项目定期要求的各类巡查，检查工作。

（16）项目招标前期，监理方须按发包人要求派人员参与前期招标会审、会商等工作。

（17）参与工程缺陷责任期内的质量、安全及其它相关工作的服务。

（18）协助发包人处理与项目有关的合同纠纷事宜。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）通用条款所述依据；

（2）《建设工程监理规范》（GB50319—2013）。

（3）国家和地方现行的建设工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

（4）经批准的施工图纸及说明，以及经图纸会审确定的修改设计通知书。

（5）本工程的相关招投标文件及合同。

（6）发包人发出的有关本工程建设的指令。

（7）发包人制定的有关本工程建设的规定。

2.3项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 投标书中明确的监理机构主要成员须常驻现场，未经发包人同意不得更换总监及监理机构人员。监理机构的任何成员变动，均须得到发包人书面认可，未经发包人同意，不得更换或减少监理人员，并且更换总监理工程师扣监理费10000元，每更换一名专业监理工程师或总监代表扣监理费2000元，每更换一名监理员扣监理费500元；如发现未经审批擅自更换或兼职，发包人除责令监理人立即予以纠正外,可按每人次扣减监理费20000元。

（1）若发包人在监理工作过程中发现总监不能胜任该职务，则发包人有权要求监理人更换总监工程师，直至通过发包人认可，所换总监工程师的资质及业绩条件必须等同于或高于原总监工程师，且必须支付发包人违约金 1万元/人次。

（2）若发包人在监理工作过程中发现监理人员（不含总监）不能胜任监理工作（发包人对其监理工作不认可、不满意），则发包人有权要求监理方更换监理人员，直至通过发包人认可，且必须支付发包人违约金 1000元/人次。

（3）监理人在监理过程中应严格遵循监理职业道德，当发现下列任一情况，发包人有权向监理人提出调换监理人员的要求，且发生一次，由监理人向发包人支付违约金，另视情节严重处罚 1000—2000 元，直至解除本合同：

A、驻现场监理人员不履行职责或履行职责不力时；

B、监理人员的行为有损于监理工作应坚持的科学性和廉洁性时；

C、监理人或监理人员与承包人发生合伙经营关系时；

D、接受承包人请客或娱乐活动；

E、向承包人介绍施工作业人员；

F、向承包人介绍材料供应商。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：对本工程质量、进度、投资、安全四大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工令、停工令、工程款支付、工程量签证以及其他超出发包人授权之外的职权。

在涉及工程延期及图纸的变更，监理人须征得发包人同意。

工程监理过程中任何变更通知必须经过发包人同意方可发布。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制，须征得发包人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理细则、监理会议纪要、监理月报及约定的专项报告等)、时间和份数：监理规划在开工前提供一式叁份，监理月报每个月 5 日前提供，不定期的专项报告根据发包人的需要提供贰份。具体要求包含但不局限于此：

2.5.1 定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

（1）项目概述：包括项目位置、项目主要特征及合同情况简介。

（2）大事记。

（3）工程进度与形象面貌。

（4）资金到位和使用情况。

（5）质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

（6）合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

（7）现场会议和往来信函：包括会议记录、往来信函。

（8）监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、图纸审查、发放、技术方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

（9）承包人情况：包括劳动力的动态、投入的设备、组织管理和存在的问题。

（10）安全和环境保护。

（11）进度款支付情况。

（12）工程进展图片。

（13）其他。

2.5.2 不定期的监理工作报告

（1）关于工程优化设计、工程变更的建议。

（2）投资情况分析预测及资金、资源的合理配置和投入的建议。

（3）工程进度预测分析报告。

2.5.3 日常监理文件

（1）监理日记及施工大事记。

（2）施工计划批复文件。

（3）施工措施批复文件。

（4）施工进度调整批复文件。

（5）进度款支付确认文件。

（6）索赔受理、调查及处理文件。

（7）监理协调会议纪要文件。

（8）其他监理业务往来文件。

2.5.4 文件报送份数：根据发包人的需要另定。

2.7 使用发包人的财产

附录B中由发包人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：发包人 。

监理人应在本合同终止后3天内移交发包人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：现场移交 。

3. 发包人义务

3.4 发包人代表

发包人代表为：。

3.6 答复

发包人同意在 7天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：  /  。

4.2 发包人的违约责任

4.2.3 发包人逾期付款利息按下列方法确定：  /  。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：人民币 。

5.3 监理费支付方式

工程完工并通过完工验收后付至监理合同价的80%，其余待缺陷责任期满后无息结清。注：每次付款前需按照增值税相关规定,提供增值税专用发票（税率为6%）。

注：1.工期延长的，发包人不支付附加工作报酬。

2.每次付款前需按照增值税相关规定,提供增值税专用发票（费率为6%）。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：  双方签字盖章后生效  。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定： 无论何种情况，均不另行计取监理费用。

6.2.3附加工作酬金按下列方法确定： / 。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：  / 。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7. 争议解决

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：

（1）提请    /    仲裁委员会进行仲裁。

（2）向  工程所在地  人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.2 检测费用：   /

8.3 咨询费用：   /

8.4 奖励：   /

8.6 保密

发包人申明的保密事项和期限：         /            。

监理人申明的保密事项和期限：         /            。

第三方申明的保密事项和期限：          /           。

8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：  /  。

补充条款

9.1关于监理项目管理人员的违约责任

| 序号 | 违约项目处罚条例 |
| --- | --- |
| 1 | 监理人必须对承包人的试验取样、封样和送样过程进行见证，若监理人未按规定进行见证或作出虚假见证，每发现一次扣监理费200元。 |
| 2 | 监理人应在本工程计划竣工（完工）日期或经发包人同意的延期批准中的竣工（完工）日期前，组织工程的竣工（完工）预验收，并督促承包人及时整改完毕，否则每延迟一天或整改达不到要求的扣减监理1000元。 |
| 3 | 监理人应督促承包人按合同要求提交结算资料，并应在收到承包人提交的结算资料28天内按发包人和审计部门的要求对结算资料的完整性进行初审否则每延迟一天或整改达不到要求的扣减监理费200元。 |
| 4 | 监理人应按有关规定及发包人的要求，督促承包人在竣工（完工）预验收前整理完整的工程资料。若工程竣工（完工）验收时，竣工（完工）资料仍不符合要求的，除由监理人责成承包人达到要求外，视情况扣减监理费1000元。 |
| 5 | 监理人不按批准的监理规划执行的，视情况扣减监理费500元。 |
| 6 | 监理人员未能按照《水利工程施工监理规范》（SL288-2014）的要求履行监理职责的，每发现1 项（次），扣减监理费的200元，由此引起的质量、安全问题或者影响工程进度、增加造价的，视情况严重程度，再扣减监理费的500元，情节特别严重的，扣减全部监理费。 |
| 7 | 监理人应按施工合同和《水利工程施工监理规范》中的规定定期进行考核登记（该考核台帐作为监理人审核施工结算的依据之一），若发现未按规定考核或考核不实，按每发现一次，扣减监理费的200元。 |
| 8 | 监理人的质量保证体系健全。如果本工程工地在市水利局等组织的水利工程质量、安全检查中，被通报批评一次扣减监理费的500元，累计被通报批评三次的，发包人报市水利行政主管部门同意后有权终止合同，所有损失由监理人承担。 |
| 9 | 监理机构人员必须与投标文件中所列人员一致，人员一经确定，不得擅自更换，如确需更换，应报发包人批准，并且更换总监理工程师扣监理费10000元，每更换一名专业监理工程师或总监代表扣监理费2000元，每更换一名监理员扣监理费500元；如发现未经审批擅自更换或兼职，发包人除责令监理人立即予以纠正外,可按每人次扣减监理费20000元； |
| 10 | 投标文件中所列的人员、设备保证按时到场，且监理人需按照发包人要求进行在建工程人脸信息采集，若监理人拒绝采集，发包人第一次可责令整改并处违约金单次1000元，若监理人拒不整改，发包人可单方面终止合同，一切损失由监理人承担； |
| 11 | 配套投入的设备设施应保证按时到场，如相应工程开始施工后，监理机构现场仍未有投标文件所述的独立于施工单位的有效的测量、检测设备、工具、仪器、通信、信息设备等，每发现缺少或无效一套，扣减监理费500元。 |
| 12 | 保修阶段，发包人及建设主管部门检查发现监理机构未能按要求进行监理的，每发生一次，除要求整改外，可扣减监理费500元。 |
| 13 | 若发包人要求更换不称职监理人员，监理人必须承诺无条件按发包人的要求办理，并不增加监理费用，如拒绝更换，一次扣监理费10000元。 |
| 14 | 监理人确保在开工前，在现场项目监理机构内配备本工程适用的所有的规范、验收标准等资料两套，如缺少或使用错误的规范、验收标准，每发现一次扣减监理费500元。 |
| 15 | 监理人及时按照程序上报质量、安全事故，如被发包人证实监理人瞒报谎报质量事故、安全事故的，每发现一次，扣减监理费的2%。 |
| 16 | 发包人定期或临时通知，要求监理机构负责收集、编制或审查的报表、资料，监理机构未按照要求的时间完成的，每发生一次，扣减监理费1000元， |
| 17 | 若监理机构编制、审查的报表、资料，经证实不属实，每发生一次，扣减监理费200元； |
| 18 | 若监理人在核实承包人申报工程进度款时，工程量虚报超过10%及以上的，每发现一次，扣减监理费的1%。 |
| 19 | 现场发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设强制性标准、规范或设计文件要求的现象，监理机构未及时采取有效措施或未发出明确的正式书面通知的，每发现一项次，扣减监理费的1%。 |
| 20 | 若发现总监理工程师、专业监理工程师、监理员出勤率低于本合同规定，总监缺勤一天处罚1000元，其余监理人员缺勤一天，按每人每天500元进行处罚。 |
| 21 | 监理人应对承包人制定的施工扬尘污染防治实施方案进行审核，并督促承包人采取有效防尘降尘措施，减少施工作业过程扬尘污染，协调做好扬尘污染防治工作，若因监理人监督不力导致被周边群众举报投诉或被监管部门处罚的，每发现一次罚款500元。 |
| 22 | 根据施工实际需要适时配合承包人加班施工，尤其是隐蔽工程和砼浇筑时必须有专业监理人员值班驻守，如发现监理人员不到岗每次罚款 200 元以上。 |
| 23 | 对承包人未经变更签证程序擅自进行设计（工程量）变更、扩大或缩小工程投资的行为，未制止和上报委托人的，或未经委托人书面同意擅自允许承包人扩大或缩小工程投资的，处1000元罚款. |
| 24 | 对隐蔽工程或分项分部工程未经验收或未按第一次工地例会明确的质量验收程序、要求组织委托人、工程质量监督机构、相关监管科室参加验收，擅自进入下道工序的施工行为不制止、不上报的，处1000元罚款 |
| 25 | 原材料、构配件、设备未按规定进行验收而用于工程的行为不制止、不上报的，处500元罚款； |
| 26 | 发生非承包人及不可抗力原因造成的工期延误，总监理工程师未督促承包人办理工期延期手续的，处500元罚款； |
| 27 | 因监理不力，并未及时书面陈述原因，承包人未完成工程进度计划，处500元罚款； |
| 28 | 总监理工程师未以书面形式报请委托人代表批准擅自离岗或无故缺席建设单位、召开的各类会议，并未及时贯彻落实会议要求，处200元罚款； |
| 29 | 总监理工程师未按照第一次工程例会确定的工程例会周期主持召开工地例会；会后未及时整理会议纪要；未报送委托人备案，处500元罚款； |
| 30 | 对施工现场的围挡、垃圾清运、防止扬尘、降低噪音、临时硬化等未按规定组织实施的行为不督查整改、不上报的，处200元罚款； |
| 31 | 不配合委托人办理好各类工程建设手续；不及时审核承包人资料，不及时整理归档监理资料，处200元罚款。 |

9.2关于监理人的要求

（1）开工前监理人应向发包人报送委托的总监理工程师及其监理机构主要人员名单、监理规划，得到发包人的批准后实施。

（2）监理人投标时提供的所有证书以及派驻本工程的监理人员所持的证件证书（身份证、学历、职称、执行资格等）都是合法有效的，如有弄虚作假，发包人可取消监理人的监理资格，已完监理费用不予结算。

（3）派驻现场的总监理工程师、专业监理工程师、监理员等管理人员应与投标承诺的人员相一致。

（4）本工程办公、生活用房由监理人自行考虑，监理人办公、生活、食宿等必须与本工程承包人分开。

（5）项目现场实行人脸识别系统考勤，按照投标承诺的现场监理项目部人员进退场计划进行考核；监理人员在履责时间期内,发包人对监理人员到岗情况抽查中如发现总监理工程师（主要监理人员）连续三次脱岗、出勤率连续两个月不满足合同规定要求的或在行政主管部门检查中通报批评的扣减监理费2%，整改期间每月扣减监理费1%。

（6）投标书中承诺的总监理工程师经发包人考核不合格者，监理人必须在一周内无条件更换，同时须支付1万元/次的违约金；若拒绝更换，发包人有权终止合同并要求监理人支付1万元的违约金。

（7）每周五报经总监理工程师签认的承包人的下周计划及本周完成情况统计报表给发包人代表。

（8）每月25日报经总监理工程师签认的承包人的下月工程进度计划、当月完成工程量计量表、当月工程变更价款报告汇总、当月完成工程量的价款汇总（均一式四份）给发包人。

（9）工程竣工验收之日起两年内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知发包人，若承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

（10）本合同自履约保证金交给发包人指定账户，合同双方法定代表人或其授权委托人签字、加盖单位公章并完成建设主管部门合同备案后生效，如中标后40日内由于乙方原因未完成建设主管部门合同备案视为自愿放弃本项目，履约保证金不予退还。

工程全部竣工验收合格并办理相关手续后无息退还履约保证金。监理人有违反合同约定情形的，发包人有权直接在履约保证金中扣除相应的罚款或赔偿款。

（11）监理人为本工程配套投入的设备设施均已含在投标报价中，结算不另调整。

（12）监理资料：

A.监理文书资料是监理人在项目实施过程中直接形成的，监理人必须做好各种原始记录的保存工作；

B.监理人在监理过程中须加强对承包人工程资料的管理，既要做好指导工作，又要督促其及时收集和整理，做到及时完整、准备；

C.现场监理人员应设专人收集监理文书资料，建立台帐制度，确保资料完整，符合科学化、规范化的要求；

D.工程竣工后应及时将监理文书资料整理归档；

E.工程竣工资料验收时，监理资料也作为验收内容之一；

F.监理人的监理资料必须满足档案归范的要求，在竣工验收后一周内将备案审核通过的监理资料交发包人一份；

（13）监理人应对竣工图所反映的工作内容的真实性负责，若最终结算审计时竣工图所反映的工作内容与现场实际不符，发包人将一次性扣3000元的违约金；若发包人要求承包人返工或整改的，监理人应无偿继续履行监理职责，直至承包人返工或整改到位为止。

（14）监理人须严格审核承包人工程结算送审材料中的签证工程量，因监理人对签证工程量审核不严格导致承包人结算送审价核减率超5%的，处违约金1万元；监理人未严格审核核减工程量的，发包人可按该部分结算价的30%对监理人进行处罚。

附录 A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段： / 。

A-2 设计阶段： 根据发包人要求 。

A-3 施工阶段：工程施工准备阶段和施工阶段及竣工验收阶段全过程监理。对工程进行质量、进度、投资、安全四大控制和合同管理、信息管理、安全生产管 理、文明施工管理、组织协调施工现场各方关系及工程竣工施工资料审核、竣工结算资料初审等工作。

A-4 保修阶段：工程质量保修期内，监理人应对所监理的工程质量实行回访制度，并对发现的问题书面告知发包人，若系承包人的原因引起的工程质量问题，则发书面指令要求承包人处理至符合要求为止。

A-5 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：有关需要监理协调的工作。

附录B  发包人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  发包人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

B-2  发包人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

B-3  发包人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 发包人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

现场监理人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 专业 | 履责时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

廉政合同

发包人(全称)：

承包人(全称)：

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，依据有关法律法规移交司法机关处理。

2  发包人义务

2.1  发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。

2.2  发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5  发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

2.6  发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  承包人义务

3.1  承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

8  合同份数

本合同正本贰份，副本陆份，共计捌份。

发　包　人(公章)：　　　　　   承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　   法定代表人(签字或盖章)：

年　  月     日　　　　　　　　年　 月   日

廉政承诺书

承包人：（以下简称乙方）

为切实防范和杜绝投资工程建设中的各种腐败现象和商业贿赂行为，实现“优质工程”、“廉洁工程”双目标，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，加强工程建设中的廉政建设，特订立本廉政承诺书。

第一条  乙方承诺

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设的规章制度。

（四）不得以任何理由向甲方赠送礼品、礼金或有价证券等，不得为甲方安排高档消费娱乐、旅游等活动。

（五）不得向甲方支付劳务费、介绍费等，更不得向甲方人员行贿。

（六）不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（七）不得采取各种手段偷工减料、贪污和侵吞公共财物，降低工程质量。

（八）不得在工程招投标、工程预算结算、工程款支付等工作中弄虚作假。

（九）如发现本单位有关人员有违法违纪行为应及时向集团公司纪委反映和举报。

第二条  违约责任

乙方如违反上述条款，我司将视情节严重程度扣除相应工程款的5%-30%；情节较严重的，将被列入黑名单，1至5年内无权参与我司今后的招投标工作及工程项目；情节特别严重的，按照管理权限，依据有关法律法规移交司法机关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以全额赔偿。

第三条  本承诺书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第四条  本承诺书一式捌份，由甲乙双方各执肆份。

乙方单位(盖章):

法定代表或授权代表：

联系电话：

日期：  年   月   日

### 安全生产协议

为在                   项目的实施过程中创造安全、高效的作业环境，切实做好本项目的安全生产管理工作，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，               （以下简称“甲方”）与                 （以下简称“乙方”）达成一致意见，特此签订安全生产协议：

一、甲方职责与权力

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行主体合同中的有关安全生产要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理。

3.甲方有权要求并督促乙方按照安全生产相关要求开展工作，对于违反安全生产规定的行为有权予以制止并要求乙方及时整改。

二、乙方职责与权力

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行主体合同中的有关安全生产要求。

2.乙方需定期对本公司的项目参与人员召开安全工作会议，并组织相关安全生产培训。

3.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，有组织有领导地开展安全生产活动。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，避免项目参与人员发生任何违反安全生产的行为，若因乙方自身原因造成的安全事故，甲方不承担任何责任。

5.所有涉及项目开展需要使用的机具、设备及劳动保护用品均应定期检查，并有检查人员的签字记录，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

6.加强生产工作中交通安全管理，参与项目的工作人员应严格遵守交通规则，按时准点到场，以防来往过程中交通事故的发生。

7.若项目涉及工程监理、房屋保全监测、深基坑监测、质量检测、勘察设计、水土保持监测等需实地操作或踏勘的，应做好自我保护工作，防止失足跌落或各种因自我防护不足而导致的人身伤害；同时应避免在工作开展过程中与他人发生争吵及肢体冲突，做到安全文明作业。

三、违约责任

如因双方违反以上规定而造成安全事故的，事故责任方将被依法追究责任，另一方不承担连带责任。

本合同一式陆份，合同双方各执叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，本合同的有效期为自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

甲方：（盖章）            乙方：（盖章）

法 定 代 表 人           法 定 代 表 人

或其授权代理人：         或其授权代理人：

年    月    日

第四章     主要技术标准

（详见本工程设计图纸和相关规范）

第五章 投标文件格式

（封面）             工程监理服务

投标文件

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日       期：            年           月           日

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                  (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                      (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

三、投标函

：（招标人名称）

（一）根据已收到的                的招标文件，我单位经研究招标文件和有关资料后，我方愿以投标报价        元作为本项目的监理费，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位将严格按照监理人员执业守则，按照国家相关法规、规范及我方制定的监理大纲、实施细则进行监理，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

（三）如果我方中标，我方保证按投标时承诺的总监        ，专业监理工程师          ，监理员      、      配备，否则我方愿作违约处罚。

（四）如果我方中标，保证在收到中标通知书后即行签订施工合同。

（五）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合     同。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

四、本工程拟派监理人员一览表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 职务 | 学历 | 专业 | 资格证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、用于本工程的检测设备、仪器及交通工具一览表

| 序号 | 设备或仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章  资格审查文件格式

（封面）             工程监理服务

投标文件

（资格审查文件）

投标人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：              年               月              日

附表1

一、投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照 | 企业营业执照（副本） | 1-8项提供原件查验；并且所有复印件均须加盖单位公章，缺一不可。未提供原件的按资格审查不通过处理 |
| 2 | 企业资质类别等级 | 具有水利部颁发的水利工程施工监理乙级及以上资质 | 企业资质证书（副本） |  |
| 3 | 拟派总监资质等级 | 具有全国水利工程建设监理工程师资格证书（注册专业为水工建筑）1名 | 监理工程师注册执业证书(必须注册在本投标企业) 年龄不得超过65周岁 |  |
| 4 | 拟派的专业监理工程师 | 具有水利相关专业省级及以上监理工程师岗位证书或资格考试合格证书1名 | 监理工程师注册执业证书或考试合格证书（培训合格证书）(必须注册在本投标企业) 年龄不得超过60周岁 |  |
| 5 | 拟派的监理员 | 具有监理员考试合格证书或培训合格证书（水利工程施工类专业）1名 | 监理员证书（必须注册在本投标企业）年龄不得超过60周岁 |  |
| 6 | 拟派监理人员为投标企业正式员工 | 1、投标企业与拟派总监理工程师、专业监理工程师及监理员签订的有效劳动合同书； 2、投标企业为拟派总监理工程师及专业监理工程师、监理员缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）。 | 1、劳动合同书； 2、投标企业所在地社保机构出具的企业为拟派总监理工程师及专业监理工程师、监理员缴纳的2021年11月至2022年4月社会养老保险清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |  |
| 7 | 拟派总监理工程师无在监工程 | 无在监工程承诺书 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |  |
| 8 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件4） |  |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币3000元 | 现金方式 |  |

附件2                   招标工程项目概况

- 项目概况

- 项目位置：海门与通州湾交界段海堤。

- 地质与地貌：长江冲积平原

- 气候与水文：亚热带海洋性气侯

- 交通、电力供应与其他服务：齐备

- 工程描述

1、项目名称：南通市海门区2022年沿海景观带海堤提升工程（通州湾交界段）监理服务

2、标段划分及相应委托监理范围：分一个标段。详见施工图及工程量清单。

3、监理服务期：工程施工全过程及质量缺陷保修期

4、设计标准、规范：按本工程施工图规定的有关设计、施工规范执行。

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2、我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

5、如我单位中标，我单位承诺中标后项目总监的施工现场出勤率达到80%以上，专业监理工程师、监理员的施工现场出勤率达到95%以上。

6、如中标，我单位将按照投标文件中委派的总监理工程师、专业监理工程师、监理员及时到位，且全面负责工作，并按上述人员办理监理合同备案。

7、如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要检测设备、仪器及时进场，且投入正常的监理。

8、若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反以上承诺内容所引发的一切责任与后果，我单位愿意承担。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

附件4

新冠肺炎疫情防控承诺书

本人姓名：                             户籍地：

居住地：

身份证号：                                     联系电话：

为配合做好新冠肺炎疫情防控工作，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员郑重承诺：自新冠肺炎疫情发生以来，我（本人）及共同居住、共同生活、相互密切接触的家庭成员等，没有以下旅居史、接触史、疑似症状：

1、无新冠肺炎感染的症状。

2、14天内未与新冠肺炎确证及疑似人员直接接触。

3、14天内未到过疫情中、高风险地区

4、14天内未接触中、高风险地区人员。

5、14天内没有到境外的旅居史，没有与境外人员接触。

6、14天内无涉外货物接触史，特别是涉及冷链进口产品、包装及配送储存设施设备等接触史。

7、14天内没有发热、咳嗽、气促、脓痰、乏力等新冠肺炎疑似症状。

8、未处于14（集中医学观察）+7（集中健康管理）+7（社区居家健康监测）期间的

9、本人充分理解并遵守招投标活动期间各项防疫安全要求，招投标活动期间将自行做好防护，自觉配合体温测量等防疫工作。

10、招投标活动期间如出现咳嗽、发热等身体异常情况，将自觉接受流行病学调查，并主动配合落实相关疫情防控措施。

11、本人承诺以上内容均属实，如隐瞒、虚报、谎报，本人愿意承担相关法律责任和后果。

承诺人（参与现场投标人员）签字：

2022年     月      日