振邦中路景观绿化提升项目

施工招标

（资格后审）

招  标  文  件

招   标   人:  南通市海门江海农业发展有限公司

招标代理机构:  南通万隆工程管理有限公司

日        期： 2022  年 08月 23日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 振邦中路景观绿化提升项目 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 海门街道智谷绿海 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 约1478627.15元 |
| 4 | 1.1 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 1.1 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 30日历天（养护期两年，养护等级一级） |
| 7 | 1.2 | 招标范围 | 详见工程量清单 |
| 8 | 16 | 工程报价方式 | 固定单价报价 |
| 9 | 12 | 投标保证金有效期 | 45 日历天(从投标截止之日算起) |
| 10 | 13.1 | 投标保证金金额 | 投标保证金为人民币 25000元。（采用现金方式，其他方式一律无效）。 |
| 11 | 14 | 踏勘现场 | 自行踏勘 |
| 12 | 17 | 招标控制价 | 1478627.15元 |
| 13 | 19 | 投标文件份数 | 一正二副 |
| 14 | 20 | 投标文件递交地点及截止时间 | 截止时间：2022年8月31日 09时00分（北京时间） 递交地点：海门区大生创业园507幢401室 |
| 15 | 21 | 开 标 | 开标时间：2022年 8月 31日 09 时00分（北京时间） 开标地点：海门区大生创业园507幢401室 |
| 16 | 13.3 | 履约保证金 | 履约保证金为中标价的5%（其中工期保证金为履约担保金额的25%，质量保证金为履约担保金额的50%，安全保证金为履约担保金额的25%）（领取中标通知书前提交给招标人）。 |
| 17 |  | 资格审查方式 | 资格后审，资格审查文件和投标文件在投标截止前同时提交。 |
| 18 |  | 招标人 | 南通市海门江海农业发展有限公司 联系人：袁先生 联系电话：13962880036 |
| 19 |  | 招标代理 | 单位名称：南通万隆工程管理有限公司 地 址：海门区大生创业园507幢401 联 系 人：刘女士 电话：19901948363 |

二、投 标 人 须 知

(一)总 则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表。

1.2招标范围：见本须知前附表。

1.3现场条件

(1)施工现场拆迁及平整情况：已具备施工条件。

(2)施工用水、电：由投标人自行考虑，工程结算时不作调整 。

(3)场内外道路：施工便道由投标人自行考虑，工程结算时不作调整 。

(4)招标人提供的现场办公条件：招标人不提供现场办公条件，均由投标人自行考虑，工程结算时不作调整，并承担费用。

说明：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，充分考虑本工程施工应采取的措施方案，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整 。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用   公开  招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和营业执照经营范围含园林绿化。

2.2参加投标的项目负责人必须具备：1.获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；2.具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；3.获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。（符合任意一条即可）。

注：园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（建城【2009】 157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、 城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

2.3 本工程不接受联合体投标。

2.4参加投标的施工单位必须满足本工程的资格审查条件（具体详见第八章投标单位资格后审须知）。

2.5投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

2.6 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

3.投标费用

3.1投标人在递交投标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，提交投标文件后，该费用不予退还，请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程量清单

第五章：图纸、技术资料及附件

第六章：工程建设标准

第七章：投标文件格式

第八章：投标单位资格后审须知

4.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。与本工程有关的所有招标资料招标公告，招标文件，招标文件的澄清、修改、补充等资料的具体内容在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/）自行下载或电话联系招标人或招标代理公司，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注并下载，否则，引起的后果由投标人自行承担。

5. 招标文件的澄清

5.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止时间5日前以无记名的方式向代理公司书面或在电子邮箱中提出【778062990@qq.com】，招标人予以解答。解答的内容于投标截止时间 3日前发给所有获取招标文件的投标人。如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

5.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.3如在规定时间内未收到任何质疑，则视为各投标人均充分理解本招标文件所有内容。同时，各投标人不得在招标结束后针对招标文件内容提出质疑事项。

6.招标文件的修改

6.1投标截止时间 3日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

6.3.为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

7.投标人应认真应阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效投标。

8.投标文件应包括下列 8.1、8.2、8.3条内容，其中商务标包括以下8.1条，资格审查文件包括以下  8.2 条，资格审查证明材料原件包括以下 8.3 条。

8.1商务标

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明书；

(3) 授权委托书；

(4)已标价的工程量清单；

(5)计划投入的主要施工机械设备表

（6）主要施工管理人员表（请如实填报，作为标后管理跟踪检查的主要依据之一）；

8.2资格审查文件

（1）资格审查申请书（包括附表）；

（2）投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有材料。（加盖公章，红印）

8.3资格审查证明材料原件:

投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料。

9.招标文件第七章提供的文件格式投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

10.投标文件须用不能擦去的墨水书写或打印，并装订成册。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

12.投标文件正副本不一致时，以正本为准。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1本工程投标时须交纳投标保证金（采用现金方式，其他方式一律无效）。投标保证金在投标截止时间前与投标文件一起递交。投标保证金如未携带，投标文件将被拒绝接收。

13.2投标人被认定为资格审查不通过或者无效标的以及未中标的单位保证金在开标结束后退还。

13.3中标人在领取中标通知书前按招标文件规定向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标价的5%（其中工期保证金为履约担保金额的25%，质量保证金为履约担保金额的50%，安全保证金为履约担保金额的25%），待竣工验收合格后退还。如中标后反悔，不愿意和招标单位签订合同的，或者中标后将工程转包的，则保证金不予退还。

13.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

(1)投标文件中有虚假材料；

(2)投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(3)中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒绝签订合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金；

(5)若经查实,中标人在招投标过程中有串标、围标行为。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

14.踏勘现场

14.1投标人可按本须知前附表所述对工程现场及周围环境进行自行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场发生的自身费用。

14.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

14.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

14.4投标人应充分考虑投标文件制作过程中的数据变化因素，检查确认投标文件内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

(四) 投标报价

15. 招标文件后附的工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单应结合投标人须知、合同条款技术标准和要求一起阅读理解。投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应设计图纸及相关资料的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

16.投标报价方式

#### 16.1本工程项目采用 固定单价 报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险及政策性调整因素。

竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰工程计价定额(以下简称江苏省计价表)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18.招标控制价

18.1全部使用国有资金或国有资金投资为主的建设工程实行工程量清单招标时应编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

18.2工程量清单及招标控制价编制参考依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其对应的《建设工程工程量计算规范》；

2《江苏园林工程计价表》（2007年）、《江苏市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、苏建价〔2016〕154号文件规定和南通市现行的有关文件

3、人工工资按江苏省住建厅苏建函价[2022]62号文件；

4、材料单价参照《海门市建设工程造价信息》2022年第8期、《南通市建设工程造价信息》2022年第8期指导价及市场询价。

18.3招标控制价文件组成：详见招标文件 。

18.4公布招标控制价时间（与招标文件同时发布）。

本项目控制价为：壹佰肆拾柒万捌仟陆佰贰拾柒元壹角伍分，小写人民币：￥1478627.15元。

18.5采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并作为相关费用列入投标报价，工程结算时不作调整：

(1)本工程所有材料、设备的场地租用费用及二次搬运费用；

(2)施工临时（包括建筑用地以外的）用地、道路、便道、绿化修建费用及拆除、恢复原样费用；

(3)本工程施工过程中降水、排水等费用。

(4)各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用。

(5)现场垃圾清运费及环境保护费用。

(6)现场的安全防护费用。

（7）根据现行税法和有关部门现行规定就本合同项下向承包人征收的所有税金及其他应交纳的所有费用均由投标人摊入各工程细目的单价中。

（8）工程一切险和第三方责任险由承包人以承包人和发包人的名义共同投保，保险费率及相关事项按合同专用条款规定执行。承包人必须为其设备投保设备险、雇员（包括临时工和民工）投保人身意外事故险，此项保险的一切费用包含在所报的投标总价中，不单独计量与支付。

（9）投标人在编制施工组织建议书时，应仔细研究所投标段的施工方案和技术要求，了解施工地点的地质、气象等情况，制定周密的安全、质量保证措施(包括人员、设备、材料、后勤保障及紧急处理措施等)及施工计划，以保证本合同工程的顺利施工，所需费用均应含入所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

（10）承包人应在监理人的指示下，为本项目其他工程提供必要的便利条件，因此发生的一切费用均应含入投标人所报的单价或总额价内，招标人不再单独计列。

（11）对于标段中与既有道路有交叉、干扰的地段，施工时应保证施工和交通的安全。因此发生的一切费用不单独计量和支付，包含在投标报价内。如因承包人采取的措施不力，造成本工程工期的拖延或施工费用的增加，均由承包人自行负责。

（12）合同实施期间，按照有关规定承包人应向路政、交警等行政主管部门办理行政许可，取得其同意，作业时发生的安全设施费（临时标志和标牌等）以及施工交通安全组织管理所发生的人力、物力、财力及其他费用均包含在投标总价中，不另行支付。

（13）投标人需自行到现场踏勘，工程量清单没有体现，施工中必须发生的工程内容均应列入投标报价，实行总价包干，结算时不作调整。

（14）投标人应根据现场情况拟定施工组织设计及施工方案，并制定相应技术措施，投标时应充分考虑施工时车辆行人的影响，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

（15）施工现场临时用水、用电，由中标单位自行解决，相关费用列入报价，结算不作调整。

投标人应自行踏勘现场，充分了解现场任何影响承包价之情况，根据现场情况考虑相应的施工方案，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

18.6本工程量清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

18.7投标人应该意识到，本招标工程施工过程中必须服从业主（含监理）管理。因此，作为一个有经验的投标人，应充分估计这种正常的管理、配合、协调工作对本工程施工的一定影响，在本次报价中考虑相关费用，排定合理的施工工期，在以后工程实施过程中不得以该因素影响等作为工期延误和增加赶工费用的理由。

(五) 投标文件的密封和递交

19.投标文件的密封与标志

19.1投标人应准备 叁份完整的投标文件。其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

19.2投标人的投标文件分：A、商务标（8.1）；B、资格审查文件（8.2）；C、资格审查证明材料原件（8.3）。

1、投标人应将“商务标（8.1）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

2、投标人应将“资格审查文件（8.2）”密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

3、投标人应将“资格审查证明材料原件（8.3）”放在一个包装袋里，并在包装袋上标明：投标人名称，原件清单目录。

19.3所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

19.4递交投标文件时，投标人的法定代表人或其授权委托人必须携带有效身份证件、授权委托书原件、投标保证金同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

19.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

19.6投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.投标截止时间

20.1投标人应按投标人须知前附表中规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

21.投标文件的修改与撤回

21.1投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 资格审查、开标、评标、定标

22.本工程评标、定标办法采用价格单因素。评标方法的具体做法参见第二章。

23.招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。投标单位的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议的全过程，中途不得离席，否则因此造成的后果自负。

24评标委员会

资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

25.评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26. 投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）签字或盖章的；

26.3如投标函的企业法定代表人委托代理人签字或盖章的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

26.9联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；

26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.23不符合招标文件有关暗标的要求。

26.24授权委托书有修改的。

27.资格审查、评标、定标工作在相关人员的监督下由招标人或代理机构组织进行。

28.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在招标人经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30.投标报价可以四舍五入到“元”。

31.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

32.中标人应当在中标公示期满后3日内到招标人领取中标通知书，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人在中标通知书发出后30日内不与发包人签订合同的，视为自动放弃中标资格。

33.中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表规定的金额提交履约保证金。

34.若中标人不能按本须知第32、33条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.中标人在中标后或服务期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报相关招标投标行政监督部门备案。

（八）关于投标人异议和投诉处理

36.对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

37.投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

38.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

异议受理单位：南通万隆工程管理有限公司

异议受理单位通讯地址：南通市海门区大生产业园507幢401室

异议受理单位联系电话：15152890847

39.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向招标人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

招标人应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招标人应当予以驳回。

异议受理单位：南通万隆工程管理有限公司

异议受理单位通讯地址：海门区大生创业园507幢401室

异议受理单位联系电话：15152890847

40.投诉(异议)参照苏建规字(2016)4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。

41.投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一委托代理人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章 评标办法

价格单因素评标办法（合理低价法）

评标程序:如投标单位数量大于或等于30家时，则招标人代表随机抽取入围投标单位20家进行资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标候选人。

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）评分采用百分制，从投标报价进行评分，得分保留两位小数.

1、投标报价（100分）

（1）设定投标招标控制价：招标人将设定的招标控制价报招投标监管部门备案后发布。

（2）确定有效报价：投标报价低于或等于招标控制价为有效报价，但投标价格低于成本的除外。

（3）确定评标基准价：

以有效投标文件的投标报价算术平均值为 A（当有效投标文件的投标报价不满7家时，A为所有有效投标报价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为7家或7家以上时，A为有效投标报价中去掉一个最高价和一个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为14家或14家以上时，A为所有有效投标报价中去掉二个最高价和二个最低价的算术平均值；当有效投标文件的投标报价为21家或21家以上时，A为所有有效投标报价中去掉三个最高价和三个最低价的算术平均值，以此类推。）则: 评标基准价 =A×K

K的取值范围为96%、97%、98%； K值在开标前由招标人随机抽取确定。

商务标开启后，投标人或其他利益关系人可以对投标人的投标资格条件提出异议，但评标基准价的确定不受该异议的影响。

注：评标委员会在评标报告上签字后，上述的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变；有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效投标的投标文件。

（4）计算投标报价得分

①投标人的有效投标报价与评标基准价相等的得100分；

②各投标人的有效投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%的采用插入法，得分保留小数点后两位。

评委完成评标后，由评标委员会按得分从高至低进行排序，依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如得分出现相同时，则投标报价低的投标人为排序第一的中标候选人；如投标报价也相同时，则现场抽签确定中标人。

注:中标候选人公示期间，第一中标候选人因异议、投诉被取消中标资格的或放弃中标资格的，招标人将重新组织招标。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章 施 工 合 同

绿化工程承包合同

标段名称：

发包人：

承包人：

二0二二年    月

第一部分    协议书

发包人（全称）：南通市海门江海农业发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就振邦中路景观绿化提升项目 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：振邦中路景观绿化提升项目。

2.工程地点：海门街道智谷绿海  。

3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：      财政资金            。

5.工程内容：  工程量清单所示绿化工程   。

6.工程承包范围：

工程量清单所列全部内容（所有树种的数量分配等均听从业主的安排）。

二、合同工期

计划开工日期：  年   月  日。

计划竣工日期：  年   月  日。

养护期：两年，养护等级：一级。

施工工期总日历天数：30日历天。

三、质量标准

工程质量符合  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）        (¥       元)；

2.合同价格形式：固定单价报价。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于年月日签订。

- 十、签订地点

本合同在签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自履约保证金进入招标人帐户，经双方签字并盖公章后 生效。

- 十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

地  址：                地  址：

邮政编码：              邮政编码：

法定代表人：            法定代表人：

委托代理人：           委托代理人：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：

电子信箱：             电子信箱：

开户银行：             开户银行：

账  号：               账  号：

第二部分 通用合同条款

此部分采用中华人民共和国住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）中的通用条款。(略)

- 第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：见协议书第六条。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                      ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                          ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/   。

1.1.3.9 永久占地包括：/ 。

1.1.3.10 临时占地包括：/ 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市绿化管理条例》、《江苏省城市绿化管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程应按以下规范与标准执行（除本合同专用条款第四条款外）。当标准与合同矛盾时，以合同约定为准；当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

本工程质量按《城市绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《城市绿化和园林绿地用植物材料——木本苗》（CJ/T24-1999）、《南通市园林绿化工程施工质量验收规范（试行）》及设计文件的要求进行检查验收，等级评定园林绿化工程按《江苏省园林绿化工程质量评定标准（试行）》、建筑工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、市政工程按建设部建城（1992）68号文关于《市政工程质量等级评定规定》及《市政工程质量等级评定补充规定》、通建监[2013]144号及相关规定要求进行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/   ；

发包人提供国外标准、规范的份数：/   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：/   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人专题讨论批准后执行 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（１）本合同协议书、（２）中标通知书、（３）投标函及其附件、（４）专用合同条款及其附件、（５）通用合同条款、（６）技术标准和要求、（７）图纸、（8）招标文件、（9）已标价工程量清单或预算书、（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件（会议纪要）。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：/；

发包人向承包人提供图纸的数量： /；

发包人向承包人提供图纸的内容：/ 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在/天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：/；

发包人指定的接收人为：/。

承包人接收文件的地点：/；

承包人指定的接收人为：/。

监理人接收文件的地点：/；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：非现场人员未经允许不得出入施工现场。

1.11 知识产权

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

- 2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：          ；

身份证号：/         ；

职    务：          ；

联系电话：          ；

电子信箱： /        ；

通信地址：          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、对承包人施工方案的审定及施工项目负责人变更的审核；2、对工程设计变更的审核权；3、监理人调换现场监理、施工项目负责人员须事先经业主同意。 4、处理工程中涉及的其他事务。

- 3. 承包人

3.1 项目经理

3.1.1 项目经理：

姓    名：          ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：         ；

建造师执业印章号：         ；

安全生产考核合格证书号：       ；

联系电话：           ；

电子信箱：           ；

通信地址：           ；

承包人对项目经理的授权范围如下：/。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：               。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。

3.2 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人同意     。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/  。

主体结构、关键性工作的范围：  /   。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：由测绘资质的第三方进行面积测量。

其他关于分包的约定： /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /    。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：进场直至验收交付使用前，由承包人负责照管、保护，费用由承包人承担。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：。

关于监理人的监理权限：/。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                          ；

职    务：                          ；

监理工程师执业资格证书号：                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          ；

关于监理人的其他约定：                          。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

- 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求工程质量合格

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：

监理人不能按时进行检查时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：1、现场有明显的围护、护栏、安全施工标牌、标语、警示灯，安全警示标志必须符合国家标准；2、承包人管理、施工人员必须配置安全帽、明显的安全标志等；3、现场有专门的保卫和值班人员，并坚持昼夜巡视；4、如发生安全事故，责任一概由承包人承担。 。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，达到相关标准。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/   。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。

7.2 施工进度计划

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 工期延误

7.4.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.4.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/。

7.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行修建，费用包含在投标报价中 。

- 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：/

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:   /。

9.3承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：/。

发包人审批承包人合理化建议的期限：/。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

- 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：合同单价不因市场价格波动而调整。

11. 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

- 材料价格涨跌（不调整）；

②工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；

③招标文件中已明确由承包人承担的费用。

风险费用的计算方法：视为投标人已预见上述合同价款中风险并足额把风险费用计入含有价格的项目中，在结算时一律不予计算此风险费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a.承包人投标报价中有适用（或类似）项目的价格，则执行（或参照）承包人投标时

的综合单价；

b. 承包人投标报价中没有适用（或类似）项目的价格，则按招标控制价编制依据计价

并根据中标价相对招标控制价的下浮率同比例下浮。

c. 若在承包人投标报价中没有适用（或类似）项目的价格，且无计价依据的,其综合

单价由承包人提出,经发包人审核后确定。

对合同价款调整时，措施项目费用除安全文明施工措施费基本费按核定费率可调整外，

其余均不作调整。

d.本项目的规费、税金不含在风险范围内。

（3）工程结算时调整价款因素：

①经设计单位发出的发包人认可的设计变更；

②经总监理工程师和发包人计量后签证认可的工程量变化。

12.预付款

12.1. 预付款的支付

预付款支付比例或金额：无   。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2. 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：本工程无预付款，待工程竣工验收合格后支付至合同价的80%，审计结束后付至审定价的95%，余款养护期满后付清（以上均不计息）。双方一致确认以甲方审计结论为双方工程款结算依据，并受甲方审计报告约束，工程款的支付以承包方开具发票并交发包方财务入账为必要条件。承包人收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。

注：如存活率未达养护标准，则按照实际苗木实际死亡数量和投标报价予以扣款，扣除后支付履行合同付款条款。

13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：/小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：：竣工验收前10日，承包人提供完整的竣工资料（必须提供种植的图纸说明，标明种植位置及数量）及竣工验收报告各三套，发包人在收到竣工资料及竣工验收报告后28日内组织验收，竣工验收后28日内承包人应提供完整的竣工结算资料与竣工结算报告，发包人在收到相应资料后应及时送达有关单位及时核定并予以确认。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：工程终期验收：承包人按一级养护标准，完成绿化工程和合同约定的两年养护内容，经承包人、发包人、绿化接收单位、符合终期验收要求，满足工程移交条件，办理移交手续。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。

13.3竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：/。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：。

竣工结算申请单应包括的内容：/。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：/。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：/。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：/ 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 另行约定   。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）     /    的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第/种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：承包人必须按照《建设工程质量管理条例》规定对保修范围的工程内容按《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》实行养护保修。养护保修内容：种植、浇水、施肥、治虫、支撑、扶正、裹护、修剪、除草、清除垃圾和甲方指定的突击性工作等。保修期限约定为：养护期为2年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/   。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人原因不能按协议约定如期竣工的，罚没全部工期履约保证金，并且按21条补充条款第（5）款执行。

注：履约保证金为中标价的5%（其中工期保证金为履约担保金额的25%，质量保证金为履约担保金额的50%，安全保证金为履约担保金额的25%）。

承包人违约应承担的违约责任：由于承包人的原因，造成工期质量不符合规定的质量标准的，罚没全部质量履约保证金，并且必须按业主通知的时间进行返工，修复；若造成的工程质量事故经返工、修复后仍不能消除质量缺陷或隐患，业主有权终止合同，未支付工程款将不予支付，并根据《建设工程质量管理条例》的相关规定进行处理。

注：

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

见补充条款。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工现场内用于工程的材料和待安装设备的财产险。。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向  南通  仲裁委员会申请仲裁；

（2）依法向南通市海门区法院起诉。

21、补充条款

（1）、主要苗木的数量、规格、形态须经业主、监理认可后方可采购进场。所有苗木进场前，必须提前半天通知现场监理。苗木进场报验后，由监理按标准（规格）进行验收.同时经业主代表验收，并签发合格手续方可种植。不合格的苗木承包人不得种植。擅自种植不合格苗木的，按其综合单价双倍罚款，并责令改正。

（2）、施工期间须做好安全生产与文明管理工作，维护交通安全。如由此而发生的安全或交通事故，其责任和费用由承包人承担。

（3）、在运输、装卸过程中导致树种损坏的，由施工单位负责运出施工现场，费用自理，造成工期延误的，由施工单位承担赔偿责任。

（4）请投标单位自行考虑高温雨水天气对树种的影响，做好养护措施，保证工程按时完成。

(5) 因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金1000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

(6) 施工单位在工程竣工验收合格后一个月内报送工程竣工结算资料，施工单位应对申报的竣工决算的真实性、正确性负责，施工方申报的竣工决算上报市审计部门审计，经审核核减率大于5%，则全部审计费用由承包人负担。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除。

（7）现场存在的垃圾需自行处理，费用由施工单位自行承担。

（8）施工单位在施工过程中，必须注意对周边道路、绿化及管线等设施的保护，如有破坏，施工单位应负责恢复，费用由施工单位自行承担。

（9）从工程开工起，项目负责人常驻现场，其出勤天数不得少于实际工期的80%，每天在施工现场工作不少于8小时。发包人不定期组织对施工现场检查、考核，若检查时，发现项目负责人不在施工现场，则按每次1000元处罚，累计达到10次，发包人有权终止合同，勒令承包人退场，并由承包人承担由此发生的全部损失和责任。

（10）现场实际测绘部分以具有资质的第三方测量为准。

（11）本工程绿化养护考核季度一次，由发包人根据《绿化工程养护考核评分标准》等进行考核，连续 3 次以上不合格的，发包人有权取消其养护资格，另行指定其它单位养护，养护费按审定价的30%计算，并从结算款中扣除。

附件：

| 绿化工程养护考核评分标准 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 内 容 | 质 量 要 求 |  | 分 值 | 考核评分标准 |
| 1 |  | 护绿 管理 | 绿地内必须进行巡视管理,保证每月至少20天专人巡查，及时发现并阻止侵占绿地、破坏绿化及园林设施等情况的发生,并及时上报建设单位。 |  | 5 | 抽查发现无专人巡视的,每次扣0.5分;连续3次无人。扣4分；不及时阻止侵占绿地、破坏绿化等行为的,每次扣1分，不阻止或不上报的,扣2分。 |
|  |  |  | 管理范围内有审批同意的占用绿地事项时,要跟踪管理,监督施工单位在审批范围内操作,不得破坏其他绿化。 |  | 5 | 占用绿地施工过程中,养护单位管理力度不强,造成审批范围外绿地或植物受到损坏的,每处扣1分。 |
| 2 |  | 除草 | 养护范围内不得有高于10cm或大于10cm见方范围的杂草； |  | 16 | 有少量杂草的，扣1-5分；杂草较多，影响景观效果的，扣5-10分；杂草很多、很明显，严重影响景观效果的，扣11-16分；清除杂草未及时清运的，每处扣1分。 |
| 3 |  | 卫生 保洁 | 道路、树穴、绿化带内不得有白色垃圾、瓜皮果壳、枯枝败叶、建筑垃圾或其它颜色垃圾；修剪下的苗木不得扔到路边，不得焚烧，集中收集运送到垃圾站，园路须经常冲洗，不得有灰尘、淤泥 |  | 8 | 有少量垃圾或淤泥的，每处扣2-4分；淤泥垃圾较多的，每处扣4-6分；园路上尘土淤泥较多或垃圾很多，每处扣6-8分。若有乱扔树枝杂草的或焚烧的，发现一次扣5分 |
|  |  |  | 园林设施清洁卫生，所有木栏杆油漆的每年油漆2次，金属构筑物每年除锈并油漆一次 |  | 3 | 园林设施不清洁的，每件扣0.5分，未按时油漆扣3分。 |
| 4 | 修剪 |  |  | 乔木类修剪，及时剪去分支点以下纸条、内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝；夏季修剪重点抹蘖芽；冬季修剪要全面。灌木、球类、地被等修剪要及时、美观，不得出现20CM以上的突出枝条、叶子等；草坪适时修剪，暖季型草坪高度保持在8CM以下，冷季型草坪高度保持在10CM以下。 | 12 | 发现1棵蘖芽树，扣0.5分。修剪未能有效剪去内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝的，发现1棵扣0.5分。修剪不到位，以1m2为一个点，每个点扣1分。每年至少修剪两次，不修剪的扣10分 |
| 5 | 树木 扶正 |  |  | 对歪倒的树木及时扶正。 灾害性天气过后，绿化植物须迅速扶正。 | 4 | 灾害性天气过后3天内所有歪倒绿化植物全部扶理完成，及时放置支架支撑。未及时完成的，每株扣0.5分。 |
| 6 | 死亡 苗木 处理及缺株补植 |  |  | 对枯死的植物及时挖除，对枯枝残叶、残花随时清理。保证树木、地被完好无缺，不得出现黄土朝天现象。对于因施工单位原因造成的缺株，由施工单位负责补植。 | 6 | 发现枯死乔木的，每株扣1分，灌木、地被、草坪枯死的，每平方米扣1分。 |
|  |  |  |  |  |  | 发现枯枝残叶未及时清运过夜的，每处扣2分。 |
| 7 |  |  |  |  |  | 树木、地被缺株在7日内（不适宜种植季节除外）未按要求规格补植的，树木每株扣1分，地被每平方米扣1分。 |
| 8 | 病虫害治理 |  |  | 贯彻预防为主，综合防治的原则，适时开展病虫害防治，冬季乔木、花乔木树干涂白一次，确保不发生一定范围内的病虫害。 | 5 | 发生轻微病虫害的，每处扣1分；注意防止行道树介壳虫，及时处理，情况严重的，扣5分。不涂白的扣5分。 |
| 9 | 浇水 |  |  | 根据干旱情况，适时进行抗旱浇水。 | 5 | 植物由于浇水养护不到位，导致生长势态差的，每处扣1分。 |
| 10 | 清除 积水 |  |  | 确保绿地内排水顺畅无积水。 | 4 | 有积水现象的，每处扣0.5分。 |
| 11 | 施肥 |  |  | 科学、合理、及时开展施肥工作。 | 4 | 未及时施肥造成植物生长势较差，或施肥不合理造成植物损伤，扣1-3分；情况严重的，扣4分。 |
| 12 | 园林设施维护 |  |  | 园林设施完好无损。 | 2 | 发现园林设施损坏的，每处扣1分。 |
| 13 | 服从 管理 |  |  | 根据建设单位要求，及时开展各项常规养护工作，按时报送绿化养护月度养护计划及本月养护情况总结 | 2 | 不服从建设单位管理的，或未及时上报月养护计划及本月养护总结，扣2分。 |
| 14 | 人员考核 |  |  | 根据建设单位的养护要求，派驻现场的养护人员不得少于15人，建设单位每季度进行不定期抽检 | 11 | 抽检发现现场养护人员少于15人的，每少一人扣1分，扣分累计入季度养护考核结果中。 |
| 15 | 突击性工作 |  |  | 施工单位按照建设单位要求开展突击工作时，必须配足人手，加班加点，在规定时间内完成。 | 4 | 不能及时完成的，推迟一天扣2分，依次累加。 |
| 16 | 文明安全养护 |  |  | 所有养护工人统一着装，服装醒目，文明作业，随时保持道路的清洁、通畅，并由专人负责监管。养护作业必须在作业地域内按交通规定设置警示标志。使用梯子修剪大乔木时务必注意安全，需有专人在旁保证修剪工人人身安全 | 2 | 未统一着装的，扣4分；出现不文明作业的，发现一次扣2分；发生安全事故的，还应承担相关责任。 |
| 17 | 其他 |  |  | 按照建设单位或监理单位的整改要求，在规定时间内整改到位。 | 2 | 养护单位需有足够人力物力做好日常巡查及养护工作，未能及时整改，逾期1天的扣1分，2天扣2分，依次累加。凡收到举报或投诉的，每次扣2分。 |
| 注：1.本考核评分标准分值合计100分； |  |  |  |  |  |  |
| 2.考核评分标准栏的扣分分值不得超过每项考核内容的总分值。 |  |  |  |  |  |  |

季度考核综合得分与费用挂钩关系表

| 考核得分情况 | 对应扣减养护费措施 |
| --- | --- |
| 90分以上（含90分） | 优秀，不扣费用 |
| 90分到80分（含80分） | 合格，低于90分，每分扣费1000元 |
| 80分以下 | - 不合格，低于90分，每分扣费1000元； |
|  | - 累计两个季度低于80分，合同终止，没收履约保证金； |
|  | （3）连续两个季度低于80分，合同终止，没收履约保证金，另处罚30000元. |

- 廉政合同

工程发包方:                                           （以下简称甲方）

工程承包方：                                          （以下简称乙方）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好廉政建设，保证设备质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强合同采购的廉政建设，订立本合同。

1  双方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲方义务

2.1  甲方及其工作人员不得索要或接受乙方人员的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲方及其工作人员不得参加乙方人员安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方人员提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方人员为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方有关的设备配套材料供应等经济活动。

2.5  甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐设备配套材料供应商，不得要求乙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

3  乙方义务

3.1  乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4  违约责任

4.1  甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予乙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5 双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。

7  合同法律效力

本合同作为合同的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2022年   月   日　　　　　　　　     2022年   月   日

安全生产协议

发包单位：                     　　　　　（以下简称甲方）

承包单位：                     　　　　　（以下简称乙方）

为在实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方协商一致，特签订安全生产协议：

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程施工合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《市政公用工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本协议由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5、本协议作为施工合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

甲方： （公章）       乙方：  （公章）

法定代表人（章）       法定代表人（章）

附件4

工程结算审计承诺书

致：                                        （建设单位）

我单位对工程结算审计郑重承诺如下：

一、在本工程的结算审计过程中，我单位将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。

二、我单位对报送的与审计相关的“工程竣工结算书”及“工程竣工结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。

三、我单位保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。并承诺：

1、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算资料”存在遗漏，我们将放弃遗漏资料部分的结算金额；

2、如在审计过程中发现所提交的“工程竣工结算书”存在漏项和少计工程量，我们将放弃漏项和少计工程量部分的结算金额。

四、审计部门提出的异议，我单位将及时组织核对，并于提出之日起10个工作日内将书面意见反馈你们，逾期不反馈视为无异议。

五、审计认定后，如核减率大于5％的，则工程结算审计服务费用由我单位全部承担，并由你方在我单位工程款中直接扣减。同时，我单位愿意接收你方的给予的以下处罚：

如核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。我方应承担的审计费及违约金由你方在支付承包人工程款时直接扣除，同时你方可对所有资料进行重新审查，并追究相关人员的责任。

特此承诺！

施工单位：（盖章）         负责人：（签字）

承诺日期：   年  月   日

第四章 工程量清单

- 江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/），各投标单位自行下载。

- 第五章 图纸、技术资料及附件

- 江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.haimen.gov.cn/），各投标单位自行下载。

第六章  工程建设标准

一、本工程采用的技术规范

- 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及江苏省、南通市现行的计价文件

二、本工程采用的技术规范

按相关专业配套采用有关技术规范 。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方确定后以书面形式通知施工单位实施。

2、施工期间要注意周边环境，尽量避免对周围居民生活的影响。

3、冬、雨季施工要采取相应的保护措施。

第七章 投标文件格式

（封面）             工程

施工投标文件

投标人(盖公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

- 三、投标函

：

(一)根据已收到的                          工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                 （小写）             的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到 合格  ；养护期两年，养护等级一级。

(四)我单位拟派               为本工程项目负责人。

（五）我单位金额为人民币        的投标保证金已按招标文件要求提交。

(六)如果我方中标，我方将按照规定提交履约保证金。

(七)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月   日

四、已标价的工程量清单

五、计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 施工员 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 质检员 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 安全员 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |
|  | 其他人员 |  |  |  | 本栏填写内容为证书编号 |

第八章 投标单位资格后审须知

- 总  则

1．鉴于南通市海门江海农业发展有限公司 作为拟建振邦中路景观绿化提升项目的招标人，已按照政府相关法律、法规、规章等规定完成了工程施工招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备工程施工招标的条件，且已有用于该招标项目的相应资金或资金来源已经落实。

2．招标人将对本工程投标单位进行资格审查。每个投标单位可对本次招标的工程项目中的 一个 标段提出资格审查。

3．关于本工程项目的基本情况以及招标人提供的设施和服务等将在附件2中说明。

二、资格后审申请

4．资格审查将面向具备建设行政主管部门核发的独立法人资格和营业执照经营范围含园林绿化资质和具备承担本招标工程项目能力的企业。

5．投标单位应当向招标人提供充分和有效的证明材料，证明其具备第4条规定的资质条件及附表1的合格条件和能力来有效的履行。所有证明材料须如实填写。

6．投标单位须回答资格审查申请书及附表中提出的全部问题，任何缺项将可能导致其申请被拒绝。

7．投标单位须提交与资格审查有关的资料，否则将可能导致其不能通过资格审查。

8．按资格审查要求所提供的所有资料均应使用中文。

9．申请书应由投标单位的法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。没有签字或盖章的申请书将可能被拒绝。由委托代理人签字或盖章的，资格审查申请书中应附有法定代表人的授权委托书。

三、资格审查评审标准

9．对投标单位资格审查，将依据投标单位提交的资格审查申请书和附表，以及本须知附件1约定的必要合格条件标准。

10．评标委员会将确定每个投标单位参与本招标工程项目投标的合格性，只有在各方面均达到本须知中要求投标单位须满足的全部必要合格条件标准（附件1）时，才能通过资格审查。

四、联合体

11、由两个或两个以上的施工企业组成的联合体，本工程招标不予接受，其提交的资格审查文件将被拒绝。

五、利益冲突

12．近三年内直至目前，投标申请人应：

12.1未曾与本项目的招标代理机构有任何的隶属关系；

12.2未曾参与过本项目的技术规范、招标文件的编制工作；

12.3与将承担本招标工程项目监理业务的单位没有任何隶属关系。

六、资格审查文件的提交

13．投标单位的资格审查文件须按照该工程投标文件提交地点和截止时间进行提交，迟到的资格审查文件将被拒绝。

14．投标单位应提交资格审查申请书及有关资料三份（正本一份、副本两份）。

15．资格审查文件的编制：资格审查申请书需用不退水笔书写或打印，手写的需字迹工整、清晰，复印件需清晰；请投标单位按照要求编制及装订，否则，按照资格审查不通过处理。

16．投标单位在提交资格审查文件的同时，应同时递交投标保证金。

17．资格审查文件不予退还（证书原件除外）。

18．只有资格审查合格的投标申请人才能参加本招标工程项目的开标、评标。资格审查不合格的投标申请人其投标书当场退还。

七、附件

19．《资格审查必要合格条件标准》。由招标人确定具体的标准，随投标单位资格后审须知同时发布。

20．《招标工程项目概况》。由招标人进行逐项描述，随投标单位资格审查须知同时发布。

21．《诚信承诺书》。由投标单位承诺。

附件1

资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人 营业执照 | 独立法人资格和营业执照经营范围含园林绿化 | 企业营业执照（副本） | 1-7项资料复印件加盖公章后按顺序装订成册，并提供原件查验，否则资格审查可以不予通过。 |
| 2 | 拟派项目负责人 资质等级 | 1.获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；2.具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；3.获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。（符合任意一条即可）。 注：园林绿化及相关专业：根据修订《城市园林绿化企业资质标准》的通知（建城【2009】 157号文件），包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、 城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。 | 1.获得国家级园林绿化及相关专业中级及以上职称的技术人员；2.具有中专以上（含中专）学历、获得园林绿化及相关专业初级职称3年以上的技术人员；3.获得园林绿化及相关专业初级职称且从事园林绿化工作8年以上的技术人员。（符合任意一条即可）。 |  |
| 4 | 委托代理人、拟派的项目负责人为投标企业正式员工 | 1.投标企业与委托代理人、项目负责人双方签订的有效劳动合同书； 2. 投标企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章） | 1.劳动合同书； 2.投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人、拟派项目负责人缴纳的2022年2月至2022年7月社会养老保险清单；实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询） |  |
| 5 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书的承诺书（格式见附件3） |  |
| 6 | 现场踏勘承诺书 | 按现场踏勘承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件4） |  |
| 7 | 投标保证金 | 投标保证金人民币25000 元。 | 提供现金 |  |

附件2

招标工程项目概况

一、项目概况

1、项目位置：海门街道智谷绿海

2、地质与地貌：长江冲击平原

3、气候与水文：亚热带海洋性气侯

4、交通、电力供应与其他服务：已具备

二、工程描述

1、项目名称：振邦中路景观绿化提升项目

2、标段划分及相应招标内容：一个标段，本工程工程量清单。

3、计划工期：30日历天。

4、养护期两年，养护等级一级。

附件3

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标的项目负责人为本单位正式人员，绝非兼职人员（即：执业证书注册在我单位，而实际工作在机关、事业单位和国有企业的人员）。

5、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

6、如我单位中标，我单位承诺中标后项目负责人的施工现场出勤率达到80%以上，技术负责人、施工员、安全员、质量员的施工现场出勤率达到95%以上。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

附件4

现场踏勘承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位已充分重视和认真考察了现场，收集编制投标书和签订合同所需的有关信息，充分理解并掌握了本工程现场的全部有关情况。一旦中标，应被认为考察结果已充分体现在投标书中。

若我单位违反以上承诺，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标申请人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月      日

资格审查申请书格式

工程

施工招标

资格审查申请书

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

后附投标单位资格后审须知中附件1（资格审查必要合格条件标准）所有证明材料复印件。