南通市海门区CR21001地块防火门采购及安装项目

招 标 文 件

(资格后审）

招 标 人：南通市润泰建筑安装工程有限公司

代理机构：江苏建达全过程工程咨询有限公司

日    期：   2023   年  9  月  27  日

总   目   录

招 标 文 件 前 附 表

第一章：投 标 人 须 知

第二章：评标办法

第三章：合同条款及格式

第四章：货物需求及技术标准和要求

第五章：投标文件格式

第六章：招标书

第七章：图纸、技术资料及附件

第八章：资格审查必要合格条件标准

- 投标须知

- 招标文件前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南通市海门区CR21001地块防火门采购及安装项目 |  |  |
|  | 招标单位 | 南通市润泰建筑安装工程有限公司 |  |  |
|  |  | 联系人：何春辉 电话： 0513-69978986 |  |  |
|  | 招标方式 | 公开招标 | 资金来源 | 企业 |
|  | 招标货物及数量 | 钢制防火门、木质防火门等；具体详见工程量清单 |  |  |
|  | 标段划分 | 一个标段 | 承包方式 | 全费用固定综合单价 |
|  | 工期要求 | 安装计划开工时间： 2023年10月10日（具体以现场通知为准） 安装计划完工时间： 2024年3月30日 材料按照甲方要求顺序进场，通知之日起7日内进场（含加工时间，加工材料应常备，不得以没有材料为借口拖延时间）。 1.门框安装：（1）主楼（含地下室）：5天/栋，（2）其他零星：5日内完成。（以上均以材料进场之时起算至和土建完成交接为止） 2.门扇安装：（1）主楼（含地下室）：5天/栋，（2）其他零星：7日内完成。（以上均以材料进场之时起算至和土建完成交接为止） | 质量要求 | 合格 |
| 2 | 投标保证金 | 本工程投标保证金为人民币：10000元 （只接受转账形式，其他方式无效） |  |  |
| 3 | 履约保证金 | 中标价的5%（只接受银行转账，不接受其他任何形式）。中标人须在中标通知书发出后7日内向招标人提交履约保证金，履约保证金待该单项工程验收合格后的30日内经招标人书面同意退还履约保证金（无息）。 |  |  |
| 4 | 投标文件份数、有效期 | 投标文件份数：一正二副 |  |  |
|  |  | 投标和投标保证金有效期为：投标截止日后60日历天 |  |  |
| 5 | 投标文件递交及开标 | 递交投标文件截止时间： 2023年10月16日 14 时30分 开标时间： 同投标截止时间 投标文件递交地点：海门区张謇大道897号嘉陵江商务大厦216 开标室第一开标室 |  |  |
| 6 | 定标办法 | 最低价评标办法 |  |  |
| 7 | 投标最高限价 | 人民币555245.98元 |  |  |
| 8 | 答疑 | 投标人在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.hmdzzw.com.cn//）上获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间 7 日前（不含3天及以上节假日，下同）向招标人提出，并电话联系代理单位，招标人予以解答，解答的内于投标截止时间 5 日前（不含3天及以上节假日，下同）在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.hmdzzw.com.cn//）上发布，如解答发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 5 天，并且解答内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |  |  |
| 9 | 评标委员会 | 评标委员会具体按照有关规定执行。 |  |  |

注：如本招标文件其他的条款与本表的相关内容有矛盾的以本表的内容为准。

二、投标人须知

- （一）总则

- 1、投标说明

1.本招标文件仅适用于南通市润泰建筑安装工程有限公司组织的招标活动。

2.招标范围：详见清单要求。买方有权对投标商的投标范围或数量进行调整。

- 2、投标人应当具备的资格条件：

2.1具有独立法人资格的防火门生产商或代理商或经销商，持有有效的营业执照（三证合一）。

2.2生产商与该生产商授权的代理商或经销商不能同时参与本项目投标；如生产商与代理商或经销商同时参与投标的，以生产商作为有效投标人，代理商或经销商投标文件作无效投标处理。

2.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

2.4投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网站截图。

2.5其他要求：具有独立订立合同的能力；具有良好的银行资信和良好的商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；没有因产品质量问题被取消中标资格或中止合同。

2.6业绩：自2020年1月1日以来承担过类似防火门采购及安装项目业绩并有项目竣工通过消防验收的资料案例（时间以合同签订的日期为准，提供合同复印件加盖公章）。

3、投标费用

3.1 投标人在领取招标文件时需缴纳相关编制招标文件工本费300元，该费用无论中标与否均不予退还。请投标人自带并按照要求缴纳，否则，招标人可以拒绝接收其投标文件。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3投标人在投标报价时应将本项目的招标代理费等考虑在投标报价中,招标代理费按计价格【2002】1980号文件规定的60%计取，由中标单位在开标结束后直接支付给招标代理公司。计算基数为招标项目中标价。

4、现场考察

4.1本项目不集中组织现场踏勘，请各投标单位自行组织现场踏勘。一旦中标，投标人不得以其未了解现场情况为由放弃中标，若放弃中标，所产生影响不利于招标人的由投标人承担。

（二）招标文件内容、澄清及修改

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容:

招标公告

第一章：投标人须知及投标人须知前附表

第二章：评标办法

第三章：合同条款及格式

第四章：货物需求

第五章：投标文件格式

第六章：招标书及清单

第七章：图纸、技术资料及附件

第八章：资格审查合格标准

5.2除上述内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。获取本项目招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及工程量清单、招标控制价等资料的具体内容在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.hmdzzw.com.cn//）自行下载或电话联系招标人或招标代理公司，获取时间由发布招标公告的同时开始，到提交投标文件截止时结束。请各投标人自行关注，否则，引起的后果由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清

6.1投标人若对招标文件有任何疑问，以无记名的方式向代理公司以书面提出，提出时间及答疑时间、开标时间等详见招标文件。

7.招标文件的修改

7.1投标截止时间5日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

7.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式在江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.hmdzzw.com.cn//）中发布。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。投标人应密切关注招标人在网上发布的招标文件澄清、修改、补充、答疑等相关信息，招标人不承担因投标人未能全面掌握全部招标信息而产生的所有后果。

7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三)投标报价

8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为无效标处理。

9.1、本工程综合单价包含所有材料、加工制作、损耗、检验试验、样板、包装、运输（到甲方指定位置）、保险、卸货、仓储保管、搬运、就位、性能试验费、安装、灌浆、调试、成品保护、现场协调、验收、成品保护、规费税金、利润、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和技术培训以及质保期内保修等一切费用，且综合考虑了招标文件要求的承包范围、质量标准、工期要求、技术措施、安全文明施工措施等因素。

9.2、综合单价中含门框和门扇两面保护膜费用，含项目交付前的保护膜撕除及门扇清理费用。含现场可修补的油漆维修费用。若现场非中标人自身原因损坏导致不能维修的，招标人另行办理签证给中标人进行结算。如中标人在项目交付前未清理门框及门扇，相应的费用从中标人结算中予以扣除。

9.3、综合单价还包括正式交付前的产品修复费用（因特殊原因损坏且能找到损坏原因或损坏人的除外）。

9.4、综合单价综合考虑现场施工用水电费，由分包单位自行向总包单位缴纳。

9.5、总包配合费已由甲方向总包支付，本次报价不另行记取。

9.6、混水漆门油漆颜色调整，综合单价不予调整；免漆板饰面主材不变颜色变化，综合单价不予调整；

9.7、本次招标须综合考虑因毛坯项目和精装项目不同而产生的安装费、成品保护费等一切费用变化，中标后不因项目情况不同而调整；

9.8、综合单价已考虑了可能存在的一切外部变化因素，包括但不限于项目周围建筑环境、气候环境、地质条件、交通道路、地质情况、周围地下管网、政府相关规定变化等。

9.9、综合单价由投标单位自行报价，应充分考虑了人工、材料、机械的市场价格变动因素，在施工期内所有人工、材料、机械价格均不予调差。且适用于本工程的设计变更，结算时不再调整。

9.10、防火门结算面积按洞口尺寸结算，如竣工图中出现洞口尺寸与清单项中洞口尺寸不同，则按照同类型相近尺寸综合单价计入，不因洞口尺寸不同而调整综合单价。

（四）投标文件

10.投标文件包括下列 10.1、10.2条内容，其中商务标包括以下10.1条，资格审查文件包括以下10.2 条；

10.1商务标

（1）投标函（附表1）；

（1）法定代表人身份证明书（附表2）；

（3）授权委托书（附表3）授权委托人必须与投标文件中的授权委托人为同一人；

（4）制造商资格声明（附表4）；

（5）投标响应报价表（附表5）；

（6）重要材料清单一览表（附表6）；

（7）备品备件报价清单（附表7）；

（8）相关服务承诺及优惠措施等（附表8）；

（9）其它：投标人认真阅读本项目招标文件，认为需要提交的其它材料。

10.2资格审查文件。

详见第八章资格审查合格标准。

11、投标保证金

11.1投标人按投标须知前附表规定的金额以转账方式递交。

招标人保证金专用账户：（账户名：南通市润泰建筑安装工程有限公司，开户行：中国建设银行海门支行，账号：32050164753600002678）。

11.2未中标单位的投标保证金于在中标结果公示发布后无息退还。中标单位提供的履约担保金额为中标价的5%（只接受银行转账，不接受其他任何形式）。中标人须在中标通知书发出后7日内向招标人提交履约保证金，履约保证金待该单项工程验收合格后的30日内经招标人书面同意退还履约保证金（无息）。

11.3 投标人在投标有效期内撤回投标文件，投标人的投标保证金不予退还。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

11.3.1 放弃中标项目的；

11.3.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

11.3.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

11.3.4 经查实，通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其记入不良行为记录，在一年内其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

12. 全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。（此款不适用授权委托书，授权委托书不得修改）

（五）投标文件的递交

13.投标文件的密封与标志

13.1投标人应准备 三 份完整的投标文件（商务标）。其中正本壹份，副本二份，并标明“正本”或“副本”字样。投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

13.2投标人的投标文件分：

A、商务标（10.1）；

B、资格审查文件（10.2）；

投标人应将商务标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“商务标”字样；

投标人应将资格审查文件（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“资格审查文件”字样；

投标人应将技术标（一正、二副）密封在一个密封袋里，并在密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、“技术标”字样；

所有投标文件的包装密封袋封口处均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

13.3递交投标文件时，投标人的法定代表人或其委托代理人本人必须携带有效身份证件原件、授权委托书原件（投标文件中必须有，同时另外随身携带一份）同时到场，否则其投标文件将被拒绝。

13.4投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

14.投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

15. 投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六）开标、资格审查、评标、定标

16、本工程评标、定标办法采用最低价评标办法，详细内容见第二章。

16.1招标人按本须知前附表规定的时间、地点公开开标。开标会由招标人或招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。投标单位的法定代表人或其委托代理人应参加开标会议的全过程，未经允许中途不得离席，否则视为默认开评标结果，不得提出任何异议。

17. 评标委员会

17.1资格审查及评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。招标人只能派一名代表参与评标，且必须取得工程建设类中级以上职称或者具有工程建设类执业资格，并在抽取评标专家前向招投标监管机构报备相关证明材料，否则，评标委员会的所有成员必须全部从专家库中随机抽取。

17.2评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

17.3招标代理机构的人员不得担任其代理招标项目的评标委员会成员。

18、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作无效投标予以否决：（凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。）

18.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

18.2投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

18.3如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

18.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

18.5组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

18.6在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

18.7投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

18.8投标文件不满足招标文件技术规格主要参数要求的；

18.9投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

18.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

18.11投标文件的组成不符合招标文件要求的；

18.12投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

18.13与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

18.14未按招标文件要求提供投标保证金的；

18.15投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

18.16明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18.17投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

18.18投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

18.19不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

18.20以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

18.21不符合招标文件有关暗标要求的。

19.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

20.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.投标报价可以四舍五入到“元”。

22.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

23、中标

23.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

23.2中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

24、合同签订

24.1合同协议书签署时，中标人应已按本须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。中标人不提供履约担保的，中标人不得要求签订施工合同，且投标保证金不予退还。

24.2若中标人不能按本须知第27.2条、第28.1条的规定执行，招标人将有充分的理由视为中标人放弃中标项目和签订合同的权利，并没收其投标保证金。该行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

24.3招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，依据招标文件和投标文件签订施工合同。

24.4中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标建造师及主要管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人书面同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

（八）关于投标人异议和投诉处理

25、对招标文件有异议的，应当在投标截止时间7日前向招标人（代理公司）提出。招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前应当暂停招标投标活动。

26、投标人对开标有异议的，应当在开标现场向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当当场作出答复，并制作记录。

27、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标侯选人公示期间向招标人（代理公司）提出，招标人（代理公司）应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

28、投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向招标人投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

招标人应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起20个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。

投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的招标人应当予以驳回。

29. 投诉（异议）参照苏建规字（2016）4号文《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》执行。

30.投诉（异议）人必须委托在本项目投标文件中指定的唯一授权委托人处理与投诉（异议）有关的一切事宜或由法定代表人亲自处理。

第二章   评标办法

最低价评标办法

（一）对资格审查文件进行评审，只有通过资格审查的投标单位方可参加商务标的开标、评标。

（二）结合工程实际情况，各投标人必须满足招标文件中的工期和质量等要求后方可参加商务标的评标。

（三）在各投标人的有效报价中，最低投标报价的投标人为第一中标候选人，最低报价出现相同时，则抽签确定第一中标候选人。

（四）有效报价是指投标人的投标报价低于或等于招标人设定的投标最高限价。

评委完成评标后，由评标委员会按报价最低依次推荐前三名为第一、第二、第三中标候选人；如报价出现相同时，则现场抽签确定中标人。

本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

第三章   合同条款

南通市海门区CR21001地块防火门采购及安装合同

甲方(全称)： 南通市润泰建筑安装工程有限公司

乙方(全称)：

为保障甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，经双方协商一致，订立本合同：

- 工程名称：   南通市海门区CR21001地块防火门采购及安装项目

工程地址：  南通海门区正余镇人民路西侧，规划市民大道两侧

- 材料/设备的名称、型号、技术要求及参数、数量、单价

材料/设备的名称、型号、技术要求及参数、数量、单价以附件报价单为准。

- 合同金额

  - 合同金额：

（小写）不含税价人民币：  元，增值税人民币：  元，增值税率：  %，含税价人民币：  元。

（大写）不含税价人民币：  ，增值税人民币：  ，含税价人民币：  。

注：如在合同履行过程中，增值税税率因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订而调整的，不含税价格保持不变，增值税税率、税额及含税价格根据调整后的税率相应调整。

3.2.本工程综合单价包含所有材料、加工制作、损耗、检验试验、样板、包装、运输（到甲方指定位置）、保险、卸货、仓储保管、搬运、就位、性能试验费、安装、灌浆、调试、成品保护、现场协调、验收、成品保护、规费税金、利润、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和技术培训以及质保期内保修等一切费用，且综合考虑了招标文件要求的承包范围、质量标准、工期要求、技术措施、安全文明施工措施等因素。

3.3.本合同为全费用固定综合单价包干。

3.4.如甲方需要增加或更改材料/设备的型号、规格，经甲乙双方商议后价格由甲方确认，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 付款方式

4.1.付款节点

（1）防火门全部安装完成，并通过项目验收合格后，支付至已完产值的70%；

（2）防火门通过竣工备案验收后，支付至合同总价的80%；

（3）防火门工程竣工结算完成后，支付至实际总价的97%；

（4）实际总价中的余款3%为质量保证金，待项目由甲方向业主（建设方）完成交付之日起满两年且无任何质量问题后无息付清。

注：①甲方可以银行承兑汇票、银行转帐支票、银行网银等形式支付本合同的任何款项。若甲方采用银行承兑汇票方式支付款项的，乙方需在甲方指定的银行办理贴现手续，否则，其贴现利息由乙方自行承担。

②如乙方与其他单位引起诉讼牵连了甲方，给甲方造成费用增加的，所有增加的费用由乙方承担，甲方将在工程款中将此费用扣除。

③所有工程付款必须由乙方按合同规定提出付款申请，经甲方、监理、建设单位确认，并在甲方收到乙方符合甲方要求的同额正式有效发票后，向乙方支付；工程结算审核完毕后，乙方应当开具完毕工程款全款金额的发票后，甲方再按照上述付款约定支付相应的进度款。

④进度款审核金额仅作为进度款支付依据，不作为结算依据。

⑤每次付款申请前乙方应向甲方开具等额的增值税专用发票，否则，甲方有权拒绝付款且无需承担任何责任。

4.2.发票开具条款

（1）乙方应保证其具有增值税一般纳税人资质，具体开票信息如下：

A) 甲方开票信息

公司名称：

纳税人识别号：

税务登记地址：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

B) 乙方开票信息

公司名称：

纳税人识别号：

税务登记地址：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

（2）甲方对产品验收合格、签字确认后，乙方应就付款金额与甲方进行确认，乙方应就确认的金额向甲方开具按照合同约定增值税率的等额增值税专用发票（下同，如发票无法分割的，应在第一次付款时全额提供）。乙方不得在付款金额尚未确认时就提前开具专用发票。

（3）乙方应在增值税专用发票开具后的30个工作日内将该等增值税专用发票送达甲方，否则甲方有权拒收发票。

（4）甲方支付货款时，乙方应事先提交经甲方确认的合法的增值税专用发票等付款证明文件，甲方应在收到乙方增值税专用发票后的20个工作日内，且增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后支付款项给乙方。

（5）乙方开具的增值税专用发票在送达甲方前如发生丢失、灭失或被盗等情况，导致相应票据未顺利送达甲方的，乙方应负责按相关税收法律法规的规定向甲方提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣，否则，甲方有权拒绝支付款项。

（6）乙方必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法的增值税专用发票。如因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法规与税务机关相关规定而给甲方造成经济损失的，乙方负责赔偿甲方一切损失，包括但不限于税金、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。

（7）乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣。

（8）如因国家税收政策变化原因调整增值税税率，则相应按照税法规定调整增值税税率，增值税税款及合同总价。

4.3.送达条款

本合同履行过程中相互送交的文件，双方均采用书面方式送达对方方为有效。送达的方式包括专人递送以及通过中国邮政EMS寄送。其中，专人递送的，递送当日为送达日，以中国邮政EMS寄送的，投邮后（以邮戳为准）的第7个工作日视为送达。但就增值税发票寄送而言，送达日为甲方实际收件日。

- 工期要求

安装计划开工时间： 2023年10月10日（具体以现场通知为准）

安装计划完工时间： 2024年3月30日

材料按照甲方要求顺序进场，通知之日起7日内进场（含加工时间，加工材料应常备，不得以没有材料为借口拖延时间）。

1.门框安装：（1）主楼（含地下室）：5天/栋，（2）其他零星：5日内完成。（以上均以材料进场之时起算至和土建完成交接为止）

2.门扇安装：（1）主楼（含地下室）：5天/栋，（2）其他零星：7日内完成。（以上均以材料进场之时起算至和土建完成交接为止）

- 交货地点

南通海门区正余镇人民路西侧，规划市民大道两侧  工地现场或甲方指定地点。

- 甲方权利与义务

  - 甲方有权随时对乙方公司的经营管理状况、生产工艺、产品质量、原材料使用情况、供货能力等进行考察、抽检。

  - 根据协议约定的方式向乙方发出增加供货、供货期调整、取消订货等指令。

  - 及时组织交货验收，中间验收、协助办理验收、移交等手续。

  - 按合同约定的方式按时向乙方支付合同款项。

  - 本合同约定甲方享有及承担的其他权利义务。

- 乙方权利与义务

  - 乙方应当确保交付的产品质量符合合同约定的标准以及相关国家、地方与行业标准，存在多个标准或各标准之间存在矛盾的，以甲方认定的标准为准。对于甲方项目所在地政府部门有检验和检查要求的乙方供应产品，乙方保证产品已经通过当地政府部门的准用检查，并获得了当地颁发的准许使用证明。

  - 乙方应当提供现场的施工指导、施工验收等技术支持工作，保证在正常的施工条件下，乙方所提供的产品一次通过所有相关部门的验收。

  - 乙方工作人员及材料/设备进场时，应遵守交货现场环境卫生管理、安全管理的有关规定，配备相应的环境保护及安全措施。承担因自身原因违反有关规定而导致的所有责任。

  - 界面划分：

（1）土建单位完成墙体砌筑完成，大面抹灰完成后移交防火门单位完成门框安装。

（2）门框安装完成后由土建单位负责抹灰收口、墙体腻子。

（3）安装好防火门扇，并做好成品保护。

（4）钢门框必须采用现场灌浆工艺（严禁先灌浆后安装），由防火门单位负责实施。

- 材料/设备质量要求

  - 乙方提供的产品必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求且货物全部交付时应同时交付货物的产品合格证和质保书，配合有关部门的抽检，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由乙方负全责。

  - 货物到达交货地点后，甲方和乙方在 2 日内共同检验货物生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好，由乙方负责并承担相关费用，甲方应积极配合。乙方进行安装调试并提供货物相关检测报告后，由甲方组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。所有货物必须经过甲方确认样品后，方能进行批量供货，若未经甲方确认，私自进场安装，甲方有权要求撤场且私自进场安装的工程量甲方有权不予认定，有权不进行结算。

  - 乙方承诺保证，其所提供的货物为符合招标文件规定的，同时必须是乙方投标时明确的生产制造厂商的货物且均为合格产品。乙方承担货物的一切质量问题，负责包退、包换和包修，因此发生的费用也均由乙方自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由乙方承担全部责任。

  - 对验收不合格的货物，乙方应在 1 日内重新安排发货，更换到位并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

  - 乙方在供货中提出的合理化建议涉及到对材料/设备要求的更改及对材料/设备的换用，须经甲方书面同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承担由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失。

  - 甲方同意采用乙方的合理化建议，所发生的费用和获得的收益，双方另行约定分担或分享。

  - 材料/设备必须符合封样样本和说明书所列之质量标准，必须符合国家与地方的产品规范以及行业质量技术标准。甲方保留在例行送检之外随时抽检及送检材料/设备的权利，检验机构为政府法定检验机构。对于材料/设备的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货，并要求乙方支付因此造成的其他诸如工期、返工等损失。

  - 乙方所提供的材料/设备如为进口材料/设备，须提供材料/设备的产地证明书、质量保证书及相关的进口报关手续（提单，船务运输单）和商检证明。

  - 闭门器、五金配件等必须送样满足甲方要求后方可施工。

- 包装及运输

  - 材料/设备的包装由乙方负责，按适合运输及仓储的方式设计，费用包含在合同价款中。包装应根据材料/设备特点具备防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等的功能，乙方对包装的风险负责，因包装设计、制作、质量等原因造成材料/设备损失的，由乙方承担责任。

  - 包装物上必须标明名称、规格型号、生产批次、颜色、数量、等级、堆放要求、保存环境要求、生产商等资料标识，因标示缺少或不清导致施工、堆放、保管错误并造成的损失的，由乙方负责赔偿。

  - 本合同材料/设备的运输及风险由乙方负责，运输费用及运输保险费用包含在合同中，甲方对此不负任何责任。

- 交货及验收

  - 除不可抗力因素外，乙方必须按协议书规定的地点、时间安排交货。交货前乙方应提前24小时书面知会甲方到货的时间并得到甲方确认，甲方负责准备场地和组织交货验收人员。

  - 乙方应接受甲方对供货期调整、暂停供货、恢复供货的要求，甲方发出有甲方代表签发的书面通知，并确认乙方收到后即可执行。

  - 甲乙双方及甲方委托的验收参与人员，根据封样样本及本合同约定的计量方式、技术标准和质量要求进行交货计量和验收，主要核对：数量、规格型号、产地、质量等级、尺寸、颜色、包装及标识完整、完好程度、交货资料，为保证工期及避免二次包装，增加损耗，可以进行抽检，各方签字后即表示交货验收完成，可以进行施工，但并不免除任何乙方对交货产品存在质量、制造、设计、性能方面的缺陷和不合格的责任、违约责任和对甲方造成损失的赔偿。对不符合合同规定的货物，甲方有权拒收全部或部分货物。

  - 货物在交货验收合格前所有权不转移，灭失、损坏风险由乙方承担。

  - 货物运到指定验收地点 24  小时内除乙方以外参与验收各方任何一方未按甲方要求到达现场进行验收的，视为认可验收结果。

  - 乙方同意配合甲方销售需要，优先进行样板房需要材料/设备的交货，此费用已包含在本合同价款中，不另行计费。

- 质量保证

  - 质量保证范围：本合同结算款所包含的项目、甲乙双方其他约定等全部内容，由于乙方原因造成的质量问题，均属乙方质量保证范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属甲方设计或使用不当等造成的工程质量问题，乙方应给予材料/设备的及时返修或更换，费用由甲方承担。

  - 乙方必须为交付的所有货物按照国家的相关法规提供免费保修。在货物保修期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知的 24 小时内到现场进行维修、更换，费用由乙方负责。如乙方在接到通知的 24 小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间货物的一切质量问题，均由乙方免费负责维修或更换。因更换及货物本身质量原因造成甲方经济损失的，全部由乙方负责。

  - 质保期内

1）如出现蜕皮、变形、脱落、锁开关等不能正常使用等质量问题供方负责 24 小时内免费维修（人为或需方原因造成损坏的不在保修范围内）。

2）在保修期内乙方必须在接到甲方的通知后的 1 个日历天内对产品质量问题进行免费维修或更换。

3）若乙方拖延，则甲方可另委托他人维修、更换，费用由乙方承担，保修期满后维修服务仅收工本费。

4）所有货物保修服务方式均为供方上门保修，即由供方派员到货物使用现场维修或更换，由此产生的一切费用均由供方承担。

5）在质保期内因货物质量问题造成的货物故障和零部件损坏，乙方应无条件维修或更换，更换的零部件质保期顺延。

- 变更指示

  - 甲方可以随时向乙方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

（1）合同项下需为甲方特殊制造的材料/设备的图纸、设计或规格；

（2）装运方式和包装方式；

（3）交货地点；

（4）乙方须提供的其他服务。

  - 若上述变更导致了乙方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理调整，双方另行协商签订补充协议。

- 现场安全

乙方应遵守施工现场安全有关管理规定，配备相应的安全措施。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

- 结算

  - 全部供货接收并安装验收合格之日起28个日历天内，乙方向甲方递交结算报告及完整的结算资料。乙方未能向甲方递交结算报告及完整的结算资料，造成结算不能正常进行或结算价款不能及时支付的责任由乙方承担。

  - 甲方收到乙方递交的结算报告及结算资料后进行核实，核对确认结算报告后甲方方能支付结算价款。

  - 甲方乙方对结算款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

- 违约责任

  - 合同双方必须完全履行本合同，否则应承担相应的违约责任。

  - 未按照甲方的进度要求按时完工，每逾期1个日历天罚款1000元；因逾期影响到竣工备案验收的，每逾期1个日历天罚款10000元并承担所有相关单位的经济损失。

  - 甲方应在规定时间内向乙方支付货款，甲方逾期付款的，每逾期1个日历天须向乙方支付应付货款总额  0.5  %的违约金，违约金累计不超过应付部分货款的  5  %。

  - 因为材料/设备的包装、品种、品牌 、型号、规格、数量、质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关约定执行。

  - 因为材料/设备质量问题致使没有一次性通过安装验收的，乙方应立即无偿更换有质量问题的材料/设备，采取措施解决问题并通过施工验收。因为材料/设备质量问题而给甲方或甲方使用人造成的损失，由乙方承担责任并赔偿相应损失，赔偿金额由甲方据实计算，乙方不得以任何方式推诿、拖延。

16.6.如发生材料/设备商标、专利等知识产权纠纷以及地区代理权纠纷的，一切责任由乙方负责。

16.7.现场质量满足不了规范、图纸、封样材料、送检、政府部门等验收要求，甲方有权要求全部返工或者退回，乙方承担一切损失，甲方保留追责的权力。

16.8.对于重大的进度偏差和质量问题，乙方拒不整改，甲方有权解除合同并聘请第三方单位进场施工，所有损失由乙方承担。

- 不可抗力

  - 因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，甲乙双方无须承担任何责任，合同另有约定的除外。

  - 因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除双方相应的责任，合同另有约定除外。

  - 合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 因发生不可抗力影响履行合同的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15个日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分有效的证明，否则，不能免除相应责任。

  - 不可抗力事件系指双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如：战争或严重火灾、洪水、台风、地震等自然灾害。

- 纠纷争议处理方式

  - 凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，如协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

  - 发生争议后，除非出现下列情况的，双方应继续履行合同，保持供货连续：

- 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止供货；

- 法院要求停止供货。

- 终止合同

  - 乙方有下述任何一种违约行为的，甲方可向乙方发出书面终止合同的通知，终止全部或部分合同：

- 乙方未能在合同约定的期限内或甲方准许的延期时间内交付部分或全部货物。

- 因乙方产品质量或其他因素（不可抗力除外）违反本合同约定导致甲方单方解除或终止。

  - 当乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已采取或将采取补救措施的任何权利为条件。

  - 一旦终止部分或全部合同，甲方可以按其认为适当的条件和方式采购未交付部分的货物。乙方应承担甲方购买该部分货物的额外费用。如合同部分中止，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

- 合同文件及资料的使用

  - 双方在没有得到另一方的许可的情况下，不得向任何其他方泄露由另一方直接或间接披露的有关合同的任何文件、资料或其他信息。

- 合同文件的组成

  - 下列文件均是本合同的组成部分，彼此互相解释,互为说明，并以下列顺序为优先解释顺序：

- 本合同及其附件；

- 中标通知书；

- 招标文件及其附件；

- 标准、规范及有关技术文件及资料；

- 投标文件及其附件；

- 双方有关本采购材料/设备的洽商、变更等书面文件(以时间的先后顺序，之后的优先于之前的)。

- 合同生效

  - 1、本合同自双方法定代表人或授权代表签署并加盖公司公章之日起生效。

  - 2、本合同一式  陆  份，甲方执   叁  份，乙方执  叁  份，具有同等法律效力。

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人（签字或盖章）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 签订时间： |  |
| 签订地点： |  |

附件：

廉政协议

甲方： 南通市润泰建筑安装工程有限公司（以下简称甲方）

乙方：                         （以下简称乙方）

工程由乙方实施。为进一步加强项目实施过程中的廉政建设，特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。

2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。

3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

4、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。

5、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。

6、甲乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、本合同一式陆份，由甲、乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日                           年  月  日

附件：

安全生产协议

甲方： 南通市润泰建筑安装工程有限公司（以下简称甲方）

乙方：                               （以下简称乙方）

由乙方实施。为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目业主（甲方）与承包人（乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。

2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。

6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。

本合同自双方盖章后生效。本合同一式陆份，由甲、乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

代表人（签字或盖章）：               代表人（签字或盖章）：

年  月  日                       年  月  日

附件：

履约承诺书

致： 南通市润泰建筑安装工程有限公司 （甲方）

我单位承诺：

工程项目实施过程中：

1、我单位绝不发生挂靠、转包和分包行为；

2、我单位保证严格按甲方要求对项目部主要管理人员进行合理配备并确保在岗在位；

3、我单位保证严格履行合同中规定的责任与义务；

4、我单位承诺绝不发生违反有关法律、法规、规章规定的行为。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回履约保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

承诺人：  （盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

年  月  日

附件：

结算资料报送承诺书

致： 南通市润泰建筑安装工程有限公司

在        工程报送过程中，我方对己方编制的相应送审结算资料进行如下郑重承诺：

一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合相关审计部门及机构勘察现场、核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。

二、我们对报送的与审计相关的“工程结算书”及“工程结算资料”的真实性、完整性及有效性负责（详见资料移交清单）。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。

三、保证竣工结算资料一次性送至审计部门，审计部门在竣工结算审计过程中不再接受任何经济性资料。

四、如在审计过程中发现所提交的“工程结算书”及“工程结算资料”存在漏项或少计工程量，我们将放弃遗漏部分的结算金额并补偿总承包方相应的损失。

五、审计部门提出的异议，我们将及时组织核对。

六、竣工结算资料必须按照发包人要求提供，承包方应对申报的竣工结算资料的完整性、真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，承包人承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。承包人应承担的审计费及违约金由发包人在支付承包人工程款时直接扣除，并且年度劳务分包单位信誉考核评分中扣除5分，累计扣分满15分清退出库。

注：非劳务分包单位原因造成的核减项除外。

特此承诺！

施工单位：（盖章）

负责人：（签字）

承诺日期：

第四章    主要技术标准和要求

1、安装前应检查产品有无翘曲、脱胶现象，如有要及时修理。

2、产品进场后，未安装前应放置通风干燥处，码放整齐。入露天堆放时，要用雨布盖好，不准日晒雨淋

3、防火门框应在抹面灰之前和地面未成型之前安装，并根据设计及消防规范注意开启方向，防火门扇应在土建和装饰工程完工后进行安装，以防碰撞和污染。

4、安装高度照室内500mm或1000mm线确定进行安装，同时作好垂直和方正调整。

5、五金配件安装均应符合消防规范要求并达到各自的使用功能。闭门器通常安装在疏散方向的顺方向，确保启闭灵活，安装防火锁的双扇对开门必须安装插销，安好后插销与盖扇不得有摩擦现象，水电井必须安装通开锁。

6、安装完工后，应随即将门框、门扇和洞口周围的污垢和垃圾等清理干净。喷塑后的门现场安装后要检查是否有漆面脱落现象，如遇修补，修补地方要用保护膜做好防护措施，避免污染五金。

第五章 投标文件格式

（封面）             工程

投标文件

投标人：                                (盖公章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字或盖章)

日     期：        年     月     日

附表1

投   标   函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)             （￥     ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的缺陷，工程质量达到     。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我单位金额为人民币（大写）                    （￥     ）元的投标保证金已按招标文件要求提交。

4.如果我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第2.5项和第2.6项规定的任何一种情形。

（6）                           （其他补充说明）。

投标人：                              （(盖公章)

法定代表人或委托代理人：                    (签字)

地    址：

电    话：

年    月

附表2

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标人单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标人(盖公章)：

日   期：        年      月      日

附法定代表人身份证复印件：

法定代表人身份证复印件粘贴处

附表3

授权委托书

致：                   （业主单位）

本授权委托书声明：我          (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)          (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                          (招标人名称)的                    工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：

代理人无转委权，特此委托。

投标人(盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

身份证号码：

委托代理人(签字)：

身份证号码：

授权日期：    年    月    日

附表4

制造商资格声明

1.制造商名称及概况：

(1)制造商名称：

(2)总部地址：

电话/传真/电话号码：

(3)成立和/或注册日期：

(4)实收资本：

(5)近期资产负债

(6)主要负责人姓名

2.(1)关于制造商的投标货物的生产设施及其它情况：

工厂名称地址：

生产的项目：

年生产能力：

职工人数：

(2)本制造商不生产,而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址：

主要零部件：

3.本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4.易损件供应商的名称和地址：

部件名称：

供应商：

7.有关开户银行的名称和地址：

8.其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示证明文件。

制造商名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

签字日期：             年         月         日

传真：

电话：

附表5

投标响应报价表

招标项目名称：                                        招标编号：                                        单  位：人民币元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产商/品牌 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 设备合价 | 安装合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币（大写） ，即：RMB ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：（可在投标书中另页提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货周期:（可在投标书中另页提供） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：设备费和安装费（含调试、培训、监检）应单独报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日     期：             年         月         日

以上各项货物详细技术性能要求另页描述

附表6

重要材料清单一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日     期：             年         月         日

附表7

备品备件报价清单

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 主要参数 | 品牌 | 数量 | 生产厂家 | 单价（7年不变价） | 使用 寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：备品备件名称及报价要求按本项目招标文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日     期：             年         月         日

附表8

相关服务承诺及优惠措施

| 优惠措施 |  |
| --- | --- |
| 售后服务内容 |  |
| 承诺 |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日     期：             年         月         日

注：售后服务承诺及优惠措施：

投标文件中需要明确《售后服务承诺及优惠措施》

1.投标人应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款(涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、保修内容及期限、保修期的维保服务内容和费用、保修期满后的维保费用及时间保证等相关细节)。

2. 本批招标项目要求中标人对设备及内部元件，投标人应提供至少三年的质量保证期、质量保证期内免费更换所有损坏部件（因使用不当除外）并免费提供维修保养。

3.设备若发生故障，中标人应在4小时内响应，8小时内到现场处理；仍在质保期内设备故障无法及时修复的，中标人应当无偿予以更换新设备或提供代用设备直至故障排除。

第六章 招标书及清单

详见江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.hmdzzw.com.cn//），各投标单位自行下载。

本次招标的项目为南通市海门区CR21001地块防火门采购及安装项目

一、交货时间：见投标须知前附表。

二、交货地点：位于南通海门区正余镇人民路西侧，规划市民大道两侧。

三、招标货物及质量要求：合格。

1、采购内容: 钢制防火门、木质防火门等；具体详见工程量清单。

2、招标内容、数量：详见招标清单

3、其他说明

（1）、投标人应仔细研究招标文件中的相关内容，充分考虑安全文明施工、项目的工期安排，停电、停水、二次搬运、施工场地不足、与其他单位交叉配合、成品保护、施工组织中（含工程变更签证及增加工程）的各种措施费（包含但不限于脚手架、 临时设施、施工围挡等内容）等与工程施工有关的工作内容及要求发生的费用，所有费用须在报价中综合考虑，中标后不得再因现场施工的管理要求增加任何费用。

（2）、乙方为保证工程质量和工期采用图纸要求以外的新工艺、新材料或新技术所发生的费用由乙方自行负责；但乙方投标前请就近自行前往甲方工地踏勘，了解新工艺(如高精度地面、瓷砖薄贴等)对本工程的影响，并在报价中综合考虑相关费用。

（3）、乙方可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他可能影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

（4）、本工程所有建筑垃圾，乙方必须自行清理、装运至总包单位指定的现场堆放地点，过程中发生的此项费用，乙方已于价格清单中综合考虑；如不按照工完场清的清理，甲方有权指定第三方单位及时清理，但相关费用从乙方扣除。

（5）、乙方有责任为招标、监理、质检、设计和总包等单位进行工程检查时免费提供安全保护用具和使用各种设施的方便。

（6）、乙方不得在现场加工制作，如确需在现场加工，其质量保证措施须经甲方书面同意。

（7）、货品的进场和堆放应按进度计划进行，并须事先取得监理、甲方的同意。在收到监理或招标单位工程师书面通知24小时内, 必须进场施工。

（8）、关于五金配件：五金件要求合格品牌，防火门所用五金配件必须确保专项验收一次性通过。

（9）、防火门价格安装方式（框扇分离安装、框扇一体安装）不同，价格不再调整。

（10）、防火门颜色需与现场公区内装匹配，需经甲方确认，不因颜色选型调整价格。

（11）、所选择的材料设备均为经国家产品质量监督检验中心检测合格的产品，且满足招标方技术要求。

（12）、投标单位必须列明所有材料设备单价，如果投标单位未填写，视为已经包含在其他材料单价中，以深化图纸中的所有工作，满足设计要求为准。结算时按投标报价执行，不再调整。

（13）、各投标单位投标时需对防火门图纸进行深化，提供节点图及材料品牌、做法等相关说明。

（14）、清单价格套用原则：清单范围以外的清单子目，有类似子目的参照类似子目组价，没有类似子目的套用定额后综合单价下浮20%计取。

（15）、施工期内，招标人（即发包方）保留更改防火门样式、防火锁具的权利，发生取消门锁、把手、闭门器、顺序器更改时，中标单位（即承包方）必须接受扣除相关费用的要求；发生更换锁具品牌型号时，由甲乙双方协商确定综合单价。

（16）、钢门框必须采用现场灌浆工艺（严禁先灌浆后安装），灌浆高度须满足验收要求；防火门单位必须确保验收通过，验收所需的费用由防火门分包单位承担。

（17）、因消防规范和其他规范冲突导致的设计、施工、验收问题，由各项目承接单位负责解决（须确保一次性验收通过）。

（18）、所有分项及汇总表格，请施工单位自行校核公式链接。

第七章 图纸、技术资料及附件（如有）

江苏海润城市发展集团有限公司官网（http://cfjt.hmdzzw.com.cn//），各投标单位自行下载。

第八章   资格审查合格标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 需提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 有有效的营业执照（三证合一） | 生产商提供生产商有效的营业执照； 代理商提供代理商有效的营业执照及生产商唯一授权书。 |
| 2 | 授权委托人为投标企业正式员工 | 1、投标企业与委托代理人签订的有效劳动合同书； 2、投标企业为委托代理人缴纳社会养老保险清单（由当地社保机构出具，并加盖业务章）。 | 1、劳动合同书； 2、投标企业所在地社保机构出具的企业为委托代理人缴纳的2023年3月至2023年8月社会养老保险清单，实行网上打印人员保险的地区，此次投标可以使用彩打保险或网上截图（二维码保险可查询）。 |
| 3 | 投标诚信 | 按诚信承诺书执行 | 企业法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的承诺书（格式见附件2） |
| 4 | 业绩 | 自2020年1月1日以来承担过类似防火门采购及安装项目业绩并有项目竣工通过消防验收的资料案例（时间以合同签订的日期为准，提供合同复印件加盖公章）。 | 提供合同复印件加盖公章 |
| 5 | 售售后服务承诺书 | 按售后服务承诺书执行 | 企业法定代表人签字并加盖单位公章的承诺书（格式见附件3） |
| 6 | 售信用 | 投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人 | 提供网站截图 |
| 7 | 投标保证金 | 人民币 10000 元 | 提供转账凭证 |
| 注：1-6项资料复印件均需加盖单位公章，并须同时提供原件备查。 |  |  |  |

附件2

诚信承诺书

致：                           （招标人名称）

（投标人名称） 参与        （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1、我单位参与本工程投标，提交的投标文件及参与投标的人员真实可信。所有证件及有关附件是真实的，绝无弄虚作假行为。

2、我单位参与本工程投标绝无借资质、挂靠行为。

3、我单位参与本工程投标绝无串标、围标行为。

4、我单位参与本工程投标中标后，严格按招标文件规定的时限办理中标通知书及合同备案事宜。

5、、若设备发生故障，则我单位在4小时内响应，8小时内到现场处理。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃中标资格，愿意放弃收回投标保证金的权利，愿意接受业主和监管部门的处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

资格审查申请书格式

（项目名称）

招标

- 资格审查申请书

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

地址：

日期：         年          月          日

附表1：

投标申请人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |
| 4 | 电话 |  | 联系人 |
| 5 | 传真 |  | 电子邮件 |
| 6 | 注册地 |  | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件） |  |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |  |
| 9 | 主营范围 1. 2. 3. 4. …………………………… |  |  |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  |  |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |

后附投标单位资格审查必要合格条件标准所有证明材料复印件。